|  | Приложение 6. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. «Приложение 3. к муниципальной программе. «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск». на 2023 - 2027 годы. |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники Прог-раммы, участники меро-приятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 82 504,01 | 0,00 | 74 253,61 | 8 250,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 82 504,01 | 0,00 | 74 253,61 | 8 250,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 20 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 82 504,01 | 0,00 | 74 253,61 | 8 250,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 82 504,01 | 0,00 | 74 253,61 | 8 250,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед | 20 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026) | Всего | 175 040,51 | 0,00 | 157 536,45 | 17 504,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 85 804,17 | 0,00 | 77 223,75 | 8 580,42 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 89 236,34 | 0,00 | 80 312,70 | 8 923,64 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 20 |
|  |  | 2028 (прог-нозный пери-од) | 89 236,34 | 0,00 | 80 312,70 | 8 923,64 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т. ч: | Всего | 331 556,56 | 0,00 | 0,00 | 136 585,03 | 194 971,53 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 11 |
|  |  | 2025 | 204 868,82 | 0,00 | 0,00 | 88 868,82 | 116 000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 15 |
| 2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 122 359,21 | 0,00 | 0,00 | 78 600,22 | 43 758,99 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 37 771,29 | 0,00 | 0,00 | 19 787,28 | 17 984,01 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  | 2025 | 45 430,00 | 0,00 | 0,00 | 45 430,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
| 2.1.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия - ЗАТО Северск» | Всего | 129 197,35 | 0,00 | 0,00 | 57 984,81 | 71 212,54 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 49 758,53 | 0,00 | 0,00 | 14 545,99 | 35 212,54 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 34 |
|  |  | 2025 | 79 438,82 | 0,00 | 0,00 | 43 438,82 | 36 000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 77 |
| 2.1.3 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 52 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартир-ным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) | Всего | 64 202,21 | 0,00 | 0,00 | 64 202,21 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 31 471,67 | 0,00 | 0,00 | 31 471,67 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2027 | 32 730,54 | 0,00 | 0,00 | 32 730,54 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный пери-од) | 32 730,54 | 0,00 | 0,00 | 32 730,54 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 653 303,29 | 0,00 | 231 790,06 | 226 541,70 | 194 971,53 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 11 |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 6 |
|  |  | 2025 | 287 372,83 | 0,00 | 74 253,61 | 97 119,22 | 116 000,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 57,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 24 |
|  |  | 2026 | 117 275,84 | 0,00 | 77 223,75 | 40 052,09 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 259 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 121 966,88 | 0,00 | 80 312,70 | 41 654,18 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 20 |
|  |  | 2028 (прг-нозный пери-од) | 121 966,88 | 0,00 | 80 312,70 | 41 654,18 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 20 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 323 879,31 | 292 064,73 | 5 962,85 | 25 851,73 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,79 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 59 919,95 | 48 264,37 | 1492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 207 969,32 | 193 826,57 | 2 924,56 | 11 218,19 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 45010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 10 305,49 | 9 468,52 | 293,71 | 525,26 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 1 186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 2 362,20 | 2 176,77 | 67,32 | 118,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 6 655,69 | 6 123,23 | 189,69 | 342,77 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3100 |
| 1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 24 051,15 | 22 026,10 | 681,22 | 1 343,83 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 22 026,10 | 681,22 | 1 221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади театральной) в г.Северске | Всего | 39 802,33 | 35 128,81 | 407,60 | 4 265,92 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 5 985,15 | 5 515,32 | 170,58 | 299,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 31 337,78 | 27 465,00 | 170,58 | 3 702,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 9400 |
| 1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммуни-стическому, 119 в г.Северске | Всего | 25 765,22 | 18 062,43 | 558,63 | 7 144,16 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 25 205,45 | 17 546,59 | 542,68 | 7 116,17 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4500 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммуни-стическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 26 962,62 | 24 737,75 | 765,09 | 1 459,79 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 15 571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 9 946,72 | 9 165,90 | 283,48 | 497,34 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 60 943,77 | 55 966,84 | 1 732,64 | 3 244,30 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 14 989,98 | 13 675,49 | 422,95 | 891,53 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 36 717,55 | 33 780,15 | 1 046,45 | 1 890,95 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 13000 |
| 1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуаль-ным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 5 552,46 | 0,00 | 0,00 | 5 552,46 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 0,00 | 1 467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 2 977,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Комму-нистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 20 509,34 | 19 092,30 | 391,58 | 1 025,47 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,30 | 5,70 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 20 309,34 | 18 908,00 | 385,88 | 1 015,47 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4340 |
| 1.1.11 | Благоустройство сквера «Сказка» | Всего | 4 751,98 | 4 424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4 751,98 | 4 424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 250 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском Природном парке | Всего | 105 219,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 052,20 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 105 219,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 052,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15170 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026) | Всего | 162 512,46 | 154 092,73 | 1 204,57 | 7 215,16 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 95 933,88 | 91 181,08 | 1 187,64 | 3 565,16 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 17 569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 66 578,58 | 62 911,65 | 16,93 | 3 650 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 3 374,90 | 0,00 | 0,00 | 3 374,90 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 62 365,28 | 62 365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 000 |
|  |  | 2027 | 62 365,28 | 62 365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 5000 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 35 192,16 | 29 966,92 | 928,33 | 42 96,91 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 31 978,86 | 29 420,55 | 911,40 | 1 646,91 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2027 | 3 213,30 | 546,37 | 16,93 | 2 650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 2 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,374,90 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади театральной) в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,374,90 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.5 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
| 1.1.6 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 62 955,02 | 61 760,53 | 276,24 | 918,25 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 62 955,02 | 61 760,53 | 276,24 | 918,25 | 00,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 11319 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2028 (прог-ноз-ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 5 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Отбор общественных пространств для благоустрой-ства» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 18 960,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 18 960,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 2 |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | 6 960,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | 6 960,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6400 |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера Искусств по улице Леонтичука | Всего | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8450 |
| 3. | Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск (с 01.01.2026) | Всего | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 18 960,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 524 311,77 | 446 157,46 | 7 167,43 | 52 026,89 | 18960,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,79 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 86,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2024 | 59 919,95 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 90,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32,5 |
|  |  | 2025 | 245 889,32 | 193 826,57 | 2 924,56 | 30 178,19 | 18 960,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 96,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2026 | 95 933,88 | 91 181,08 | 1 187,64 | 3 565,16 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2027 | 66 578,58 | 62 911,65 | 16,93 | 3 650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 99,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2028 (прог-нозный пери-од) | 3 374,90 | 0,00 | 0,00 | 3 ,374,90 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 99,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 177 615,06 | 446 157,46 | 238 957,49 | 278 568,58 | 213 931,53 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 95 147,96 | 49 973,79 | 1 545,58 | 17 853,61 | 25 774,98 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 50,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 147 449,77 | 48 264,37 | 1 492,71 | 44 496,14 | 53 196,55 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 52,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 62,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 533 262,15 | 193 826,57 | 77 178,17 | 127 297,41 | 134960,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 58,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 66,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительно-му перечню, проц | 1 |
|  |  | 2026 | 213 209,72 | 91 181,08 | 78 411,39 | 43 617,25 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 66,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 67,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройс-тву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительно-му перечню, проц | 1 |
|  |  | 2027 | 188 545,46 | 62 911,65 | 80 329,63 | 45 304,18 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 71,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 67,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 1» |
|  |  | 2028 (прог-нозный пери-од) | 188 545,46 | 62 911,65 | 80 329,63 | 45 304,18 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 76,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 68,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц | 1» |