Приложение 11

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от ________ № ______________

| «ПЕРЕЧЕНЬ структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Содержание, обслуживание, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограм-мы, участни-ки мероприя-тия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
|  |  |  |  | феде-раль-ного бюджета (по согласо-ванию (прог-ноз) | област-ного бюдже-та (по согласо-ванию (прог-ноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Организация деятельности по содержанию, обслуживанию имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация деятельности по содержанию, обслуживанию имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартир-ных домах» | Всего | 84 394,42 | 0,00 | 0,00 | 84 394,42 | 0,00 | Управление имущест-венных отношений Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 26 067,40 | 0,00 | 0,00 | 26 067,40 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов муниципаль- | 49903,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ной казны, по которым необходимо осуществлять расходы на содержание и обслуживание имущества, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым начислена (произведена) оплата взносов на капитальный ремонт регионально-му оператору, м2 | 10825,61 |
|  |  | 2026 | 34 838,07 | 0,00 | 0,00 | 34 838,07 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым необходимо осуществлять расходы на содержание и обслуживание имущества, м2 | 49903,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым начислена (произведена) оплата взносов на капитальный ремонт регионально-му оператору, м2 | 10825,61 |
|  |  | 2027 | 23 488,95 | 0,00 | 0,00 | 23 488,95 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым необходимо осуществлять расходы на содержание и обслуживание имущества, м2 | 49903,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым начислена (произведена) оплата взносов на капитальный ремонт регионально-му оператору, м2 | 10825,61 |
|  |  | 2028 (прогноз-ный период) | 24 488,95 | 0,00 | 0,00 | 24 488,95 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов муниципаль-ной казны, по которым необходимо осуществлять расходы на содержание и обслуживание имущества, м2 | 49903,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь объектов муниципаль- ной казны, по которым начислена (произведена) оплата взносов на | 10825,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт регионально-му оператору, м2 |  |
| 2. | Задача 2 «Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, включаемого в состав муници-пальной казны ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность введен-ного в эксплу-атацию участ-ка корпора-тивной сети передачи дан-ных между городскими организация-ми и Адми-нистрацией ЗАТО Се-верск, пог м | 0 |
| 2.1.1 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городс-кими организа-циями и Адми-нистрацией ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяжен-ность введен- ного в эксплу-атацию участ-ка корпора-тивной сети передачи данных между го-родскими организаци-ями и Адми-нистрацией ЗАТО Северск, пог м | 0 |
| 3. | Задача 3 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Капи-тальный ремонт нежилых объек-тов админист-ративно-хозяйст-венного назначе-ния» (до 31.12.2025) | Всего | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 |  | 1. Количество утвержден-ной и прове-ренной проектно-сметной документации по итогам обследований, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект «Капитальный ремонт нежилых объектов адми-нистративно-хозяйственного назначения» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество утвержден-ной и прове-ренной проектно-сметной документации по итогам обследований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество утвержденной и проверен-ной проектно-сметной доку-ментации по итогам обсле-дований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество утвержденной и проверен-ной проектно-сметной доку-ментации по итогам обсле-дований, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 84 993,42 | 0,00 | 0,00 | 84 993,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 26 666,40 | 0,00 | 0,00 | 26 666,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 34 838,07 | 0,00 | 0,00 | 34 838,07 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 23 488,95 | 0,00 | 0,00 | 23 488,95 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогноз-ный период) | 24 488,95 | 0,00 | 0,00 | 24 488,95 | 0,00 |  | X | X» |