| ### Приложение 2 ### к Администрации ЗАТО Северск ### от______________№___________. ### «Приложение 3 ### к муниципальной программе ### «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО ### Северск» на 2025 - 2027 годы. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск", включая прогнозную оценку расходов |
| --- |
| № п/п | Наименования структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники Програм-мы, участники меро-приятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
|  |  |  |  | Феде-раль- ного бюд-жета | Обла-стного бюджета | местного бюджета | Вне-бюд- жет-ных исто-чни-ков |  | наименование и единица измерения | Значе-ния по годам реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских | Всего | 25 767,48 | 0,00 | 0,00 | 25 767,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО | Х | Х |
|  |  | 2025 | 25 767,48 | 0,00 | 0,00 | 25 767,48 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным | 9538 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | Северск | покрытием, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.1 | Содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 14 305,64 | 0,00 | 0,00 | 14 305,64 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 14 305,64 | 0,00 | 0,00 | 14 305,64 | 0,00 |  | 1. Площадь содержания объектов улично-дорожной сети, тыс м2 | 594,35 |
| 1.1.2 | Содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 625,20 | 0,00 | 0,00 | 625,20 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1.1.3 | Ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 10 836,64 | 0,00 | 0,00 | 10 836,64 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 10 836,64 | 0,00 | 0,00 | 10 836,64 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 2739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 9538 |
| 1.1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | ЗАТО Северск |  |  |
| 1. | Задача 1 «Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск (с 01.01.2026)» | Всего | 71 473,71 | 0,00 | 0,00 | 71 473,71 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2026 | 36 479,64 | 0,00 | 0,00 | 36 479,64 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2027 | 34 994,07 | 0,00 | 0,00 | 34 994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери- од) | 34 994,07 | 0,00 | 0,00 | 34 994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери- од) | 34 994,07 | 0,00 | 0,00 | 34 994,07 | 0,00 |  | 1. Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог, м2 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, м2 | 16395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Ремонт тротуаров, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ремонт дворовых территорий и проездов, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 421 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Объем вывезенного снега, т | 2270 |
| 2.1 | КПМ «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 32 830,25 | 0,00 | 0,00 | 32 830,25 | 0,00 | УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 9 453,92 | 0,00 | 0,00 | 9 453,92 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2026 | 10 023,18 | 0,00 | 0,00 | 10 023,18 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2027 | 11 419,47 | 0,00 | 0,00 | 11 419,47 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери-од) | 11 419,47 | 0,00 | 0,00 | 11 419,47 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против клещей, га | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
|  |  | 2029 (про- | 11 419,47 | 0,00 | 0,00 | 11 419,47 | 0,00 |  | 1. Площадь обработанной территории против | 27,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | гноз-ный пери-од) |  |  |  |  |  |  | клещей, га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий, м2 | 316670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений, м2 | 75050 |
| 3. | Задача 3 «Строительство и обновление объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства на внегородских территориях ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админи- страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 0 |
| 3.2 | Расширение территории кладбища в дер.Семиозерки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админи- страции ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 0 |
| 4. | Задача 4 «Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Благоустройство | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
| 4.1.1 | Благоустройство сквера памяти воинам, погибшим в ВОВ 1941 - 1945 гг., в пос.Орловка | Всего | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 725,05 | 489,58 | 9,99 | 142,74 | 82,74 |  | 1. Техническая готовность проекта, проц | 100 |
| 4.1.2 | Реализация проектов благоустройства общественных пространств внегородских территорий ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов, ед | 0» |
| «5.1 | КПМ "Формирование современного облика населенных пунктов внегородских территорий ЗАТО Северск (с 01.01.2026)" | Всего | 3 749,85 | 0,00 | 3 333,20 | 416,65 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 2 083,25 | 0,00 | 2 083,25 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 1 666,60 | 0,00 | 1 666,60 | 416,65 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед |  |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери-од) | 1 666,60 | 0,00 | 1 666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери-од) | 1 666,60 | 0,00 | 1 666,60 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на внегородских территориях ЗАТО Северск, ед | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 134 546,34 | 489,58 | 3 343,19 | 130 630,83 | 82,74 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 35 946,45 | 489,58 | 9,99 | 35 364,14 | 82,74 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 12277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итогом, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 1156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 50 586,07 | 0,00 | 1 666,60 | 48 919,47 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 48 080,14 | 0,00 | 1 666,60 | 46 413,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери-од) | 48 080,14 | 0,00 | 1 666,60 | 46 413,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 | 1824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери-од) | 48 080,14 | 0,00 | 1 666,60 | 46 413,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных покрытий дорог, м2 | 16244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом, м2 | 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь | 1824 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора, м3 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля населения дер. Семиозерки, обеспеченного питьевой водой, проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий ЗАТО Северск коммунальными услугами» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | Всего | 2 245,24 | 0,00 | 2 245,24 | 0,00 | 0,00 | УВГТ Админи- страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 1 122,62 | 0,00 | 1 122,62 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2027 | 1 122,62 | 0,00 | 1 122,62 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого | 46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц |  |
|  |  | 2028 (про- гноз-ный пери-од) | 1 068,50 | 0,00 | 1 068,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
|  |  | 2029 (про- гноз-ный пери-од) | 1 068,50 | 0,00 | 1 068,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота, проц | 46 |
| 2 | Задача 2 «Возмещение ресурсоснабжающей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос.Орловка» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Возмещение ресурсоснабжа-ющей организации затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос.Орловка» | Всего | 48 711,55 | 0,00 | 8 930,10 | 39 781,45 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 15 627,42 | 0,00 | 2 527,30 | 13 100,12 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2026 | 16 280,48 | 0,00 | 3 201,40 | 13 079,08 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2027 | 16 803,65 | 0,00 | 3 201,40 | 13 602,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед |  |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери-од) | 16 803,65 | 0,00 | 3 201,40 | 13 602,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери-од) | 16 803,65 | 0,00 | 3 201,40 | 13 602,25 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение, ед | 4 |
| 3 | Задача 3 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск «Самусьский водоканал» по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение деятельности Муниципального казенного предприятия ЗАТО Северск «Самусьский водоканал» по предоставлению коммунальных услуг населению внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 199 719,37 | 0,00 | 0,00 | 199 719,37 | 0,00 | УЖКХ ТиС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 60 801,29 | 0,00 | 0,00 | 60 801,29 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | горячее водоснабжение, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2026 | 69 459,04 | 0,00 | 0,00 | 69 459,04 |  |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2027 | 69 459,04 | 0,00 | 0,00 | 69 459,04 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери-од) | 69 459,04 | 0,00 | 0,00 | 69 459,04 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, ед | 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери-од) | 69 459,04 | 0,00 | 0,00 | 69 459,04 | 0,00 |  | 1. Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение, ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество домов, | 755 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подключенных к системе холодного водоснабжения, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество домов, подключенных к системе водоотведения, ед | 82 |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 250 676,16 | 0,00 | 11 175,34 | 239 500,82 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 76 428,71 | 0,00 | 2 527,30 | 73 901,41 | 0,00 |  | 1. Количество выданных | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных холодным водоснабжением, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2026 | 86 862,14 | 0,00 | 4 324,02 | 82 538,12 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных холодным водоснабжением, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 87 385,31 | 0,00 | 4 324,02 | 83 061,29 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение | 99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных холодным водоснабжением, проц | 100 |
|  |  | 2028 (про-гноз-ный пери- од) | 87 385,31 | 0,00 | 4 324,02 | 83 061,29 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым | 113 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных холодным | 100 |
|  |  | 2029 (про-гноз-ный пери- од) | 87 385,31 | 0,00 | 4 324,02 | 83 061,29 | 0,00 |  | 1. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову, ед | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям, ед | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей внегородских территорий ЗАТО Северск, обеспеченных холодным водоснабжением, проц | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | Всего | 50 872,77 | 72,59 | 3 333,90 | 47 466,27 | 0,00 | УВГТ Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 17 204,77 | 72,59 | 1 111,30 | 16 020,87 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2026 | 18 584,56 | 0,00 | 1 111,30 | 17 473,26 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2027 | 15 083,44 | 0,00 | 1 111,30 | 13 972,14 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2028 (про- гноз-ный пери-од) | 14 083,20 | 0,00 | 1 111,30 | 12 971,90 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  |  | 2029 (про- гноз-ный пери-од) | 14 083,20 | 0,00 | 1 111,30 | 12 971,90 | 0,00 |  | 1. Исполнение принятых бюджетных обязательств, проц | 99 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 50 872,77 | 72,59 | 3 333,90 | 47 466,27 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 17 204,77 | 72,59 | 1 111,30 | 16 020,87 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 | 18 584,56 | 0,00 | 1 111,30 | 17 473,26 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 | 15 083,44 | 0,00 | 1 111,30 | 13 972,14 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2029 (про- гноз-ный пери- | 14 083,20 | 0,00 | 1 111,30 | 12 971,90 | 0,00 |  | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | од) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 436 095,26 | 562,17 | 17852,43 | 417 597,92 | 82,74 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 | 129 579,92 | 562,17 | 3 648,59 | 125 286,42 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц |  |
|  |  | 2026 | 156 032,77 | 0,00 | 7 101,92 | 148 930,85 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм | 139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйствования, ед |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 150 548,89 | 0,00 | 7 101,92 | 143 446,97 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения), чел |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2028 (про-гноз- ный пери- од) | 149 548,65 | 0,00 | 7 101,92 | 142 446,73 | 0,00 |  | 1. Доля отремонти- рованных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |
|  |  | 2029 (про-гноз- ный пери- од) | 149 548,65 | 0,00 | 7 101,92 | 142 446,73 | 0,00 |  | 1. Доля отремонти- рованных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, проц | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади, проц | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных | 0,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дворовых территорий и проездов от их общей площади, проц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования, ед | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Доля потребителей, обеспеченных бесперебойным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячим водоснабжением, в общем количестве потребителей на внегородских территориях, проц | 100 |