| ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Совершенствование цифровых сервисов в городской среде (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных решением вопросов городского развития с использованием цифровых технологий, проц | 10 |
| 1.1.1 | Развитие цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число граждан, зарегистрировавшихся в течение года в информационной системе «Мой Северск», чел | 20 |
| 1.1.2 | Развитие платформы «Цифровой двойник» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество публичных слоев данных, отображенных в градостроительном атласе, ед | 25 |
| 1. | Задача 1 «Совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства» (с 01.01.2026) | Всего | 4 380,80 | 0,00 | 0,00 | 4 380,80 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 970,80 | 0,00 | 0,00 | 1 970,80 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных решением вопросов городского развития с использованием цифровых технологий, проц | 50 |
|  |  | 2027 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных решением вопросов городского развития с использованием цифровых технологий, проц | 55 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных решением вопросов городского развития с использованием цифровых технологий, проц | 60 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных решением вопросов городского развития с использованием цифровых технологий, проц | 65 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью общественного транспорта и специализированной техники г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Совершенствование цифровых сервисов в сфере транспорта на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных движением транспорта по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Северск, проц | 10 |
| 2.1.1 | Развитие системы контроля за передвижением и работой дорожно-коммунальной техники | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество специализированной техники, подключенной к системе мониторинга автотранспорта, ед | 0 |
| 2.1.2 | Развитие системы контроля и мониторинга общественного транспорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество маршрутов, отраженных в транспортном сервисе передвижения, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью общественного транспорта и специализированной техники г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью общественного транспорта и специализированной техники г.Северска (с 01.01.2026)» | Всего | 2 024,42 | 0,00 | 0,00 | 2 024,42 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 993,03 | 0,00 | 0,00 | 993,03 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных движением транспорта по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Северск, проц | 50 |
|  |  | 2027 | 1 031,39 | 0,00 | 0,00 | 1 031,39 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных движением транспорта по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Северск, проц | 55 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1 031,39 | 0,00 | 0,00 | 1 031,39 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных движением транспорта по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Северск, проц | 60 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 1 031,39 | 0,00 | 0,00 | 1 031,39 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных движением транспорта по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Северск, проц | 65 |
| 3. | Задача 3 «Создание сервисов, повышающих уровень общественной и экологической безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Совершенствование цифровых сервисов общественной и экологической безопасности на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 788,88 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 788,88 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы системы накопления (сбора и вывоза) ТКО на территории г.Северска с использованием цифровых технологий, проц | 10 |
| 3.1.1 | Строительство системы видеонаблюдения на территории ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики (нарастающим итогом), ед | 0 |
| 3.1.2 | Внедрение сервисов мониторинга управления обращением твердых коммунальных отходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля площадок ТКО, оснащенных инструментом оперативного сообщения граждан об их наполнении, проц | 0 |
| 3.1.3 | Организация видеонаблюдения за объектами (элементами) благоустройства | Всего | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 788,88 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 788,88 | 0,00 |  | 1. Количество арендуемых камер видеонаблюдения, ед | 14 |
| 3. | Задача 3 «Создание сервисов, повышающих уровень общественной и экологической безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Создание сервисов, повышающих уровень общественной и экологической безопасности на территории г.Северска )» (с 01.01.2026) | Всего | 3 002,56 | 0,00 | 0,00 | 3 002,56 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 501,28 | 0,00 | 0,00 | 1 501,28 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы системы накопления (сбора и вывоза) ТКО на территории г.Северска с использованием цифровых технологий, проц | 50 |
|  |  | 2027 | 1 501,28 | 0,00 | 0,00 | 1 501,28 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы системы накопления (сбора и вывоза) ТКО на территории г.Северска с использованием цифровых технологий, проц | 55 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1 501,28 | 0,00 | 0,00 | 1 501,28 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы системы накопления (сбора и вывоза) ТКО на территории г.Северска с использованием цифровых технологий, проц | 60 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 1 501,28 | 0,00 | 0,00 | 1 501,28 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных качеством работы системы накопления (сбора и вывоза) ТКО на территории г.Северска с использованием цифровых технологий, проц | 65 |
| 4. | Задача 4 «Создание Интеллектуального центра городского управления в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Совершенствование цифровых сервисов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск, проц | 10 |
| 4.1.1 | Создание системы, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организаций, подключенных к системе, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск (нарастающим итогом), ед | 0 |
| 4.1.2 | Совершенствование сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменений маршрутов транспортного сообщения и приостановления предоставления коммунальных услуг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число граждан, подключенных к сервисам платформы «Активный гражданин», получающих оповещения о ремонтных работах, изменениях маршрутов и приостановлении предоставления коммунальных услуг, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Создание Интеллектуального центра городского управления в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Создание Интеллектуального центра городского управления в ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск, проц | 50 |
|  |  | 2027 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск, проц | 55 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск, проц | 60 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |  | 1. Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск, проц | 65 |
| 5. | Задача 5 «Создание системы технического обеспечения, повышающей уровень общественной безопасности на территории г.Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проект «Строительство системы видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности на территории г.Северска» (с 01.01.2026) | Всего | 18 964,26 | 0,00 | 0,00 | 18 964,26 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 9 278,01 | 0,00 | 0,00 | 9 278,01 | 0,00 |  | 1. Количество общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики (нарастающим итогом), ед | 8 |
|  |  | 2027 | 9 686,25 | 0,00 | 0,00 | 9 686,25 | 0,00 |  | 1. Количество общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики (нарастающим итогом), ед | 8 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 13 483,25 | 0,00 | 0,00 | 13 483,25 | 0,00 |  | 1. Количество общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики (нарастающим итогом), ед | 8 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 13 483,25 | 0,00 | 0,00 | 13 483,25 | 0,00 |  | 1. Количество общественных территорий, оборудованных камерами видеонаблюдения, подключенными к системе идентификации и видеоаналитики (нарастающим итогом), ед | 8 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 31 440,92 | 0,00 | 0,00 | 31 440,92 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 788,88 | 0,00 | 0,00 | 788,88 | 0,00 |  | 1. Число граждан, использующих сервисы платформы «Активный гражданин», чел | 3282 |
|  |  | 2026 | 14 883,12 | 0,00 | 0,00 | 14 883,12 | 0,00 |  | 1. Число граждан, использующих сервисы платформы «Активный гражданин», чел | 4000 |
|  |  | 2027 | 15 768,92 | 0,00 | 0,00 | 15 768,92 | 0,00 |  | 1. Число граждан, использующих сервисы платформы «Активный гражданин», чел | 4000 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 19 565,92 | 0,00 | 0,00 | 19 565,92 | 0,00 |  | 1. Число граждан, использующих сервисы платформы «Активный гражданин», чел | 4000 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 19 565,92 | 0,00 | 0,00 | 19 565,92 | 0,00 |  | 1. Число граждан, использующих сервисы платформы «Активный гражданин», чел | 4000 |
| Подпрограмма 2 «Технологическая независимость и безопасность информационной инфраструктуры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных в муниципальных информационных системах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение технической защиты муниципальных информационных систем Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 4 186,72 | 0,00 | 0,00 | 4 186,72 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 4 186,72 | 0,00 | 0,00 | 4 186,72 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных муниципальных информационных систем от их общего количества, проц | 70 |
| 1.1.1 | Приведение в соответствие требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности муниципальных информационных систем | Всего | 1 656,72 | 0,00 | 0,00 | 1 656,72 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 1 656,72 | 0,00 | 0,00 | 1 656,72 | 0,00 |  | 1. Количество переаттестаций муниципальных информационных систем за год, ед | 1 |
| 1.1.2 | Осуществление контроля соответствия состояния защиты муниципальных информационных систем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности | Всего | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 |  | 1. Количество контрольных мероприятий муниципальных информационных систем, ед | 7 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных в муниципальных информационных системах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных в муниципальных информационных системах» (с 01.01.2026) | Всего | 10 992,72 | 0,00 | 0,00 | 10 992,72 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 5 517,72 | 0,00 | 0,00 | 5 517,72 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных муниципальных информационных систем от их общего количества, проц | 80 |
|  |  | 2027 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475,00 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных муниципальных информационных систем от их общего количества, проц | 85 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 5 475,20 | 0,00 | 0,00 | 5 475,20 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных муниципальных информационных систем от их общего количества, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 5 475,20 | 0,00 | 0,00 | 5 475,20 | 0,00 |  | 1. Доля аттестованных муниципальных информационных систем от их общего количества, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности на автоматизированных рабочих местах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение технической защиты автоматизированных рабочих мест Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, переведенных на отечественное общесистемное и офисное программное обеспечение, проц | 10 |
| 2.1.1 | Приведение в соответствие требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности автоматизированных рабочих мест | Всего | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных сертификационными средствами защиты от несанкционированного доступа, проц | 10 |
| 2.1.2 | Осуществление контроля соответствия состояния защиты автоматизированных рабочих мест требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе анализа защищенности, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности на автоматизированных рабочих местах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение информационной безопасности на автоматизированных рабочих местах» (с 01.01.2026) | Всего | 7 602,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, переведенных на отечественное общесистемное и офисное программное обеспечение, проц | 80 |
|  |  | 2027 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, переведенных на отечественное общесистемное и офисное программное обеспечение, проц | 90 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, переведенных на отечественное общесистемное и офисное программное обеспечение, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Доля автоматизированных рабочих мест, переведенных на отечественное общесистемное и офисное программное обеспечение, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 24 246,44 | 0,00 | 0,00 | 24 246,44 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 5 651,72 | 0,00 | 0,00 | 5 651,72 | 0,00 |  | 1. Выполнение мероприятий плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Администрации ЗАТО Северск, проц | 71 |
|  |  | 2026 | 9 119,72 | 0,00 | 0,00 | 9 119,72 | 0,00 |  | 1. Выполнение мероприятий плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Администрации ЗАТО Северск, проц | 90 |
|  |  | 2027 | 9 475,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475,00 | 0,00 |  | 1. Выполнение мероприятий плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 9 475,20 | 0,00 | 0,00 | 9 475,20 | 0,00 |  | 1. Выполнение мероприятий плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 9 475,20 | 0,00 | 0,00 | 9 475,20 | 0,00 |  | 1. Выполнение мероприятий плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Администрации ЗАТО Северск, проц | 100 |
| Подпрограмма 3 «Технологичное муниципальное управление» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие электронного документооборота Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 200 |
| 1.1.1 | Совершенствование системы межведомственного электронного документооборота | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество полученных и отправленных документов через межведомственный электронный документооборот, ед | 415 |
| 1.1.2 | Организация доступа к нормативно-правовой базе | Всего | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество одновременных доступов в справочно-правовой сервис, ед | 100 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» (с 01.01.2026) | Всего | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 240 |
|  |  | 2027 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 250 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 260 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 270 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
| 2.1.1 | Совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов запросов, используемых в системе межведомственного электронного взаимодействия, ед | 0 |
| 2.1.2 | Совершенствование оказания муниципальных услуг с использованием функционала конструктора цифровых административных регламентов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля административных регламентов предоставляемых услуг, переведенных в цифровой формат с помощью конструктора, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» (с 01.01.2026) | Всего | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 12 036,13 | 0,00 | 0,00 | 12 036,13 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Доля оказанных массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений, проц | 8 |
|  |  | 2026 | 4 770,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770,00 | 0,00 |  | 1. Доля оказанных массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений, проц | 12 |
|  |  | 2027 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля оказанных массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений, проц | 15 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля оказанных массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений, проц | 18 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 |  | 1. Доля оказанных массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде от общего количества обращений, проц | 18 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 67 723,49 | 0,00 | 0,00 | 67 723,49 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 8 856,73 | 0,00 | 0,00 | 8 856,73 | 0,00 |  | 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, проц | 75 |
|  |  | 2026 | 28 772,84 | 0,00 | 0,00 | 28 772,84 | 0,00 |  | 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, проц | 77 |
|  |  | 2027 | 30 093,92 | 0,00 | 0,00 | 30 093,92 | 0,00 |  | 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, проц | 80 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 33 891,12 | 0,00 | 0,00 | 33 891,12 | 0,00 |  | 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, проц | 80 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 33 891,12 | 0,00 | 0,00 | 33 891,12 | 0,00 |  | 1. Введено информационных систем в эксплуатацию (нарастающим итогом), ед | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля использования отечественного офисного программного обеспечения органами местного самоуправления, проц | 80» |