|  | Приложение 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от № |
| --- | --- |

# «Приложение 5

к муниципальной программе

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание

на территории ЗАТО Северск» 
на 2025 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 219 408,65 | 0,00 | 197 131,20 | 22 277,45 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 219 408,65 | 0,00 | 197 131,20 | 22 277,45 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 9,2 |
| 1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь | Всего | 102 613,56 | 0,00 | 97 436,59 | 5 176,97 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 102 613,56 | 0,00 | 97 436,59 | 5 176,97 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 5,39 |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги № 50 | Всего | 104 977,03 | 0,00 | 99 694,61 | 5 282,42 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 104 977,03 | 0,00 | 99 694,61 | 5 282,42 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 3,81 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайской в г.Северске | Всего | 3 540,06 | 0,00 | 0,00 | 3 540,06 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 540,06 | 0,00 | 0,00 | 3 540,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км;тыс м | 0,03 |
| 1.1.7 | Замена бортовых камней и ремонт тротуаров на участке автомобильной дороги от знака ЗАТО Северск до центрального КПП в г.Северске | Всего | 8 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 8 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков дорог, на которых произведен ремонт тротуаров и замена бортовых камней, ед | 1 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» (с 01.01.2026) | Всего | 137 174,75 | 0,00 | 0,00 | 137 174,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 137 124,75 | 0,00 | 0,00 | 137 124,75 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 9,84 |
|  |  | 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 488 960,95 | 0,00 | 0,00 | 488 960,95 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 1,98 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км;^тыс м | 1,98 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» (с 01.01.2026) | Всего | 360 200,00 | 0,00 | 234 000,00 | 126 200,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 360 200,00 | 0,00 | 234 000,00 | 126 200,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 876 178,61 | 0,00 | 474 500,00 | 401 678,61 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 378 803,86 | 0,00 | 240 500,00 | 138 303,86 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 76,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км;^тыс м | 60,74 |
|  |  | 2026 | 317 224,75 | 0,00 | 117 000,00 | 200 224,75 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 76,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 65,74 |
|  |  | 2027 | 180 150,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 150,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 79,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 70,74 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 669 060,95 | 0,00 | 117 000,00 | 552 060,95 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 81,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 69,74 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 81,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с 2019 года), км; тыс м | 69,74 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие и совершенствование системы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
| 1.1.1 | Освещение в средствах массовой информации ЗАТО Северск результатов профилактических акций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 12 |
| 1.1.2 | Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 100 |
| 1.1.3 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации пропагандистских материалов, ед | 40 |
| 1. | Задача 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество размещенных в средствах массовой информации статей и пропагандистских материалов, ед | 152 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | Управление образования, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 1 |
| 2.1.1 | Модернизация детского автогородка при МБУ ДО «Центр «Поиск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля выполненной модернизации автогородка в общей стоимости модернизации, проц | 0 |
| 2.1.2 | Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, творческих фестивалей и прочих мероприятий, направленных на формирование у детей правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения | Всего | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, ед | 1 |
| 2.1.3 | Приобретение автобусов для осуществления организованных перевозок детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, Управление образования | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных автобусов, шт | 0 |
| 2.1.4 | Изготовление полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленной полиграфической продукции по профилактике детской безопасности на дорогах, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» (с 01.01.2026) | Всего | 22 580,44 | 0,00 | 0,00 | 22 580,44 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управление культуры | X | X |
|  |  | 2026 | 22 500,22 | 0,00 | 0,00 | 22 500,22 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 3 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 3 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 0,00 |  | 1. Количество мероприятий в год, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 25 012,16 | 0,00 | 0,00 | 25 012,16 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 25 012,16 | 0,00 | 0,00 | 25 012,16 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед | 2 |
| 3.1.1 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск барьерными ограждениями, в том числе сигнальными столбиками | Всего | 1 577,36 | 0,00 | 0,00 | 1 577,36 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 577,36 | 0,00 | 0,00 | 1 577,36 | 0,00 |  | 1. Протяженность установленных барьерных ограждений, м | 288 |
| 3.1.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск искусственными неровностями | Всего | 1 913,97 | 0,00 | 0,00 | 1 913,97 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 1 913,97 | 0,00 | 0,00 | 1 913,97 | 0,00 |  | 1. Количество участков улично-дорожной сети, обустроенных искусственными неровностями, ед | 4 |
| 3.1.3 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | Всего | 8 304,44 | 0,00 | 0,00 | 8 304,44 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 8 304,44 | 0,00 | 0,00 | 8 304,44 | 0,00 |  | 1. Количество введенных в эксплуатацию светофорных объектов, ед | 2 |
| 3.1.4 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных, модернизированных (реконструированных) светофорных объектов, шт | 0 |
| 3.1.5 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | Всего | 9 966,89 | 0,00 | 0,00 | 9 966,89 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 9 966,89 | 0,00 | 0,00 | 9 966,89 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 414 |
| 3.1.6 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | Всего | 1 072,22 | 0,00 | 0,00 | 1 072,22 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 1 072,22 | 0,00 | 0,00 | 1 072,22 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенных дорожных знаков, ед | 467 |
| 3.1.7 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | Всего | 902,17 | 0,00 | 0,00 | 902,17 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 902,17 | 0,00 | 0,00 | 902,17 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, ед | 22 |
| 3.1.8 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество ликвидированных пешеходных переходов, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обустроенных пешеходных переходов, ед | 0 |
| 3.1.9 | Расчистка придорожных полос от поросли | Всего | 1 275,11 | 0,00 | 0,00 | 1 275,11 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 1 275,11 | 0,00 | 0,00 | 1 275,11 | 0,00 |  | 1. Объем выполненных работ, м3 | 640 |
| 3. | Задача 3 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» (с 01.01.2026) | Всего | 236 002,46 | 0,00 | 0,00 | 236 002,46 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 144 361,51 | 0,00 | 0,00 | 144 361,51 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед | 25 |
|  |  | 2027 | 128 850,63 | 0,00 | 0,00 | 128 850,63 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед | 13 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 36 052,91 | 0,00 | 0,00 | 36 052,91 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед | 2 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 36 052,91 | 0,00 | 0,00 | 36 052,91 | 0,00 |  | 1. Протяженность нанесенной дорожной разметки, приведенной к линии разметки № 1.1, км; тыс м | 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных, модернизированных светофорных объектов, ед | 2 |
| 4. | Задача 4 «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Всего | 7 121,31 | 0,00 | 0,00 | 7 121,31 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 2 421,30 | 0,00 | 0,00 | 2 421,30 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2026 | 2 625,87 | 0,00 | 0,00 | 2 625,87 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 2 074,14 | 0,00 | 0,00 | 2 074,14 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 278,6 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 074,14 | 0,00 | 0,00 | 2 074,14 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 2 074,14 | 0,00 | 0,00 | 2 074,14 | 0,00 |  | 1. Количество обслуживаемых светофорных объектов, шт | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обслуживаемых дорожных знаков, шт | 6986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность обслуживаемых дорожных ограждений, м | 5771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Протяженность обслуживаемых пешеходных ограждений, м | 10618,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество обслуживаемых сигнальных столбиков, шт | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Площадь окрашиваемой поверхности бордюрного камня в зоне пешеходного перехода, м2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 290 742,37 | 0,00 | 0,00 | 290 742,37 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 27 459,46 | 0,00 | 0,00 | 27 459,46 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2026 | 169 487,60 | 0,00 | 0,00 | 169 487,60 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2027 | 153 424,99 | 0,00 | 0,00 | 153 424,99 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 38 207,27 | 0,00 | 0,00 | 38 207,27 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 38 207,27 | 0,00 | 0,00 | 38 207,27 | 0,00 |  | 1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» | Всего | 958 300,59 | 0,00 | 0,00 | 958 300,59 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 311 341,12 | 0,00 | 0,00 | 311 341,12 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2026 | 333 476,97 | 0,00 | 0,00 | 333 476,97 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2027 | 313 482,50 | 0,00 | 0,00 | 313 482,50 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 313 482,50 | 0,00 | 0,00 | 313 482,50 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 326 021,80 | 0,00 | 0,00 | 326 021,80 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов» (с 01.01.2026) | Всего | 89 743,70 | 0,00 | 0,00 | 89 743,70 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 43 992,00 | 0,00 | 0,00 | 43 992,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 45 751,70 | 0,00 | 0,00 | 45 751,70 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 20 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 45 751,70 | 0,00 | 0,00 | 45 751,70 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 20 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 45 751,70 | 0,00 | 0,00 | 45 751,70 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 20 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» | Всего | 195 020,69 | 0,00 | 0,00 | 195 020,69 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 59 954,61 | 0,00 | 0,00 | 59 954,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 67 807,13 | 0,00 | 0,00 | 67 807,13 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2027 | 67 258,95 | 0,00 | 0,00 | 67 258,95 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 67 257,90 | 0,00 | 0,00 | 67 257,90 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 67 257,90 | 0,00 | 0,00 | 67 257,90 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1 243 065,18 | 0,00 | 0,00 | 1 243 065,18 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 371 295,93 | 0,00 | 0,00 | 371 295,93 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2026 | 445 276,10 | 0,00 | 0,00 | 445 276,10 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 426 493,15 | 0,00 | 0,00 | 426 493,15 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 426 492,10 | 0,00 | 0,00 | 426 492,10 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 439 031,40 | 0,00 | 0,00 | 439 031,40 | 0,00 |  | 1. Доля площади автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия, от общей площади дорог общего пользования местного значения г.Северска, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях, тыс м2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов улично-дорожной сети г.Северска, в отношении которых в течение года выполнялся контроль МКУ ТЦ, проц | 100 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 300 800,20 | 0,00 | 0,00 | 300 800,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 17 178,20 | 0,00 | 0,00 | 17 178,20 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  | 2026 | 23 622,00 | 0,00 | 0,00 | 23 622,00 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  | 2027 | 25 769,89 | 0,00 | 0,00 | 25 769,89 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 3291380,3 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 26 849,93 | 0,00 | 0,00 | 26 849,93 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 27 962,767 | 0,00 | 0,00 | 27 962,76 | 0,00 |  | 1. Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, км; тыс м | 916744,3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Устройство и ремонт остановок общественного транспорта (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 770,54 | 0,00 | 0,00 | 1 770,54 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 1 770,54 | 0,00 | 0,00 | 1 770,54 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 3 |
| 2.1.1 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | Всего | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных посадочных площадок, шт | 3 |
| 2.1.2 | Установка (ремонт) павильонов на остановках общественного транспорта | Всего | 1 603,54 | 0,00 | 0,00 | 1 603,54 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 1 603,54 | 0,00 | 0,00 | 1 603,54 | 0,00 |  | 1. Количество установленных (отремонтированных) павильонов на остановках общественного транспорта, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта» подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение комфортного ожидания общественного транспорта» (с 01.01.2026) | Всего | 8 637,30 | 0,00 | 0,00 | 8 637,30 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 7 096,01 | 0,00 | 0,00 | 7 096,01 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11 |
|  |  | 2027 | 1 541,29 | 0,00 | 0,00 | 1 541,29 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 566,52 | 0,00 | 0,00 | 566,52 | 0,00 |  | 1. Количество обустроенных, отремонтированных (переоборудованных) остановок общественного транспорта, ед | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 311 208,04 | 0,00 | 0,00 | 311 208,04 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 18 948,74 | 0,00 | 0,00 | 18 948,74 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 26,2 |
|  |  | 2026 | 30 718,01 | 0,00 | 0,00 | 30 718,01 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 9,8 |
|  |  | 2027 | 27 311,18 | 0,00 | 0,00 | 27 311,18 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 0,8 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 27 416,45 | 0,00 | 0,00 | 27 416,45 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 0,8 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 28 529,28 | 0,00 | 0,00 | 28 529,28 | 0,00 |  | 1. Регулярность движения по муниципальным маршрутам ЗАТО Северск, проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля посадочных площадок общественного транспорта, нуждающихся в ремонте или переоборудовании, проц | 0,8 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего | 111 489,36 | 158,96 | 0,00 | 111 330,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 37 267,75 | 158,96 | 0,00 | 37 108,79 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 38 048,36 | 0,00 | 0,00 | 38 048,36 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 40 057,11 | 0,00 | 0,00 | 40 057,11 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 41 659,39 | 0,00 | 0,00 | 41 659,39 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 43 325,76 | 0,00 | 0,00 | 43 325,76 | 0,00 |  | X | X |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 832 683,56 | 158,96 | 474 500,00 | 2 358 024,59 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 833 775,74 | 158,96 | 240 500,00 | 593 116,78 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 25,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 5600 |
|  |  | 2026 | 1 000 754,82 | 0,00 | 117 000,00 | 883 754,82 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 23,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 6400 |
|  |  | 2027 | 1 136 158,67 | 0,00 | 117 000,00 | 1 019 158,67 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 20,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 9800 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 1 152 031,32 | 0,00 | 117 000,00 | 1 035 031,32 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 6400 |
|  |  | 2029 (прогнозный период) | 729 193,71 | 0,00 | 117 000,00 | 612 193,71 | 0,00 |  | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), ед | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля исполнения предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, тыс чел | 6400 |