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		Приложение 11

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__14.02.2024___№__488-па___

Приложение 3

	к муниципальной программе

	«Формирование современной 
городской среды ЗАТО Северск»

	на 2023 - 2027 годы







ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участ-ники Прог-раммы, участники меро-приятия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федераль- ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.: 
	Всего
	336 875,30
	0,00
	303 187,76
	33 687,54
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благо-устроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	79 330,78
	0,00
	71 397,70
	7 933,08
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благо-устроенных в течение года, ед
	20

	
	
	2025
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,40
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благо-устроенных в течение года, ед
	20

	
	
	2026
	85 804,17
	0,00
	77 223,75
	8 580,42
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благо-устроенных в течение года, ед
	20

	
	
	2027
	89 236,34
	0,00
	80 312,70
	8 923,64
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	336 875,30
	0,00
	303 187,76
	33 687,54
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	79 330,78
	0,00
	71 397,70
	7 933,08
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	
	
	2025
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,40
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	
	
	2026
	85 804,17
	0,00
	77 223,75
	8 580,42
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	
	
	2027
	89 236,34
	0,00
	80 312,70
	8 923,64
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед

	20

	2.
	Задача 2 «Оснащение дворовых территорий  игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, в т.ч.: 
	Всего
	264 610,86
	0,00
	0,00
	176 753,63
	87 857,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед

	65

	
	
	2024
	130 989,51
	0,00
	0,00
	68 907,26
	62 082,25
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед

	180

	
	
	2025
	30 261,22
	0,00
	0,00
	30 261,22
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	2026
	31 471,67
	0,00
	0,00
	31 471,67
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	2027
	32 730,54
	0,00
	0,00
	32 730,54
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	2.1.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	264 610,86
	0,00
	0,00
	176 753,63
	87 857,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	130 989,51
	0,00
	0,00
	68 907,26
	62 082,25
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	180

	
	
	2025
	30 261,22
	0,00
	0,00
	30 261,22
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	2026
	31 471,67
	0,00
	0,00
	31 471,67
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	2027
	32 730,54
	0,00
	0,00
	32 730,54
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед

	120

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	601 486,16
	0,00
	303 187,76
	210 441,17
	87 857,23
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед
	195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	11

	
	
	2024
	210 320,29
	0,00
	71 397,70
	76 840,34
	62 082,25
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед
	215

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	
	
	2025
	112 765,23
	0,00
	74 253,61
	38 511,62
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед
	235

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	
	
	2026
	117 275,84
	0,00
	77 223,75
	40 052,09
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед
	255

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	
	
	2027
	121 966,88
	0,00
	80 312,70
	41 654,18
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед
	275

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы

	 1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: 
	Всего
	341 767,21
	304 947,48
	9 437,04
	27 382,70
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,79
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь
	23000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	благоустроенной территории, м2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2024
	216 346,28
	197 684,09
	6 114,04
	12 548,15
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	97 870

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	7

	
	
	2025
	65 511,15
	57 289,61
	1 777,41
	6 444,13
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	46 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	3

	
	
	2026
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2027
	593,88
	0,00
	0,00
	593,88
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	62 380,24
	57 483,39
	1 777,84
	3 119,01
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2024
	30 000,00
	27 645,00
	855,00
	1 500,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	5000

	
	
	2025
	32 365,28
	29 824,61
	922,41
	1 618,26
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	5000

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	43 827,04
	33 709,68
	1 042,67
	9 074,69
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 287,60
	1 186,52
	36,70
	64,38
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	35 293,82
	32 523,16
	1 005,97
	1 764,69
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	50000

	
	
	2025
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	2026
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	2027
	593,88
	0,00
	0,00
	593,88
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	23 928,69
	22 026,10
	681,22
	1 221,37
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 928,69
	22 026,10
	681,22
	1 221,37
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территории, м2
	

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади театральной) в г.Северске
	Всего
	39 760,87
	36 489,23
	1 134,10
	2 137,54
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	2 479,41
	2 148,50
	66,45
	264,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8 000

	
	
	2024
	7 461,46
	6 875,74
	212,65
	373,07
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	20 000

	
	
	2025
	29 820,00
	27 465,00
	855,00
	1 500,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	40 000

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске
	Всего
	22 232,43
	20 487,18
	633,62
	1 111,62
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	559,77
	515,83
	15,95
	27,99
	
	
	1. Площадь
	500

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	благоустроенной территории, м2
	

	
	
	2024
	21 672,65
	19 971,35
	617,67
	1 083,63
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4500

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Комму-нистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад    № 54» в г.Северске
	Всего
	28 906,34
	26 528,88
	820,48
	1 556,97
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	17 015,91
	15 571,85
	481,60
	962,45
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500

	
	
	2024
	11 890,43
	10 957,03
	338,88
	594,52
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	95 894,27
	88 366,57
	2 732,99
	4 794,71
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	9 236,25
	8 511,20
	263,23
	461,81
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	86 658,02
	79 855,37
	2 469,75
	4 332,90
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуаль-ным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привле-чением собст-венников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привле-чением собст-венников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привле-чением собст-венников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привле-чением собст-венников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привле-чением собст-венников и арендаторов зданий и сооружений, ед

	3

	1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	3 289,39
	0,00
	0,00
	3 289,39
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 467,46
	0,00
	0,00
	1 467,46
	0,00
	
	1. Количество
подготовленных проектов, ед
	6

	
	
	2024
	1 821,93
	0,00
	0,00
	1 821,93
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	3

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	0

	1.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Комму-нистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	Всего
	21 547,96
	19 856,45
	614,12
	1 077,40
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2024
	21 547,96
	19 856,45
	614,12
	1 077,40
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1370

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	 2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.: 
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	 2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	 2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	5

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	5

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	5

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	5

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	341 767,21
	304 947,48
	9 437,04
	27 382,70
	0,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,79
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	86,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32

	
	
	2024
	216 346,28
	197 684,09
	6 114,04
	12 548,15
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	96,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2025
	65 511,15
	57 289,61
	1 777,41
	6 444,13
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	100,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2026
	3 325,87
	0,00
	0,00
	3 325,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	101,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2027
	593,88
	0,00
	0,00
	593,88
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	101,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года обществен-ных пространств, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	 
	Итого по Программе
	Всего
	943 253,38
	304 947,48
	312 624,80
	237 823,87
	87 857,23
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	95 147,96
	49 973,79
	1 545,58
	17 853,61
	25 774,98
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	50,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	59,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2024
	426 666,57
	197 684,09
	77 511,74
	89 388,49
	62 082,25
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	55,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	65,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2025
	178 276,38
	57 289,61
	76 031,02
	44 955,75
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	68,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1

	
	
	2026
	120 601,71
	0,00
	77 223,75
	43 377,96
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	65,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен- ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц

	68,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1

	
	
	2027
	122 560,76
	0,00
	80 312,70
	42 248,06
	0,00
	
	1. Доля благоустроен- ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	70,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	69,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнитель-ного перечня работ по благоустрой-ству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1
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