|  | Приложение 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__15.02.2024__№_513-па___ |
| --- | --- |

| ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Цифровизация городского хозяйства «Умный город» |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2022 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, чел | - | 1500 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
|  | 2. Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности, ед | - | 256 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | 3. Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, проц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4. Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники, ед | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей, ед | - | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6. Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами, проц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск в решение вопросов городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание Интеллектуального центра городского управления |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных на создание благоприятной (комфортной) городской среды |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности на территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности на территории г.Северска |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 3 209,93 | 725,60 | 978,79 | 1 505,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 3 209,93 | 725,60 | 978,79 | 1 505,54 | 0,00 | 0,00 |