Приложение 14

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от _11.03.2024__№_770-па__

ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности

и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры»

муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 714 225,68 | 0,00 | 0,00 | 714 225,68 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 193 858,82 | 0,00 | 0,00 | 193 858,82 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 240 953,35 | 0,00 | 0,00 | 240 953,35 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; ты. м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 279 413,51 | 0,00 | 0,00 | 279 413,51 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 135,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 6 |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 246 134,29 | 0,00 | 0,00 | 246 134,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 246 134,29 | 0,00 | 0,00 | 246 134,29 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 201 117,64 | 0,00 | 0,00 | 201 117,64 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 206 938,26 | 0,00 | 0,00 | 206 938,26 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенной спецтехники, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов, в т.ч.: | Всего | 6 618,02 | 0,00 | 0,00 | 6 618,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 299,31 | 0,00 | 0,00 | 3 299,31 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 318,65 | 0,00 | 0,00 | 3 318,65 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 2 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 6 618,02 | 0,00 | 0,00 | 6 618,02 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 3 299,31 | 0,00 | 0,00 | 3 299,31 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 3 318,65 | 0,00 | 0,00 | 3 318,65 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 15 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» (до 31.12.2023) | Всего | 129 575,04 | 0,00 | 0,00 | 129 575,04 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 39 114,52 | 0,00 | 0,00 | 39 114,52 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 18 |
|  |  | 2022 | 43 629,84 | 0,00 | 0,00 | 43 629,84 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2023 | 46 830,68 | 0,00 | 0,00 | 46 830,68 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично- дорожной сети и транспортного обслуживания» (с 01.01.2024) | Всего | 52 193,06 | 0,00 | 0,00 | 52 193,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 52 193,06 | 0,00 | 0,00 | 52 193,06 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 51 951,94 | 0,00 | 0,00 | 51 951,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 51 951,94 | 0,00 | 0,00 | 51 951,94 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 1 148 746,09 | 0,00 | 0,00 | 1 148 746,09 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 232 973,40 | 0,00 | 0,00 | 232 973,40 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 284 583,19 | 0,00 | 0,00 | 284 583,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 329 543,50 | 0,00 | 0,00 | 329 543,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 301 646,00 | 0,00 | 0,00 | 301 646,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 253 069,58 | 0,00 | 0,00 | 253 069,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 258 890,20 | 0,00 | 0,00 | 258 890,20 | 0,00 |  | X | X |