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ПЕРЕЧЕНЬ 
комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1
«Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3
	№
п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограм-мы, участники мероприя-тия
	Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	феде-рального бюджета (по согласо-ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согласова-нию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-жетных источ-ников (по согласо-ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустрой-ству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.1.1
	Благоустрой-ство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, в т.ч.:
	Всего
	143 364,67
	0,00
	0,00
	55 507,44
	87 857,23
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	104 206,75
	0,00
	0,00
	42 124,50
	62 082,25
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	70

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед


	0

	2.1.1
	Приобретение
и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	143 364,67
	0,00
	0,00
	55 507,44
	87 857,23
	УЖКХ ТиС

	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	104 206,75
	0,00
	0,00
	42 124,50
	62 082,25
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	70

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудо-вания, размещен-ного на дворовых территориях, ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	143 364,67
	0,00
	0,00
	55 507,44
	87 857,23
	 
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	X
	X

	
	
	2024
	104 206,75
	0,00
	0,00
	42 124,50
	62 082,25
	
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X
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Задача 1 


«


Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень
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  П ЕРЕЧЕНЬ     комплексов процессных мероприятий , основных мероприятий и ресурсное обеспечение  подпрограммы 1   «Благоустройство дворовых территорий »   муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»     Таблица 3  

№   п/п  Наименование  подпрограммы,  задачи  подпрограммы,  комплекса  процессных  мероприятий  (далее  –   КПМ),  основного  мероприятия,  мероприятия  муниципальной  программы  Срок  реали - зации,  год  Объем  финанси - рования,  тыс. руб.  В том числе за счет средств  У частники  подпрограм - мы,   участники  мероприя - тия  Показатели конечного результата КПМ,  основного мероприятия, показатели  непосредственного результата  мероприятий, входящих в состав  основного мероприятия, по годам  реализации  

феде - рального  бюджета  (по  согласо - ванию  (прогноз)  областного  бюджета  (по  согласова - нию  (прогноз)  местного  бюджета  внебюд - жетных  источ - ников (по  согласо - ванию  (прогноз)  

наименование   и единица  измерения  значения по годам  реализации  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1.  Задача 1  « Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень »   подпрограммы 1  

1.1  Основное  мероприятие.  Выполнение Всего  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УЖКХ ТиС  X  X  

2023  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   1. Количество  дворовых 0  

