Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание комфортных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результатив-ности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2,1 | 3,1 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
|  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 5,2 | 5,4 | 2,6 | 1,6 |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 88 468,55 | 21 016,27 | 25 266,60 | 21 436,38 | 20 749,30 | 193 768,54 | 25 447,00 |
|  | Местный бюджет | 88 468,55 | 21 016,27 | 25 266,60 | 21 436,38 | 20 749,30 | 3 008,65 | 5 008,65 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 840,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 1 685,14 | 896,50 | 788,64 | 0,00 | 0,00 | 34 045,80 | 1 793,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 685,14 | 896,50 | 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 90 153,69 | 21 912,77 | 26 055,24 | 21 436,38 | 20 749,30 | 3 008,65 | 5 008,65 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

### СВЕДЕНИЯ

### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | проц | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта | проц | 7,6 | 4,3 | 6,9 | 7,3 | 5,2 | 5,4 | 2,6 | 1,6 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел | 815 | 815 | 829 | 871 | 799 | 874 | 874 | 874 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта | ед | 56 | 32 | 51 | 54 | 38 | 40 | 19 | 12 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание | шт | 33 | 16 | 94 | 104 | 104 | 106 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№_5320-па__

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

### Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали-зации год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | Всего | 11 418,51 | 0,00 | 1 685,14 | 9 733,37 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 1 147,96 | 0,00 | 0,00 | 1 147,96 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 268,11 | 0,00 | 0,00 | 1 268,11 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | Всего | 78 735,18 | 0,00 | 0,00 | 78 735,18 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 20 288,42 | 0,00 | 0,00 | 20 288,42 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 19 481,19 | 0,00 | 0,00 | 19 481,19 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 90 153,69 | 0,00 | 1 685,14 | 88 468,55 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 0,00 | 896,50 | 21 016,27 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 0,00 | 788,64 | 25 266,60 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 21 436,38 | 0,00 | 0,00 | 21 436,38 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 20 749,30 | 0,00 | 0,00 | 20 749,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 008,65 | 0,00 | 0,00 | 3 008,65 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 5 008,65 | 0,00 | 0,00 | 5 008,65 | 0,00 |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 4

| # № # п/п | # Наименование муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия | # Срок реали- зации, год | # Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | # Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # УЖКХ ТиС | # УКС Администрации ЗАТО Северск |

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» |  | # Всего | # 90 153,69 | # 90 153,69 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 21 912,77 | # 21 912,77 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 26 055,24 | # 26 055,24 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 21 436,38 | # 21 436,38 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 20 749,30 | # 20 749,30 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 3 008,65 | # 3 008,65 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 5 008,65 | # 5 008,65 | # 0,00 |
| # 1. | # Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | # Всего | # 11 418,51 | # 11 418,51 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 3 240,53 | # 3 240,53 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 5 761,91 | # 5 761,91 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 1 147,96 | # 1 147,96 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 1 268,11 | # 1 268,11 | # 0,00 |
|  |  | # 2025 # (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
| # 1.1 | # Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | # Всего | # 3 195,50 | # 3 195,50 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 3 195,30 | # 3 195,30 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.1.1 | # Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.1.2 | # Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | # Всего | # 3 195,50 | # 3 195,50 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 3 195,30 | # 3 195,30 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,00 |
|  |  | # 2025 # (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2026 # (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.2 | # Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | # Всего | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.2.1 | # Снос расселенных аварийных домов | # Всего | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.3 | # Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | # Всего | # 2 527,71 | # 2 527,71 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 1 344,75 | # 1 344,75 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 1 182,96 | # 1 182,96 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.3.1 | # Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | # Всего | # 2 527,71 | # 2 527,71 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 1 344,75 | # 1 344,75 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 1 182,96 | # 1 182,96 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.4 | # ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | # Всего | # 600,00 | # 600,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 600,00 | # 600,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.4 | # КПМ «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | # Всего | # 0,01 | # 0,01 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 1.5 | # Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | # Всего | # 5 095,29 | # 5 095,29 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 1 295,78 | # 1 295,78 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 1 383,65 | # 1 383,65 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 1 147,86 | # 1 147,86 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 1 268,00 | # 1 268,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
| # 1.5.1 | # Перечисление рентных платежей | # Всего | # 5 095,29 | # 5 095,29 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 1 295,78 | # 1 295,78 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 1 383,65 | # 1 383,65 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 1 147,86 | # 1 147,86 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 1 268,00 | # 1 268,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 1 308,65 | # 1 308,65 | # 0,00 |
| # 2. | # Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | # Всего | # 78 735,18 | # 78 735,18 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 18 672,24 | # 18 672,24 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 20 293,33 | # 20 293,33 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 20 288,42 | # 20 288,42 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 19 481,19 | # 19 481,19 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 1 700,00 | # 1 700,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 3 700,00 | # 3 700,00 | # 0,00 |
| # 2.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | # Всего | # 13 422,32 | # 13 422,32 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 3 544,51 | # 3 544,51 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 4 851,02 | # 4 851,02 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 5 026,79 | # 5 026,79 | # 0,00 |
| # 2.1 | # КПМ «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» # (с 01.01.2024) | # Всего | # 4 127,54 | # 4 127,54 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 4 127,54 | # 4 127,54 | # 0,00 |
|  |  | # 2025 # (прогнозный период) | # 500,00 | # 500,00 | # 0,00 |
|  |  | # 2026 # (прогнозный период) | # 500,00 | # 500,00 | # 0,00 |
| # 2.2 | # ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» # (до 31.12.2023) | # Всего | # 10 993,78 | # 10 993,78 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 3 918,17 | # 3 918,17 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 3 587,10 | # 3 587,10 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 3 488,51 | # 3 488,51 | # 0,00 |
| # 2.2 | КПМ «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | # 3 549,71 | # 3 549,71 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 3 549,71 | # 3 549,71 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 400,00 | # 400,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 400,00 | # 400,00 | # 0,00 |
| # 2.3 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (до 31.12.2023) | Всего | # 1 912,58 | # 1 912,58 | # 0,00 |
|  |  | # 2021 | # 637,70 | # 637,70 | # 0,00 |
|  |  | # 2022 | # 637,44 | # 637,44 | # 0,00 |
|  |  | # 2023 | # 637,44 | # 637,44 | # 0,00 |
| # 2.3 | # КПМ «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (с 01.01.2024) | # Всего | # 637,44 | # 637,44 | # 0,00 |
|  |  | # 2024 | # 637,44 | # 637,44 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 300,00 | # 300,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 300,00 | # 300,00 | # 0,00 |
| # 2.4 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | # 5,64 | # 5,64 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 1,88 | # 1,88 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 1,88 | # 1,88 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 1,88 | # 1,88 | # 0,00 |
| # 2.4 | КПМ «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | # 1,88 | # 1,88 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 1,88 | # 1,88 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.5 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» (до 31.12.2023) | Всего | # 32 499,03 | # 32 499,03 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 10 384,61 | # 10 384,61 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 11 101,77 | # 11 101,77 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 11 012,65 | # 11 012,65 | # 0,00 |
| # 2.5 | КПМ «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» (с 01.01.2024) | Всего | # 11 012,65 | # 11 012,65 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 11 012,65 | # 11 012,65 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 500,00 | # 500,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 2 500,00 | # 2 500,00 | # 0,00 |
| # 2.6 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | # 368,31 | # 368,31 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 135,16 | # 135,16 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 112,00 | # 112,00 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 121,15 | # 121,15 | # 0,00 |
| # 2.6 | КПМ «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | # 142,15 | # 142,15 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 142,15 | # 142,15 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.7 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | # 62,15 | # 62,15 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 50,21 | # 50,21 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 2,12 | # 2,12 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 9,82 | # 9,82 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 2.7.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | # 62,15 | # 62,15 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 50,21 | # 50,21 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 2,12 | # 2,12 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 9,82 | # 9,82 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2021 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2022 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2023 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2024 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | 0 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 815 | 829 | 871 | 799 | 874 | 874 | 874 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 9 733,37 | 2 344,03 | 4 973,27 | 1 147,96 | 1 268,11 | 1 308,65 | 1 308,65 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 1 685,14 | 896,50 | 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 11 418,51 | 3 240,53 | 5 761,91 | 1 147,96 | 1 268,11 | 1 308,65 | 1 308,65 |

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | чел | 815 | 815 | 829 | 871 | 799 | 874 | 874 | 874 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 494,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | чел | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество обследованных жилых домов | шт | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты | чел | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья

и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | Всего | 3 195,50 | 0,00 | 0,00 | 3 195,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
| 1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | Всего | 3 195,50 | 0,00 | 0,00 | 3 195,50 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 2 527,71 | 0,00 | 1 685,14 | 842,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 2 527,71 | 0,00 | 1 685,14 | 842,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 5 095,29 | 0,00 | 0,00 | 5 095,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 147,86 | 0,00 | 0,00 | 1 147,86 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
|  |  | 2024 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 5 095,29 | 0,00 | 0,00 | 5 095,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 74 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2023 | 1 147,86 | 0,00 | 0,00 | 1 147,86 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 55 |
|  |  | 2024 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 11 418,51 | 0,00 | 1 685,14 | 9 733,37 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 1 147,96 | 0,00 | 0,00 | 1 147,96 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 268,11 | 0,00 | 0,00 | 1 268,11 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 308,65 | 0,00 | 0,00 | 1 308,65 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 7

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от__24.12.2024__№__5320-па__

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»
 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,03 | 0,03 |
|  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 32 | 51 | 54 | 38 | 40 | 19 | 12 |
|  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 16 | 94 | 104 | 104 | 106 | 11 | 11 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный период) | 2026 год (прогнозный период) |
|  | Местный бюджет | 78 735,18 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 288,42 | 19 481,19 | 1 700,00 | 3 700,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 78 735,18 | 18 672,24 | 20 293,33 | 20 288,42 | 19 481,19 | 1 700,00 | 3 700,00 |

Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__24.12.2024__№__5320-па__

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прог- нозный период) | 2026 год (прог- нозный период) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта | ед | 56 | 32 | 51 | 54 | 38 | 40 | 19 | 12 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание | шт | 33 | 16 | 94 | 104 | 104 | 106 | 11 | 11 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск | м2 | 347 | 437,4 | 1017,34 | 599,32 | 397 | 346 | 35 | 35 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта | шт | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона | шт | 200 | 200 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество действующих ТСЖ | шт | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь муниципального жилищного фонда, за который производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества | тыс м2 | 130,71 | 130,71 | 111,81 | 114,6 | 106,15 | 104,14 | 4,0 | 19,1 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество жилых помещений, поставленных на государственный кадастровый учет, прошедших государственную регистрацию права собственности | шт | 20 | 20 | 12 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов | ед | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

Приложение 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__24.12.2024___№__5320-па__

ПЕРЕЧЕНЬ

комплексов процессных мероприятий, основных мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ), основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 13 422,32 | 0,00 | 0,00 | 13 422,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 544,51 | 0,00 | 0,00 | 3 544,51 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 1017,34 |
|  |  | 2022 | 4 851,02 | 0,00 | 0,00 | 4 851,02 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 599,32 |
|  |  | 2023 | 5 026,79 | 0,00 | 0,00 | 5 026,79 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 397 |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 4 127,54 | 0,00 | 0,00 | 4 127,54 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 4 127,54 | 0,00 | 0,00 | 4 127,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 346 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 35 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 35 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 10 993,78 | 0,00 | 0,00 | 10 993,78 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 918,17 | 0,00 | 0,00 | 3 918,17 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 21 |
|  |  | 2022 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 7 |
|  |  | 2023 | 3 488,51 | 0,00 | 0,00 | 3 488,51 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 3 549,71 | 0,00 | 0,00 | 3 549,71 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 3 549,71 | 0,00 | 0,00 | 3 549,71 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (до 31.12.2023) | Всего | 1 912,58 | 0,00 | 0,00 | 1 912,58 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» | X | X |
|  |  | 2021 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2022 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2023 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (с 01.01.2024) | Всего | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 5 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2023 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» (до 31.12.2023) | Всего | 32 499,03 | 0,00 | 0,00 | 32 499,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 10 384,61 | 0,00 | 0,00 | 10 384,61 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 11 101,77 | 0,00 | 0,00 | 11 101,77 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» (с 01.01.2024) | Всего | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 3,9 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 18,6 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 368,31 | 0,00 | 0,00 | 368,31 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 135,16 | 0,00 | 0,00 | 135,16 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 12 |
|  |  | 2022 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2023 | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 121,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КПМ «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 142,15 | 0,00 | 0,00 | 142,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 142,15 | 0,00 | 0,00 | 142,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 0 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 78 735,18 | 0,00 | 0,00 | 78 735,18 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 20 288,42 | 0,00 | 0,00 | 20 288,42 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 19 481,19 | 0,00 | 0,00 | 19 481,19 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 10 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__24.12.2024__№__5320-па__ Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»,

включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюд- жетных источников |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение строительства многоквартирных домов (приобретения квартир) для расселения аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда, в т.ч.: | Всего | 3 195,50 | 0,00 | 0,00 | 3 195,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 236 496,71 | 1 042 840,63 | 32 252,80 | 161 403,28 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 3590,5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь жилых помещений, изымаемых для ликвидации аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
| 1.1.1 | Строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 075 093,43 | 1 042 840,63 | 32 252,80 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 2 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Ввод многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда, ед | 0 |
| 1.1.2 | Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд | Всего | 3 195,50 | 0,00 | 0,00 | 3 195,50 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2022 | 3 195,30 | 0,00 | 0,00 | 3 195,30 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 494,2 |
|  |  | 2023 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 161 403,28 | 0,00 | 0,00 | 161 403,28 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 3590,5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 35 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 35 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество снесенных аварийных домов, шт | 0 |
| 3. | Задача 3 «Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, в т.ч.: | Всего | 2 527,71 | 0,00 | 1 685,14 | 842,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
| 3.1.1 | Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами | Всего | 2 527,71 | 0,00 | 1 685,14 | 842,57 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 344,75 | 0,00 | 896,50 | 448,25 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 2 |
|  |  | 2022 | 1 182,96 | 0,00 | 788,64 | 394,32 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 2 689,50 | 0,00 | 1 793,00 | 896,50 | 0,00 |  | 1. Число получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, чел | 12 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
| 4. | Задача 4 «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | 1. Количество обследованных многоквартирных домов, ед | 3 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: | Всего | 5 095,29 | 0,00 | 0,00 | 5 095,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2023 | 1 147,86 | 0,00 | 0,00 | 1 147,86 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 6 |
|  |  | 2024 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты, чел | 5 |
| 5.1.1 | Перечисление рентных платежей | Всего | 5 095,29 | 0,00 | 0,00 | 5 095,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 295,78 | 0,00 | 0,00 | 1 295,78 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 74 |
|  |  | 2022 | 1 383,65 | 0,00 | 0,00 | 1 383,65 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 72 |
|  |  | 2023 | 1 147,86 | 0,00 | 0,00 | 1 147,86 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 55 |
|  |  | 2024 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 1 445,90 | 0,00 | 0,00 | 1 445,90 | 0,00 |  | 1. Количество выплат ежемесячных рентных платежей за год, шт | 60 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 11 418,51 | 0,00 | 1 685,14 | 9 733,37 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 3 240,53 | 0,00 | 896,50 | 2 344,03 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 829 |
|  |  | 2022 | 5 761,91 | 0,00 | 788,64 | 4 973,27 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 494,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 871 |
|  |  | 2023 | 1 147,96 | 0,00 | 0,00 | 1 147,96 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 799 |
|  |  | 2024 | 1 268,11 | 0,00 | 0,00 | 1 268,11 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 874 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 1 246 832,11 | 1 042 840,63 | 34 045,80 | 169 945,68 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 16157,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 4 335,40 | 0,00 | 1 793,00 | 2 542,40 | 0,00 |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного жилищного фонда, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, чел | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 13 422,32 | 0,00 | 0,00 | 13 422,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 544,51 | 0,00 | 0,00 | 3 544,51 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 1017,34 |
|  |  | 2022 | 4 851,02 | 0,00 | 0,00 | 4 851,02 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 599,32 |
|  |  | 2023 | 5 026,79 | 0,00 | 0,00 | 5 026,79 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 397 |
| 1. | Задача 1 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 4 127,54 | 0,00 | 0,00 | 4 127,54 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 4 127,54 | 0,00 | 0,00 | 4 127,54 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 346 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 6 224,25 | 0,00 | 0,00 | 6 224,25 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 960,15 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 4 798,21 | 0,00 | 0,00 | 4 798,21 | 0,00 |  | 1. Площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, м2 | 941,05 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 10 993,78 | 0,00 | 0,00 | 10 993,78 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 918,17 | 0,00 | 0,00 | 3 918,17 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 21 |
|  |  | 2022 | 3 587,10 | 0,00 | 0,00 | 3 587,10 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 7 |
|  |  | 2023 | 3 488,51 | 0,00 | 0,00 | 3 488,51 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
| 2. | Задача 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 3 549,71 | 0,00 | 0,00 | 3 549,71 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 3 549,71 | 0,00 | 0,00 | 3 549,71 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 3 790,61 | 0,00 | 0,00 | 3 790,61 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 3 790,61 | 0,00 | 0,00 | 3 790,61 | 0,00 |  | 1. Оплата расходов за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество жилых помещений, в которые необходимо обеспечить доступ для их подготовки к проведению ремонта, шт | 3 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (до 31.12.2023) | Всего | 1 912,58 | 0,00 | 0,00 | 1 912,58 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление микрорайона Иглаково» | X | X |
|  |  | 2021 | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2022 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2023 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
| 3. | Задача 3 «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области» (с 01.01.2024) | Всего | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 637,44 | 0,00 | 0,00 | 637,44 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 637,70 | 0,00 | 0,00 | 637,70 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона, шт | 12 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ВЦП «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2022 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2023 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
| 4. | Задача 4 «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КПМ «Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 1000 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных обучающих, информационно-консультационных мероприятий, мероприятий по повышению уровня квалификации представителей ТСЖ, советов домов, иных объединений и граждан, шт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество распространенной печатной продукции по вопросам поддержки деятельности ТСЖ и освещения вопросов управления многоквартирным домом, шт | 0 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ВЦП «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» до 31.12.2023) | Всего | 32 499,03 | 0,00 | 0,00 | 32 499,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 10 384,61 | 0,00 | 0,00 | 10 384,61 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 11 101,77 | 0,00 | 0,00 | 11 101,77 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
| 5. | Задача 5 «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КПМ «Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда» (с 01.01.2024) | Всего | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 11 012,65 | 0,00 | 0,00 | 11 012,65 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 12 928,86 | 0,00 | 0,00 | 12 928,86 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 13 436,64 | 0,00 | 0,00 | 13 436,64 | 0,00 |  | 1. Процент выполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт, проц | 100 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВЦП «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (до 31.12.2023) | Всего | 368,31 | 0,00 | 0,00 | 368,31 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 135,16 | 0,00 | 0,00 | 135,16 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 12 |
|  |  | 2022 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 20 |
|  |  | 2023 | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 121,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
| 6. | Задача 6 «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КПМ «Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск» (с 01.01.2024) | Всего | 142,15 | 0,00 | 0,00 | 142,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 142,15 | 0,00 | 0,00 | 142,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 121,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 121,15 | 0,00 |  | 1. Количество изготовленных технических планов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации), шт | 10 |
| 7. | Задача 7 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям в многоквартирных домах» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах, в т.ч.: | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов, ед | 6 |
| 7.1.1 | Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и поручнями | Всего | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 2 |
|  |  | 2022 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 0 |
|  |  | 2024 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 1 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 120,29 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,00 |  | 1. Количество пандусов и поручней, шт | 6 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 78 735,18 | 0,00 | 0,00 | 78 735,18 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 18 672,24 | 0,00 | 0,00 | 18 672,24 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 94 |
|  |  | 2022 | 20 293,33 | 0,00 | 0,00 | 20 293,33 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
|  |  | 2023 | 20 288,42 | 0,00 | 0,00 | 20 288,42 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 104 |
|  |  | 2024 | 19 481,19 | 0,00 | 0,00 | 19 481,19 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 106 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 22 667,61 | 0,00 | 0,00 | 22 667,61 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 110 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 22 904,60 | 0,00 | 0,00 | 22 904,60 | 0,00 |  | 1. Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, включенных в Региональную программу капитального ремонта, ед | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым осуществляются расходы на содержание, шт | 110 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 90 153,69 | 0,00 | 1 685,14 | 88 468,55 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 21 912,77 | 0,00 | 896,50 | 21 016,27 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 6,9 |
|  |  | 2022 | 26 055,24 | 0,00 | 788,64 | 25 266,60 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 7,3 |
|  |  | 2023 | 21 436,38 | 0,00 | 0,00 | 21 436,38 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 2,7 |
|  |  | 2024 | 20 749,30 | 0,00 | 0,00 | 20 749,30 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 5,4 |
|  |  | 2025 (прогнозный период) | 27 003,01 | 0,00 | 1 793,00 | 25 210,01 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 2,6 |
|  |  | 2026 (прогнозный период) | 27 240,00 | 0,00 | 1 793,00 | 25 447,00 | 0,00 |  | 1. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, проц | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта, проц | 1,6 |