|  | Приложение 14 |
| --- | --- |
|  | к постановлению |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от __23.12.2024__№__5281-па_ |

| «2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 214 882,15 | 0,00 | 0,00 | 214 882,15 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 51 150,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 51 150,70 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 213 751,04 | 0,00 | 0,00 | 213 751,04 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 259,95 | 0,00 | 0,00 | 63 259,95 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 26 |
|  |  | 2022 | 60 963,52 | 0,00 | 0,00 | 60 963,52 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 28,31 |
|  |  | 2023 | 47 707,08 | 0,00 | 0,00 | 47 707,08 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 45 |
|  |  | 2024 | 50 495,23 <*> | 0,00 | 0,00 | 50 495,23 <*> | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 53 |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 58 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 | 23 170,60 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 62 |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | Всего | 1 131,11 | 0,00 | 0,00 | 1 131,11 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 102,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 102,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 655,47 | 0,00 | 0,00 | 655,47 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 214 882,15 | 0,00 | 0,00 | 214 882,15 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 51 150,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 51 150,70 <*> | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 (прог-нозный период) | 25 259,50 | 0,00 | 0,00 | 25 259,50 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный период) | 23 170,60 | 0,00 | 0,00 | 23 170,60 | 0,00 |  | X | X» |