|  | Приложение 15 |
| --- | --- |
|  | к постановлению |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от __23.12.2024__№__5281-па_ |

Приложение 4

к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» 
на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, КПМ, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата КПМ, основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюд-жета | област-ного бюд-жета | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реали-зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 66 738,80 | 0,00 | 0,00 | 66 738,80 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2021 | 17 655,85 | 0,00 | 0,00 | 17 655,85 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 837 |
|  |  | 2022 | 22 684,21 | 0,00 | 0,00 | 22 684,21 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 865 |
|  |  | 2023 | 26 398,74 | 0,00 | 0,00 | 26 398,74 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 528 |
| 1. | Задача 1 «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 28 176,32 | 0,00 | 0,00 | 28 176,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2024 | 28 176,32 | 0,00 | 0,00 | 28 176,32 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 361 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 34 240,56 | 0,00 | 0,00 | 34 240,56 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 34 240,56 | 0,00 | 0,00 | 34 240,56 | 0,00 |  | 1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество снесенных деревьев, ед | 1000 |
| 2. | Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Восстановле-ние зеленого фонда города Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 1 934,21 | 0,00 | 0,00 | 1 934,21 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ | X | X |
|  |  | 2021 | 621,80 | 0,00 | 0,00 | 621,80 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 227 |
|  |  | 2022 | 623,39 | 0,00 | 0,00 | 623,39 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 236 |
|  |  | 2023 | 689,02 | 0,00 | 0,00 | 689,02 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 392 |
| 2. | Задача 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Восстанов-ление зеленого фонда города Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 745,36 | 0,00 | 0,00 | 745,36 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 745,36 | 0,00 | 0,00 | 745,36 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 395 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 754,79 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 1000 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 1 754,79 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 0,00 |  | 1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт | 1000 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 97 594,69 | 0,00 | 0,00 | 97 594,69 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 18 277,65 | 0,00 | 0,00 | 18 277,65 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 27 |
|  |  | 2022 | 23 307,60 | 0,00 | 0,00 | 23 307,60 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 10,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 27 |
|  |  | 2023 | 27 087,76 | 0,00 | 0,00 | 27 087,76 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 16,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 74,24 |
|  |  | 2024 | 28 921,68 | 0,00 | 0,00 | 28 921,68 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 109,42 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 995,35 | 0,00 | 0,00 | 35 995,35 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 19,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 995,35 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 0,00 |  | 1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 19,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 213 630,20 | 0,00 | 384,20 | 213 246,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 58 046,06 | 0,00 | 0,00 | 58 046,06 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 74 179,26 | 0,00 | 0,00 | 74 179,26 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1581,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 81 739,38 <*> | 0,00 | 384,20 | 81 355,18 <*> | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 4219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 81 965,29 | 0,00 | 0,00 | 81 965,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 81 965,29 | 0,00 | 0,00 | 81 965,29 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 126 650,00 | 0,00 | 0,00 | 126 650,00 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 129 191,57 | 0,00 | 0,00 | 129 191,57 | 0,00 |  | 1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» (до 31.12.2023) | Всего | 13 379,75 | 0,00 | 11 645,90 | 1 733,85 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 3 723,51 | 0,00 | 2 946,40 | 777,11 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 138,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 365 |
|  |  | 2022 | 4 853,87 | 0,00 | 4 375,50 | 478,37 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 149,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 365 |
|  |  | 2023 | 4 802,37 | 0,00 | 4 324,00 | 478,37 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 365 |
| 2. | Задача 2 «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» (с 01.01.2024) | Всего | 5 065,60 | 0,00 | 4 324,00 | 741,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 5 065,60 | 0,00 | 4 324,00 | 741,60 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 138,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 366 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 8 321,26 | 0,00 | 4 470,90 | 3 850,36 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 365 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 6 329,36 | 0,00 | 4 479,00 | 1 850,36 | 0,00 |  | 1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г.Северска, га | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отловленных животных без владельцев, ед | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн | 365 |
| 3. | Задача 3 «Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 25 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
| 3.1.1 | Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 25 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г.Северска, ед | 4 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 314 015,34 | 0,00 | 16 354,10 | 297 661,24 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 61 769,57 | 0,00 | 2 946,40 | 58 823,17 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 6040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 4900 |
|  |  | 2022 | 79 033,13 | 0,00 | 4 375,50 | 74 657,63 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 6326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 3200 |
|  |  | 2023 | 86 541,75 <*> | 0,00 | 4 708,20 | 81 833,55 <*> | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 16876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 4500 |
|  |  | 2024 | 87 030,89 | 0,00 | 4 324,00 | 82 706,89 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 4295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 4595 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 134 971,26 | 0,00 | 4 470,90 | 130 500,36 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2310 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 137 512,83 | 0,00 | 4 479,00 | 133 033,83 | 0,00 |  | 1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2310 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 1.1.1 | Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства, в т.ч.: | Всего | 214 882,15 | 0,00 | 0,00 | 214 882,15 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 51 150,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 51 150,70 <*> | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 77 287,00 | 0,00 | 0,00 | 77 287,00 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 61 331,75 | 0,00 | 0,00 | 61 331,75 | 0,00 |  | 1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 2.1.1 | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Всего | 213 751,04 | 0,00 | 0,00 | 213 751,04 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 63 259,95 | 0,00 | 0,00 | 63 259,95 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 26 |
|  |  | 2022 | 60 963,52 | 0,00 | 0,00 | 60 963,52 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 28,31 |
|  |  | 2023 | 47 707,08 | 0,00 | 0,00 | 47 707,08 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 45 |
|  |  | 2024 | 50 495,23 <*> | 0,00 | 0,00 | 50 495,23 <*> | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 53 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 77 287,00 | 0,00 | 0,00 | 77 287,00 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 67 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 61 331,75 | 0,00 | 0,00 | 61 331,75 | 0,00 |  | 1. Степень готовности объекта строительства, проц | 78 |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства | Всего | 1 131,11 | 0,00 | 0,00 | 1 131,11 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 150,14 | 0,00 | 0,00 | 150,14 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 102,42 <*> | 0,00 | 0,00 | 102,42 <*> | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 655,47 | 0,00 | 0,00 | 655,47 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 214 882,15 | 0,00 | 0,00 | 214 882,15 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 63 410,09 | 0,00 | 0,00 | 63 410,09 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 61 065,94 <*> | 0,00 | 0,00 | 61 065,94 <*> | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 48 032,58 | 0,00 | 0,00 | 48 032,58 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 51 150,70 <*> | 0,00 | 0,00 | 51 150,70 <*> | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строитель-ству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 79 699,50 | 0,00 | 0,00 | 79 699,50 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 63 744,25 | 0,00 | 0,00 | 63 744,25 | 0,00 |  | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед | 1 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 4 | Всего | 146 740,32 | 209,64 | 233,20 | 146 297,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 33 956,91 | 0,00 | 68,80 | 33 888,11 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 39 474,81 <*> | 209,64 | 48,80 | 39 216,37 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 41 574,18 <*> | 0,00 | 50,60 | 41 574,18 <*> | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 229,44 | 0,00 | 71,60 | 35 157,84 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 229,44 | 0,00 | 71,60 | 35 157,84 | 0,00 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств), проц | 98 |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Всего | 146 740,32 | 209,64 | 233,20 | 146 297,48 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 31 736,36 | 0,00 | 65,00 | 31 671,36 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 33 956,91 | 0,00 | 68,80 | 33 888,11 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 39 265,17 <*> | 0,00 | 48,80 | 39 216,37 <*> | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 41 232,93 | 0,00 | 50,60 | 41 182,33 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 229,44 | 0,00 | 71,60 | 35 157,84 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 35 229,44 | 0,00 | 71,60 | 35 157,84 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 773 232,50 | 209,64 | 16 587,30 | 756 435,56 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 175 193,67 | 0,00 | 3 011,40 | 172 182,27 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2022 | 197 363,58 <*> | 0,00 | 4 444,30 | 192 919,28 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 73 |
|  |  | 2023 | 201 136,90 <*> | 209,64 | 4 757,00 | 196 170,26 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 67 |
|  |  | 2024 | 208 677,45 <*> | 0,00 | 4 374,60 | 204 302,85 <*> | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 65 |
|  |  | 2025 (прог-ноз- ный пери-од) | 285 895,55 | 0,00 | 4 542,50 | 281 353,05 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |
|  |  | 2026 (прог-ноз- ный пери-од) | 231 779,15 | 0,00 | 4 550,60 | 192 987,99 | 0,00 |  | 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска, ед | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска, ед | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц | 70 |

-------------------------------

<*> Потребность включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 102,42 тыс. руб;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 361,06 тыс. руб.;

в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 8 675,62 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».