ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

за 2024 год

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2024 год муниципальной программой «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска» в 2021 - 2024 годах» (далее – муниципальная программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 203,18 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 197,71 млн. руб., что составило 97,31% 
от плановых назначений. Цель программы достигнуты в полном объеме.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах» отражена в приложении 1.

Перечень документов о внесении изменений в муниципальную программу указан 
в приложении 2.

Информация о финансовой реализации муниципальной программы по форме 3 представлена в приложении 3.

Отчет о реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска 
в 2021 - 2024 годах» за 2024 год и использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе  КПМ и Основных мероприятий и источников финансирования представлены в приложении 4.

Сведения о достижении в 2024 году значений целевых показателей (индикаторов) по форме 1 приведены в приложении 5

Оценка эффективности средств муниципальной программы по форме 4  приведена в приложении 6

1. В рамках подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализовывалась задача программы – создание устойчивой системы озеленения города Северска.

Результативность достижения целевых показателей подпрограммы высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограмм указаны 
в приложении 7.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы соответствуют плановым и составили 28,58 млн. руб. Освоение средств – 100%.

Работы проводились в рамках двух КПМ.

1)  КПМ «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска». Реализовано мероприятий на сумму 27,85 млн. руб. (100% потребности).

Большая часть выделенных средств направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников и выкашивание газонов. В 2024 году выполнены большие работы по цветочному оформлению города. Клумбы города засажены однолетними цветами (5,2 тыс. м2). На чугунные ограждения вдоль пр.Коммунистического размещены подвесные цветочные кашпо.

2) КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска».

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников на территории города Северска выполнены в сентябре 2024года МБЭУ ЗАТО Северск, в рамках муниципального задания. Финансирование по данному направлению освоено в полном объеме – 722,95 тыс. руб. Результативность исполнения плановых показателей 100%. Результативность достижения целевых показателей высокая. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 9.

2. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» Освоено 
85,113 млн. руб. (99,62% от плановых назначений). Цели и задачи подпрограммы достигнуты. Целевые показатели (индикаторы) достигли плановых значений (приложение 8).

Работы выполнялись по двум  КПМ и одному основному мероприятию.

1) КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории г.Северска».

Финансирование данной КПМ осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 80,37 млн. руб. плановых назначений освоено 80, 15 млн. руб., что составило 99,73%.

2) КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска».

Мероприятия, выполненные в рамках данной КПМ:

- отлов и содержание в приюте отловленных безнадзорных животных;

- противоклещевая обработка лесных массивов в черте города Северска;

- доставка тел умерших в морг.

Мероприятия осуществлялись за счет средств местного и областного бюджетов. 
За счет субвенции из областного бюджета выполнялись мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. Освоение областных средств составило 97,7%, из 4,32 млн плановых назначений освоено 4,22 млн. руб.

Местные средства  освоены на 99,7 %  в сумме 739,36 руб.

3) основное мероприятие «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Финансирование данного основного мероприятия не предусматривалось. Задача, направленная на реализацию основного мероприятия, выполнена в рамках проведения месячников по санитарной очистке территории. Значения целевых индикаторов соответствуют плановым. Результаты реализации основного мероприятия описаны 
в разделе II.

3. Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения 
на территории города Северска» выполнялась путем реализации основных мероприятий. Результаты реализации основного мероприятия описаны в разделе II.

Освоение средств по подпрограмме составило 89,4%. Фактически исполнены работы на сумму 42,04 млн руб. из 47,026 млн руб. плановых назначений. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Недоосвоение средств возникло в результате не полного выполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом.

Работы организовывались только силами Управления капитального строительства 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели; в 2024 году не выполнялось, финансирование работ по данному основному мероприятию предусмотрено не было.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы указаны в приложении 9.

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование деятельности УЖКХ ТиС отчет о реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы представлен в приложении .

Плановый объем  бюджетных ассигнований обеспечивающей подпрограммы составлял 
42,14 тыс. руб. Фактическое освоение составило 41,97 тыс. руб. (99,6%).

Незначительное недоосвоение средств возникло в результате экономии по коммунальным услугам и услугам связи.

Значения целевых показателей (индикаторов) результативности обеспечивающей подпрограммы указаны в приложении 10. Плановые показатели результативности исполнения мероприятий подпрограммы достигнуты, цель и задачи, поставленные подпрограммой выполнены.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (приложение 5);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 4).

Оценка эффективности отражены в приложении 6.

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 97,3%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств по программе имеет высокую эффективность.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, степень освоения средств – 100%.

Степень освоения средств подпрограммы 3 – 89,4%.  Степень достижения цели  равна 1. Результативность подпрограммы и оценка ее эффективности высокая.

Степень достижения цели подпрограммы 4 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены.

Оценка эффективности программы в 2024 году - высокоэффективная.

Степень освоения средств муниципальной программы высокая (97,3%).

Степень достижения цели 1 – программа результативная.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 2 проводились работы в рамках основного мероприятия «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска».

Данное мероприятие проводилось без привлечения бюджетных средств. Проводились мероприятия с участием общественности по благоустройству территории города. Два раза в год объявлялись месячники по весенней и осенний санитарной уборке города, представители трудовых коллективов принимали участие в посадке цветов. Кроме того, жители города привлекались к выкашиванию газонов на периферийных участках г.Северска. Как результат – оперативное приведение городских территорий в надлежащее санитарное состояние, оперативное проведение работ по озеленению города.

В рамках подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» Работы планировались в рамках реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм» – не финансировалось, мероприятия не проводились.

Основное мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства».

Работы проводились за счет средств местного бюджета. Работы проводились по одному мероприятию:

- строительство муниципального общественного кладбища. В рамках муниципального контракта, заключенного УКС Администрации ЗАТО Северск освоено 41,37 млн руб из 46,35 млн руб. плановых назначений.  Освоение средств -89,4%.

По мероприятию «подготовка проектно- сметной документации». Работы по заключенному муниципальному контракту на сумму 670,95 тыс. руб. выполнены в полном объеме

Общее освоение средств по основному мероприятию составило 89,4 % - освоено 42,04 млн из 47,03 млн.руб плановых назначений.

Начальник отдела благоустройства 				                               О.А.Фадеева

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021 - 2024 годов | 2021-2024 годы | 29.07.2022-22.02.2024 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2022-2024 годы | Февраль 2024 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2021 - 2024 годы | Выполнено при корректи-ровке Программы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 2

Информация о внесенных изменениях в 2024 году

в муниципальную программу

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения на территории г.Северска в 2021 - 2024 годах»
 (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2020 № 2446

Изменения в муниципальную программу вносились, руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2024 году в муниципальную программу изменения вносились 2 раза:

1. По результатам деятельности за 2023 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2024 № 466-па, «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

2.По результатам деятельности за первое полугодие 2024 г изменения были внесены  Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.08.2024 № 2622-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 № 2446»;

По результатам деятельности за 2024 год изменения были внесены Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2024 № 5281-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»