ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск на 2021-2024 годы»

за 2024 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2024 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск на 2021 - 2024 годы» предусмотрено финансирование в объеме
98,5 млн. руб. Реализовано мероприятий на сумму 93,4 млн. руб., что составило 94,7% от плановых значений, в т.ч. 54,23 млн. руб. за счет местного бюджета,
44,32 млн руб. за счет областного бюджета.

1. В рамках подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности 
в муниципальном и жилищном секторе» реализовывались следующие мероприятия:

- «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск», приборами учета оборудованы 18 муниципальных квартир;

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 1 составили 1,44 млн. руб. при плановых назначениях 1,45 млн. руб. Освоение средств –99,7%. Неполное освоение средств по основному мероприятию «Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ» из-за мероприятия 1.1.4 «Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства» и мероприятия 2.1.1 «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск».

2. В рамках подпрограммы «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены следующие мероприятия:

- «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск на сумму 45,97 млн руб., в связи с изменением объемов работ.

- КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск», организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства 
на сумму 45,77 млн руб. при плановых значениях 47,56 млн руб. Освоение средств –96,2%. Неполное освоение средств связано с экономией по оплате электроэнергии.

Фактические расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 2 составили 91,96 млн руб. при плановых назначениях 97,10 млн руб. Освоение средств – 94,7%

Сводная информация об итогах реализации Программы за 2024 год представлена в таблице:

| Наименование источников | Потреб-ность на 2024 (отчетный год) | План с учетом утвержденного бюджетом на 2024 (отчетный год) | Передано бюджетных ассигнований за отчетный период | Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | Процент выпол-нения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 98 213,8 | 98 559,8 | 93 408,22 | 93 408,22 | 94,7 |
| областной бюджет | 44 320,5 | 44 320,5 | 40 970,53 | 40 970,53 | 92,4 |
| местный бюджет | 53 893,31 | 54 239,3 | 52 437,69 | 52 437,69 | 96,6 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС, УИО и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств 
за 2024 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2024 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 98 559,8 | 93 408,22 | 93 408,22 | 94,7 |
| УЖКХ ТиС | 49 237,21 | 47 435,62 | 47 435,62 | 96,3 |
| УКС | 49 322,59 | 45 972,6 | 45 972,6 | 93,2 |
| УИО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Управление Культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

1) Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ.

Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования.

2) Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе:

Показатель конечного результата данного основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м» который планировался на уровне 0,059 тыс.т.усл.топл./кв.м, фактически за отчетный период составил 0,059 тыс.т.усл.топл./кв.м. Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности в жилищном секторе.

3) Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска.

Показатель результативности мероприятия «Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов», планировался 3 ед. пешеходных переходов с улучшенным освещением. Фактически за 2024 год установлено освещение на 3 пешеходных переходах.

4) КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства 
ЗАТО Северск».

Показатели результативности КПМ «Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения», «Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск», «Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск», «Организация энергоснабжения объектов дорожного обустройства» планировались 
на уровне 100%. Фактически за отчетный период данные показатели составили 100%, 
что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНАХ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Все мероприятия, на которые было выделено финансирование, выполнены.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

За 2024 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников 
для реализации мероприятий основного мероприятия «Организация строительства газораспределительных сетей».

2. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

В связи с тем, что не на все мероприятия средства выделялись в полном объеме, потребность в финансировании на 2024 год приравнена к утвержденному финансированию, 
а оставшаяся часть потребности разнесена на последующие годы. Объем финансирования 
на 2024 год приведен в соответствие к утвержденному бюджету ЗАТО Северск на 2025 год по состоянию на 31.12.2024. Объем финансирования на 2024 год и на плановый период 2024 и 2026 годов приведен в соответствие решению Думы ЗАТО Северск от 22.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Изменения в ассигнованиях представлены в таблице:

| Наимено-вание | Объем финансирования Программы, всего |  | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» |  | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. | Потребность, тыс.руб. | Утверждено, тыс.руб. |
| Действующая редакция 2024 год | 298 037,27 | 102 300,05 | 5 489,92 | 2 392,83 | 292 547,35 | 99 907,22 |
| Уточненная редакция 2024 год | 98 213,81 | 98 213,81 | 1 142,83 | 1 142,83 | 97 070,98 | 97 070,98 |
| Действующая редакция 2025 год | 79 810,79 | 32 954,90 | 2 599,78 | 200,00 | 77 506,18 | 32 754,90 |
| Уточненная редакция 2025 год | 244 559,24 | 32 954,90 | 2 304,61 | 200,00 | 242 254,63 | 32 754,90 |
| Действующая редакция 2026 год | 60 213,69 | 32 954,90 | 2 599,78 | 200,00 | 58 204,23 | 32 754,90 |
| Уточненная редакция 2026 год | 80 246,64 | 32 954,90 | 1 951,46 | 200,00 | 78 295,18 | 32 754,90 |

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

Оценка проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск».

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств программа характеризуется полным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы СДМП = 0,99 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач программа характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств подпрограмма характеризуется неполным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы СДПП = 0,99 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмма характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность).

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

1) Степень освоения средств СОС = 0,97 – по шкале оценки эффективности использования средств подпрограмма характеризуется полным освоением.

2) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы СДПП = 1 – по шкале оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмма характеризуется высокой эффективностью.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
в отчетном году в соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по пятибалльной шкале оценка – 5 (высокая эффективность)