ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»

- ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» было предусмотрены  бюджетные ассигнования размере 94 253,23 тыс.руб.

Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:

- средства федерального бюджета – 48 264.37 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –  1 492,71 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 44 946.14 тыс. руб;

- внебюджетные средства – 53 196,55 тыс. руб.

Указанная сумма реализована в объеме 93 146,28 тыс. руб, (98,8%).

Кроме того, в рамках программы освоено 50,6 млн.руб. (из 53,2 млн.руб) из внебюджетных источников – в рамках реализации народной программы городских изменений «Радиус доверия» данные средства АО «ТВЭЛ» были выделены для благоустройства дворовых территорий.

Общий процент освоения средств по  программе, с учетом внебюджетных источников составил 97,5 %

Отчет о реализации муниципальной программы представлен в приложении 3, Отчет об использовании бюджетных ассигнований -  в приложении 4.

Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2024 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении (Форма 1).

1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» в 2024 году освоение средств по благоустройству дворовых территорий на сумму 33 226,34 тыс. руб., плановые назначения составляли 34 333,27 тыс. руб. Освоение средств составило 96,78 % от плановых назначений.

Внебюджетные источники использованы на 100 %

В рамках реализации программных мероприятий за счет средств бюджета ЗАТО Северск выполнены работы по установке нового игрового оборудования на 3 дворовых территориях.

Кроме того, в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия ЗАТО Северск» по направлению «Инициативы локальных сообществ» было реализовано 11 инициатив.

Общий бюджет локальных сообществ составил 36,14 млн руб. из них 25,77 млн руб. – средства АО «ТВЭЛ» и 10,37 млн руб.- средства бюджета ЗАТО Северск. Благоустройство на сумму и 0,75 млн руб.- выполнено без привлечения финансирования силами инициаторов проектов.

За эти средства обустроено три многофункциональных спортивных площадки с ограждением и резиновым покрытием, одно футбольное поле, три детские площадки, оснащенные современным игровым оборудованием и тренажерами. Обустроены дополнительные парковочные места на 3 объектах.

После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы) указаны в приложении (Форма 2).

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств» реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».

Освоено 59 919,95 тыс. руб, (100 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2024 год).

Из них;

- средства федерального бюджета – 48 264,37 тыс. руб.;

- средства областного бюджета –1 492,71 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 10 162,87 тыс. руб.

Работы проводились за счет средств, предоставленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Освоение по подпрограмме полное, результативность высокая. Степень достижения цели -1.

В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств».

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству следующих объектов:

- благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске;

- благоустройство прибрежного парка;

- благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске

-благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске;

- благоустройство территории Северского природного парка (устройство ограждения)

В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывались два основных мероприятия: «Проведение рейтингового голосования» и «Разработка дизайн-проектов общественных пространств».

Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования» реализовывалось   без привлечения бюджетных средств. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании составила 32 %.

После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы) указаны в приложении 6 (форма 2).

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:

1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (приложение 7 Форма 1);

2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ ( приложение 8 форма 3).

Оценка эффективности отражены в приложении 9 (форма 4).

Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 100%.

В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств имеет высокую эффективность.

Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 100%.

Данная подпрограмма, исполнена с полным освоением средств и высокой результативностью. Подрограмма оценивается как эффективная.

Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены. Эффективность использования средств подпрограммы – высокая, что говорит о правильном балансе финансирования и целевых индикаторов подпрограммы.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» работы проводились в рамках реализации основного мероприятия Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем.

Задача -  выполнение благоустройства всех дворовых территорий ЗАТО Северск.

В рамках реализации программных мероприятий на территории ЗАТО Северск в 2024 году  выполнены работы по благоустройству в 3 дворах  были выполнены мероприятия по благоустройству детских  площадок – замена игрового оборудования, установка  скамеек , урн  и планировка территории.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились  по двум основным мероприятиям, с целью реализации двух задач

- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;

- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».

Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 59 919,95 тыс. руб., из них 48 264,37 за счет средств федерального бюджета, 1 492,71 тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 10 162,86 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено следующее.

При выполнении работ по благоустройству пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок  нечетной стороны от ул.Царевского до ул. Курчатова) в г.Северске : обновлено асфальтовое покрытие, отремонтирован прилегающий газон;

Выполнены работы по благоустройству прибрежного парка: отремонтировано асфальтовое покрытие тротуара от ул. строителей до ул. Маяковского.

Завершены работы по благоустройству аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске – установлены закладные элементы для конструкций аллеи строителей.

Завершено благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске -  оборудована спортивная площадка, обустроена дорожно-тропиночная сеть.

Продолжены работы по устройству нового ограждения Северского природного парка.

В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2025 году. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых планируется выполнить в 2025 году.

Финансирование работ по данному основному мероприятию не выполнялось.

Начальник отдела благоустройства		                                                       О.А.Фадеева

Приложение 1

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2023 года | 2024 год | 2024 год | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2024 год | 2024 год | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2024 год | 2024 год | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланирован-ных бюджетных ассигнований |

Приложение  2

Информация о внесенных изменениях в 2024 году

в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023-2027 годы  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от  30 декабря 2022 г. № 2475.

Внесение изменений в муниципальную программу вносились руководствуясь  Постановлением Администрации ЗАТО Северск постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

В 2024 году в муниципальную программу изменения вносились 2 раза:

1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2024 № 488-па
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475»;

2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2024  № 206-па
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475»;

По результатам выполнения программных мероприятий в 2024 году в Программу внесены изменения Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 №194-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475».