УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от    24.03.2025      №   250-ра

ГРАФИК

мероприятий по демонтажу рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, на 2025 год

| № п/п | Месяц | Вид работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март | Объезд просп.Коммунистического (на участке от пересечения с ул.Комсомольской до ул.Славского) и выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения | КАиГ |
| 2 | Апрель | Объезд ул.Ленина, ул.Ленинградской и выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций | КАиГ |
| 3 | Май | Объезд ул.Калинина и выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций | КАиГ |
| 4 | Июнь | Объезд ул.Траспортной, ул.Лесной и выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций | КАиГ |
| 5 | Июль | Объезд ул.Победы и выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций | КАиГ |
| 6 | Август | Демонтаж рекламных конструкций на просп.Коммунистическом (на участке от пересечения с ул.Комсомольской до ул.Славского) | УЖКХ ТиС |
| 7 | Сентябрь | Демонтаж рекламных конструкций на ул.Ленина, ул.Ленинградской | УЖКХ ТиС |
| 8 | Октябрь | Демонтаж рекламных конструкций на ул.Калинина | УЖКХ ТиС |
| 9 | Ноябрь | Демонтаж рекламных конструкций на ул.Траспортной, ул.Лесной | УЖКХ ТиС |
| 10 | Декабрь | Демонтаж рекламных конструкций на ул.Победы | УЖКХ ТиС |