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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от _06.06.2025_ № _492-ра_



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» 
на 2022 - 2024 годы
Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022 - 2024 годы была разработана в целях создания и развития информационного общества ЗАТО Северск (далее – Программа).
Ответственный исполнитель Программы – Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск.
Целью Программы являлось создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск и свободного доступа к информации граждан и организаций.
Для достижения этой цели были поставлены 3 задачи:
формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск;
повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.
Программа состояла из 4 подпрограмм:
подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»;
подпрограммы 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»;
подпрограммы 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»;
подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма».
В рамках реализации Программы были выполнены мероприятия, направленные
на реализацию основных мер государственной политики Российской Федерации
по созданию необходимых условий для развития информационного общества и цифровой экономики, которые являются ключевым фактором экономического роста и качественного изменения показателей благосостояния населения ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществлялась за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализа-ции,
год
	План
с учетом утвержденного бюджета,
(тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы),
(тыс. руб.)
	Процент выполне-ния,
%



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
	Всего
	3 219,94
	3174,35
	97,9

	
	
	2022
	725,60
	682,02
	94

	
	
	2023
	978,79
	978,73
	100

	
	
	2024
	1515,55
	1513,60
	99,9

	2.
	Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»
	Всего
	26755,10
	26691,42
	99,8

	
	
	2022
	3258,69
	3257,92
	100

	
	
	2023
	15095,41
	15032,66
	99,6

	
	
	2024
	8401,00
	8400,84
	100

	3.
	Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
в ЗАТО Северск»
	Всего
	6 594,89
	6 594,88
	100

	
	
	2022
	792,85
	792,85
	100

	
	
	2023
	792,85
	792,85
	100

	
	
	2024
	5009,19
	5009,18
	100

	4.
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по Программе
	Всего
	36507,13
	36460,66
	99,7

	
	
	2022
	4777,14
	4732,79
	99,1

	
	
	2023
	16 804,25
	16 804,25
	100

	
	
	2024
	14925,74
	14923,62
	100


Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Срок реализа-ции,
год
	Единица измере-ния
	Значения целевых показателей результатив-ности
	Оценка дости-жения показа-теля

	
	
	
	
	план
	факт 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество аттестованных муниципальных информационных систем ЗАТО Северск (нарастающим итогом)
	2022
	ед.
	7
	7
	1

	
	
	2023
	
	7
	7
	1

	
	
	2024
	
	7
	7
	1

	2.
	Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск (нарастающим итогом)


	2022
	проц.
	30
	30
	1

	
	
	2023
	
	38
	38
	1

	
	
	2024
	
	63
	63
	1

	3.
	Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск
	2022
	проц.
	12
	12
	1

	
	
	2023
	
	13
	13
	1

	
	
	2024
	
	13
	13
	1

	Показатели задачи 1 «Формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск» Программы

	1.1
	Численность граждан, имеющих доступ к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
	2022
	чел.
	1500
	1500
	1

	
	
	2023
	
	1830
	1830
	1

	
	
	2024
	
	2194
	2194
	1

	1.2
	Количество слоев, доступных для отображения в системе обеспечения градостроительной деятельности
	2022
	ед.
	256
	256
	1

	
	
	2023
	
	260
	260
	1

	
	
	2024
	
	265
	265
	1

	1.3
	Доля МКД, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн
	2022
	проц.
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	1.4
	Количество специализированной техники, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной специализированной техники
	2022
	ед.
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	1.5
	Количество камер, обеспечивающих видеонаблюдение за объектами благоустройства, в местах скопления людей
	2022
	ед.
	1
	1
	1

	
	
	2023
	
	10
	10
	1

	
	
	2024
	
	12
	12
	1

	1.6
	Количество контейнерных площадок, оснащенных телеметрией и подключенных к системе управления обращения с твердыми коммунальными отходами



	2022
	проц.
	0
	0
	Х

	
	
	2023
	
	0
	0
	Х

	
	
	2024
	
	0
	0
	Х

	Показатели задачи 2 «Повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения для выполнения требований по информационной безопасности» Программы

	2.1
	Доля отечественного общесистемного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества общесистемного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	2022
	проц.
	0
	0
	1

	
	
	2023
	
	38
	38
	1

	
	
	2024
	
	63
	63
	1

	2.2
	Доля отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях Администрации ЗАТО Северск, от общего количества прикладного и специализированного программного обеспечения (нарастающим итогом)
	2022
	проц.
	17
	17
	1

	
	
	2023
	
	38
	38
	1

	
	
	2024
	
	63
	63
	1

	2.3
	Количество модернизированных автоматизированных мест пользователей и серверного оборудования (нарастающим итогом)
	2022
	проц.
	9
	9
	1

	
	
	2023
	проц.
	11
	11
	Х

	
	
	2024
	проц.
	11
	11
	Х

	Показатели задачи 3 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» Программы

	3.1
	Количество муниципальных услуг, оказываемых гражданам в электронном виде

	2022
	ед.
	34
	34
	1

	
	
	2023
	
	60
	60
	1

	
	
	2024
	
	64
	64
	1

	3.2
	Позиция ЗАТО Северск в рейтинге сайтов муниципальных образований России в АИС «Мониторинг госсайтов», позиция
	2022
	усл. ед.
	2
	2
	1

	
	
	2023
	
	2
	2
	1

	
	
	2024
	
	2
	2
	1


В соответствии с проведенным анализом в период с 2022 по 2024 год целевые показатели (индикаторы) результативности Программы в целом достигнуты.
За период реализации в Программу 3 раза вносились изменения постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2024 № 513-па, от 01.08.2024 № 2617-па,
 от 20.12.2024 № 5104-па.
Изменения Программы касались корректировки расходов в соответствии
с решениями Думы ЗАТО Северск и постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования
и реализации».
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы приведена
в таблице 3.
Таблица 3
	Год
	Степень
достижения целей и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка эффективности муниципальной программы

	2022
	1
	0,99
	5

	2023
	1
	1
	5

	2024
	1
	1
	5


Подпрограмма 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» была направлена на формирование эффективной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, обеспечивающей создание безопасных и комфортных условий для жизни населения ЗАТО Северск.
Для достижения цели подпрограммы 1 было поставлено 6 задач:
создание и совершенствование сервисов вовлечения граждан ЗАТО Северск
в решение вопросов городского хозяйства;
создание Интеллектуального центра городского управления;
внедрение «Умных технологий» в сфере жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Северск;
внедрение цифровых сервисов и современных технологий, направленных
на создание благоприятной (комфортной) городской среды;
создание сервисов, повышающих уровень общественной безопасности
на территории г.Северска;
создание сервисов, повышающих уровень экологической безопасности
на территории г.Северска.
В рамках решения задач подпрограммы 1 реализованы 6 основных мероприятий:
создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»);
создание платформы «Цифровой двойник»;
внедрение системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов;
создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники;
создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей;
внедрение автоматизации системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами.
Средства направлены на:
оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Мой Северск»;
проект по строительству системы видеонаблюдения;
организацию видеонаблюдения за объектами благоустройства.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 приведена в таблице 4.




Таблица 4
	Год
	Степень
достижения целей и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка эффективности муниципальной программы

	2022
	1,0
	0,94
	4

	2023
	1,0
	1,0
	5

	2024
	1,0
	1,0
	5


Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» была направлена на повышение надежности работоспособности технических средств посредством перехода на использование отечественного программного обеспечения
для выполнения требований по информационной безопасности.
Для достижения цели подпрограммы 2 были поставлены 3 задачи:
повышение надежности работоспособности технических средств;
повышение безопасности и надежности при работе с прикладным
и специализированным программным обеспечением;
повышение надежности при работе с оборудованием, установленным на рабочих местах, в серверных помещениях и узлах связи.
В рамках решения задач подпрограммы 2 реализованы 3 основных мероприятия:
переход на использование отечественного общесистемного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях;
переход на использование отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях;
проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники, установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск.
Средства направлены на:
оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск;
приобретение операционных систем Astra Linux, офисного программного обеспечения;
предоставление неисключительных прав на использование средств антивирусной защиты (продление лицензии Dr.Web Desktop Security Suite) для нужд Администрации ЗАТО Северск.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 приведена в таблице 5.
Таблица 5
	Год
	Степень
достижения целей и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка эффективности муниципальной программы

	2022
	1,0
	1,0
	5

	2023
	1,0
	1,0
	5

	2024
	1,0
	1,0
	5


Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» была направлена на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы муниципального управления
и оказания муниципальных услуг, предоставляемых населению и субъектам малого
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск.
Для достижения цели подпрограммы 3 были поставлены 2 задачи:
развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск;
повышение доступности информации о деятельности Администрации
ЗАТО Северск;
В рамках решения задач подпрограммы 2 реализованы 2 основных мероприятия:
комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде;
повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
Средства направлены на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронный архив».
Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 приведена в таблице 6.
Таблица 6
	Год
	Степень
достижения целей и решения задач
	Степень
освоения средств
	Оценка эффективности муниципальной программы

	2022
	1,0
	1,0
	5

	2023
	1,0
	1,0
	5

	2024
	1,0
	1,0
	5



Проведенный анализ эффективности реализации Программы показал, что по шкале оценки эффективности Программа является высокоэффективной (оценка 5).
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