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	УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]от _27.06.2025_№_567-ра___



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»
на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 29.01.2021 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».
Программа была направлена на повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.
Целью Программы являлось повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, развитие и устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры.
Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:
экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий;
обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска;
повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых была направлена на решение одной из поставленных задач:
подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном
и жилищном секторе»;
подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»;
подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы. 
Участниками Программы являлись Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств. 
Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы 
в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств

	
	
	
	
	федерального бюджета

	областного бюджета 
	местного бюджета
	внебюджетных источников





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»
	Всего
	9 383,06
	0,00
	0,00
	6 383,06
	3 000,00

	
	
	2021
	3 284,22
	0,00
	0,00
	2 284,22
	1 000,00

	
	
	2022
	2 563,18
	0,00
	0,00
	1 563,18
	1 000,00

	
	
	2023
	2 392,83
	0,00
	0,00
	1 392,83
	1 000,00

	
	
	2024
	1 142,83
	0,00
	0,00
	1 142,83
	0,00

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения
в ЗАТО Северск»
	Всего
	267 249,03
	0,00
	90 267,39
	176 981,64
	0,00

	
	
	2021
	43 461,80
	0,00
	5 229,60
	38 232,20
	0,00

	
	
	2022
	41 839,06 <*>
	0,00
	0,00
	41 839,06 <*>
	0,00

	
	
	2023
	90 359,70 <*>
	0,00
	40 717,29
	49 642,41 <*>
	0,00

	
	
	2024
	97 070,98 <*>
	0,00
	44 320,50
	52 750,48 <*>
	0,00

	4. 
	Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по Программе




	Всего
	276 632,09
	0,00
	90 267,39
	183 364,70
	3 000,00

	
	
	2021
	46 746,02
	0,00
	5 229,60
	40 516,42
	1 000,00

	
	
	2022
	44 402,24 <*>
	0,00
	0,00
	43 402,24 <*>
	1 000,00

	
	
	2023
	92 752,53 <*>
	0,00
	40 717,29
	51 035,24 <*>
	1 000,00

	
	
	2024
	98 213,81 <*>
	0,00
	44 320,50
	53 893,31 <*>
	0,00


------------------------------------
<*> Объем финансирования включает:
в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.;
в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 2672,37  тыс. руб.;
в 2024 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2023 года в сумме 1875,71 тыс. руб.
Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы                              в строках «Всего».

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:
местный бюджет – 66,28% (183 364,70 тыс. руб.);
бюджет Томской области – 32,63% (90 267,39 тыс. руб.);
внебюджетные источники – 1,09% (3 000,00 тыс. руб.).  
Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 264 613,18 тыс. руб., (92,0% от плана с учетом утвержденного бюджета
ЗАТО Северск).
Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом 
и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Срок 
реализации, год 
	План с учетом
 утвержденного бюджета
 (тыс. руб.)
	Фактическое исполнение (кассовые расходы)
(тыс. руб.)
	Процент выполнения, 
%

	2021
	46 746,02
	45 102,04
	96,5

	2022
	44 402,24
	39 174,47
	88,2

	2023
	97 752,53
	86 928,45 
	94,7

	2024
	98 559,80
	93 408,22
	94,7

	Итого по Программе
	287 460,59
	264 613,18
	92,0



В целом реализация Программы была эффективна. Показатели реализации находились на плановом уровне или имели положительную динамику. 
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.













СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» 
на 2021 - 2024 годы
Таблица 3
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности
	Причины невыполнения (при наличии)

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего
	квт.ч
	878
	878
	899,9
	899,9
	899,8
	899,8
	899,8
	899,8
	-

	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартир-ных домах на 1 кв. м общей площади
	гигакал
	0,273
	0,273
	0,257
	0,257
	0,251
	0,251
	0,255
	0,255
	-

	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего)
	м3
	18,48
	18,48
	18,02
	18,02
	17,68
	17,68
	17,58
	17,58
	-

	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	36,23
	36,23
	36,71
	36,71
	36,43
	36,43
	36,39
	36,39
	-

	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	квт.ч
	108,9
	108,9
	106,1
	106,1
	96,0
	96,0
	96,4
	96,4
	-

	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальны-ми бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади
	гигакал
	0,251
	0,251
	0,208
	0,208
	0,215
	0,215
	0,217
	0,217
	-

	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,77
	1,77
	0,90
	0,90
	0,96
	0,96
	0,95
	0,95
	-

	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,79
	1,79
	1,78
	1,78
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	-
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Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном
и жилищном секторе» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на экономию потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе
с использованием энергосберегающих приборов и технологий.
В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:
реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 9 383,06 тыс. руб. Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета и внебюджетных источников.
В целом реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность. Показатели реализации достигали планового уровня или имели положительную динамику.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.
Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) была направлена на повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Достижение цели обеспечивалось путем решения следующих задач:
повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;
проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;
улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска;
организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.
В рамках подпрограммы 2 реализовывались следующие мероприятия:
«Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск»;
КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск», а также была организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства.
Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением 
по источникам представлена в таблице 1.
Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 267 249,03 тыс. руб.
Распределение средств по бюджетам сложилось следующим образом:
бюджет Томской области – 90 267,39 тыс. руб.;
местный бюджет – 176 981,64 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации» в период реализации Программы в Программу вносились изменения.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы составила 5 баллов.
Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, 
в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 4.

Таблица 4
	Показатели оценки
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Степень достижения целей и решения задач СДП
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Степень освоения средств СОС
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Оценка эффективности реализации Программы
	5
	5
	5
	5


Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности в ЗАТО Северск программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Повышение энергоэффективности ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы. 
