|  | Приложение 10. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от_07.08.2025_№_1907-па_. |
| --- | --- |

| «1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.: | Всего | 271 047,82 | 241 290,30 | 4 894,79 | 24 862,72 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 151 487,82 | 143 052,15 | 1 856,50 | 6 579,18 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 39550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1»; |
| «1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 7 830,55 | 4 788,42 | 133,10 | 2 909,03 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 1 186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 2 362,20 | 2 176,77 | 67,32 | 118,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 1 530,75 | 1 425,12 | 29,08 | 76,54 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000»; |
| «1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 10 563,59 | 9 618,01 | 276,91 | 668,67 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 5 985,15 | 5 515,32 | 170,58 | 299,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 2 099,03 | 1 954,20 | 39,88 | 104,95 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 9000 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
| «1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 38 825,97 | 35 401,32 | 955,87 | 2 468,77 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 14 989,98 | 13 675,49 | 422,95 | 891,53 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 14 599,74 | 13 214,63 | 269,69 | 1 115,42 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 13000 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
| «1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 6 552,46 | 0,00 | 0,00 | 6 552,46 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 0,00 | 1 467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 2 977,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 2 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
| 1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммуни-стическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 20 509,34 | 19 092,30 | 391,58 | 1 025,47 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,30 | 5,70 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 20 309,34 | 18 908,00 | 385,88 | 1 015,47 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1800 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 4 751,98 | 4 424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4 751,98 | 4 424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 250 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском Природном парке | Всего | 105 219,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 052,20 | 0,00 | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 105 219,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 052,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 290 007,82 | 241 290,30 | 4 894,79 | 24 862,72 | 18 960,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 170 447,82 | 143 052,15 | 1 856,50 | 6 579,18 | 18 960,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 |  | X | X» |