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     Приложение 
     к постановлению
     Администрации ЗАТО Северск
[bookmark: _GoBack]     от_15.09.2025_№__2253-па_


	«201
	г.Северск, ул.Победы, д.19
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования
	293 008,00
	293 008,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293 008,00
	0,00
	2026

	
	
	- замена лифтового оборудования
	20 583 024,00
	20 583 024,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 583 024,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования
	440 476,00
	440 476,00
	0,00
	0,00
	0,00
	440 476,00
	0,00
	

	202
	г.Северск, ул.Калинина, д.18
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	1 136 851,20
	1 136 851,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 136 851,20
	0,00
	2028

	
	
	- ремонт крыши
	39 607 334,40
	39 607 334,40
	0,00
	0,00
	0,00
	39 607 334,40
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	846 790,40
	846 790,40
	0,00
	0,00
	0,00
	846 790,40
	0,00
	

	203
	г.Северск, ул.Калинина, д.70
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 300 964,00
	1 300 964,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300 964,00
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 747 816,00
	29 747 816,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 747 816,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	635 728,80
	635 728,80
	0,00
	0,00
	0,00
	635 728,80
	0,00
	

	204
	г.Северск, ул.Калинина, д.74
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 293 640,50
	1 293 640,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 293 640,50
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 580 357,00
	29 580 357,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 580 357,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	632 150,10
	632 150,10
	0,00
	0,00
	0,00
	632 150,10
	0,00
	

	205
	г.Северск, ул.Курчатова, д.26
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования
	73 252,00
	73 252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73 252,00
	0,00
	2027

	
	
	- замена лифтового оборудования
	5 145 756,00
	5 145 756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 145 756,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования
	110 119,00
	110 119,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110 119,00
	0,00
	

	206
	г.Северск, ул.Курчатова, д.38
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 303 583,00
	1 303 583,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 293 640,50
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 807 702,00
	29 807 702,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 807 702,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	637 008,60
	637 008,60
	0,00
	0,00
	0,00
	637 008,60
	0,00
	

	207
	г.Северск, ул.Ленина, д.44
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	895 352,50
	895 352,50
	0,00
	0,00
	0,00
	895 352,50
	0,00
	2028

	
	
	- ремонт крыши
	34 622 733,00
	34 622 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 622 733,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	741 863,50
	741 863,50
	0,00
	0,00
	0,00
	741 863,50
	0,00
	

	208
	г.Северск, ул.Победы, д.31
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования
	73 252,00
	73 252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73 252,00
	0,00
	2027

	
	
	- замена лифтового оборудования
	4 536 170,00
	4 536 170,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 536 170,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования
	97 074,00
	97 074,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 074,00
	0,00
	

	«201
	г.Северск, ул.Победы, д.19
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования
	73 252,00
	73 252,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73 252,00
	0,00
	2026

	
	
	- замена лифтового оборудования
	5 668 040,00
	5 668 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 668 040,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования
	121 296,00
	121 296,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 296,00
	0,00
	

	209
	г.Северск, просп.Коммунистический, д.100
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования
	146 504,00
	146 504,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146 504,00
	0,00
	2028

	
	
	- замена лифтового оборудования
	10 291 512,00
	10 291 512,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 291 512,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования
	220 238,00
	220 238,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220 238,00
	0,00
	

	210
	г.Северск, ул.Мира, д.22
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	445 011,20
	445 011,20
	0,00
	0,00
	0,00
	445 011,20
	0,00
	2028

	
	
	- ремонт крыши
	21 173 022,80
	21 173 022,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21 173 022,80
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	453 086,00
	453 086,00
	0,00
	0,00
	0,00
	453 086,00
	0,00
	

	
	
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	666 619,60
	666 619,60
	0,00
	0,00
	0,00
	666 619,60
	0,00
	

	
	
	- ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	19 330 174,00
	19 330 174,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 330 174,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	413 609,20
	413 609,20
	0,00
	0,00
	0,00
	413 609,20
	0,00
	

	211
	г.Северск, ул.Транспортная, д.20
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 298 733,00
	1 298 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 298 733,00
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 696 802,00
	29 696 802,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 696 802,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	634 638,60
	634 638,60
	0,00
	0,00
	0,00
	634 638,60
	0,00
	

	212
	г.Северск, ул.Транспортная, д.22
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 288 499,50
	1 288 499,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 288 499,50
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 462 803,00
	29 462 803,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 462 803,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	629 637,90
	629 637,90
	0,00
	0,00
	0,00
	629 637,90
	0,00
	

	213
	г.Северск, ул.Транспортная, д.24
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 305 765,50
	1 305 765,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 305 765,50
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 857 607,00
	29 857 607,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 857 607,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	638 075,10
	638 075,10
	0,00
	0,00
	0,00
	638 075,10
	0,00
	

	214
	г.Северск, ул.Транспортная, д.26
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	1 303 146,50
	1 303 146,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 303 146,50
	0,00
	2028

	
	
	- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	29 797 721,00
	29 797 721,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 797 721,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	636 795,30
	636 795,30
	0,00
	0,00
	0,00
	636 795,30
	0,00
	

	215
	г.Северск, ул.Транспортная, д.66
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	257 920,00
	257 920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257 920,00
	0,00
	2028

	
	
	- ремонт крыши
	12 271 480,00
	12 271 480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 271 480,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	262 600,00
	262 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262 600,00
	0,00
	

	
	
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	386 360,00
	386 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	386 360,00
	0,00
	

	
	
	- ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	11 203 400,00
	11 203 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 203 400,00
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	239 720,00
	239 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239 720,00
	0,00
	

	216
	г.Северск, ул.Транспортная, д.70
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	258 366,40
	258 366,40
	0,00
	0,00
	0,00
	258 366,40
	0,00
	2028

	
	
	- ремонт крыши
	12 292 719,10
	12 292 719,10
	0,00
	0,00
	0,00
	12 292 719,10
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	263 054,50
	263 054,50
	0,00
	0,00
	0,00
	263 054,50
	0,00
	

	
	
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	387 028,70
	387 028,70
	0,00
	0,00
	0,00
	387 028,70
	0,00
	

	
	
	- ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	11 222 790,50
	11 222 790,50
	0,00
	0,00
	0,00
	11 222 790,50
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	240 134,90
	240 134,90
	0,00
	0,00
	0,00
	240 134,90
	0,00
	

	217
	г.Северск, ул.Транспортная, д.72
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт крыши
	256 184,00
	256 184,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 184,00
	0,00
	2028»

	
	
	- ремонт крыши
	12 188 883,50
	12 188 883,50
	0,00
	0,00
	0,00
	12 188 883,50
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши
	260 832,50
	260 832,50
	0,00
	0,00
	0,00
	260 832,50
	0,00
	

	
	
	- разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	383 759,50
	383 759,50
	0,00
	0,00
	0,00
	383 759,50
	0,00
	

	
	
	- ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	11 127 992,50
	11 127 992,50
	0,00
	0,00
	0,00
	11 127 992,50
	0,00
	

	
	
	- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	238 106,50
	238 106,50
	0,00
	0,00
	0,00
	238 106,50
	0,00
	




Внутренний номер: 0358660

Внутренний номер: 0358660
