|  | Приложение 3. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__22.10.2025___№__2594-па_____. |
| --- | --- |

### «III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация:

1) основных мероприятий (до 31.12.2025):

«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»;

«Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»;

2) комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2026):

«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»;

«Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием».

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговом перечне объектов благоустройства дворовых территорий (приложение 7), а также на объектах, определяемых Администрацией ЗАТО Северск ежегодно, исходя из первоочередных потребностей.

Дворовые территории подлежат благоустройству в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень». Мероприятие реализуется при условии предоставления субсидии их областного бюджета в соответствии
с порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации Томской области
от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

в) установку скамеек;

г) установку урн для мусора;

д) оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

При реализации мероприятий предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.

Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- озеленение территорий;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, включенных в рейтинговый перечень после 20 февраля 2019 года, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также (при наличии инициативы жителей) трудовое участие. В случае если дворовая территория включена в рейтинговый перечень до 20 февраля 2019 года, такое финансовое участие должно быть обеспечено в размере не менее 1%.

Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в приложении 9 к Программе.

Решение о включении дворовых территорий для благоустройства в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (до 31.12.2025) и КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026) принимается на основании рейтингового перечня дворовых территорий (приложение 7) по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией. Рейтинговый перечень был сформирован по результатам сбора и оценки предложений, проведенных в 2017 году и утвержден при формировании муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 № 1965. За время действия указанной муниципальной программы с 2018 по 2022 год выполнено благоустройство дворовых территорий под № 1 - 42 рейтингового перечня дворовых территорий.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1, включая прогнозную оценку расходов, представлена
в приложении 3 к Программе.

Нормативная стоимость выполнения работ по благоустройству из минимального перечня представлена в таблице 2.

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

выполнения работ по благоустройству из минимального перечня

Таблица 2

| №п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стоимость работ за единицу измерения, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | м2 | 1 102,00 | 1 207,53 | 1 323,09 |
| 2. | Установка скамеек | шт. | 12 800,00 | 16 238,39 | 20 600, 41 |
| 3. | Установка урн | шт. | 3 800,00 | 4 381,98 | 5 53,09 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях в рамках дополнительного перечня, формируется ежегодно при поступлении финансирования на выполнение работ в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем».

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025) и КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) реализуются за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников. Объекты для благоустройства в рамках данного мероприятия определяются ежегодно исходя из первоочередных потребностей. Некоммерческим организациям из бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» предоставляются средства на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2023 № 469-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений».

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

структурных элементов  и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3

| № п/п | Наименования задачи подпрог-раммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реализа-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпро-граммы, участники меропри-ятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | областного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источников (по согласо-ванию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Выполне-ние работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 292 960,02 | 0,00 | 0,00 | 97 988,49 | 194 971,53 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 11 |
|  |  | 2025 | 166 272,28 | 0,00 | 0,00 | 50 272,28 | 116 000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 15 |
| 2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 83 762,67 | 0,00 | 0,00 | 40 003,68 | 43 758,99 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 37 771,29 | 0,00 | 0,00 | 19 787,28 | 17 984,01 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  | 2025 | 6 833,46 | 0,00 | 0,00 | 6 833,46 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 51 |
| 2.1.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» | Всего | 129 197,35 | 0,00 | 0,00 | 57 984,81 | 71 212,54 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2024 | 49 758,53 | 0,00 | 0,00 | 14 545,99 | 35 212,54 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 34 |
|  |  | 2025 | 79 438,82 | 0,00 | 0,00 | 43 438,82 | 36 000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 77 |
| 2.1.3 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 52 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартир-ным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 292 960,02 | 0,00 | 0,00 | 97 988,49 | 194 971,53 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 166 272,28 | 0,00 | 0,00 | 50 272,28 | 116 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |