		12	

	
		Приложение 3

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__22.10.2025___№__2594-па_____




	
	



«III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация:
1) основных мероприятий (до 31.12.2025):
«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»;
«Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»;
2) комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) (с 01.01.2026):
«Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»;
«Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием».
Мероприятия подпрограммы 1 реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговом перечне объектов благоустройства дворовых территорий (приложение 7), а также на объектах, определяемых Администрацией ЗАТО Северск ежегодно, исходя из первоочередных потребностей.
Дворовые территории подлежат благоустройству в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень». Мероприятие реализуется при условии предоставления субсидии их областного бюджета в соответствии
с порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации Томской области
от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».
Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ.
Минимальный перечень видов работ включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов;
б) ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
в) установку скамеек;
г) установку урн для мусора;
д) оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).
При реализации мероприятий предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.
Дополнительный перечень видов работ включает в себя:
- оборудование детских и спортивных площадок, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;
- озеленение территорий;
- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.
При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, включенных в рейтинговый перечень после 20 февраля 2019 года, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также (при наличии инициативы жителей) трудовое участие. В случае если дворовая территория включена в рейтинговый перечень до 20 февраля 2019 года, такое финансовое участие должно быть обеспечено в размере не менее 1%.
Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в приложении 9 к Программе.
Решение о включении дворовых территорий для благоустройства в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (до 31.12.2025) и КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026) принимается на основании рейтингового перечня дворовых территорий (приложение 7) по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией. Рейтинговый перечень был сформирован по результатам сбора и оценки предложений, проведенных в 2017 году и утвержден при формировании муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 № 1965. За время действия указанной муниципальной программы с 2018 по 2022 год выполнено благоустройство дворовых территорий под № 1 - 42 рейтингового перечня дворовых территорий.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1, включая прогнозную оценку расходов, представлена
в приложении 3 к Программе.
Нормативная стоимость выполнения работ по благоустройству из минимального перечня представлена в таблице 2.

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
выполнения работ по благоустройству из минимального перечня
Таблица 2
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Стоимость работ за единицу измерения, руб.

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт дворовых проездов
	м2
	1 102,00
	1 207,53
	1 323,09

	2.
	Установка скамеек
	шт.
	12 800,00
	16 238,39
	20 600, 41

	3.
	Установка урн
	шт.
	3 800,00
	4 381,98
	5 53,09



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях в рамках дополнительного перечня, формируется ежегодно при поступлении финансирования на выполнение работ в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем».
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025) и КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) реализуются за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников. Объекты для благоустройства в рамках данного мероприятия определяются ежегодно исходя из первоочередных потребностей. Некоммерческим организациям из бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» предоставляются средства на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2023 № 469-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений».
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 3.


ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных элементов  и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 3
	№ п/п
	Наименования задачи подпрог-раммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализа-ции, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпро-граммы, участники меропри-ятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)
	областного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-жетных источников (по согласо-ванию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень
(до 31.12.2025),
в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед
	0

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»
подпрограммы 1

	1.1
	КПМ «Выполне-ние работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень»
(с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед
	0

	2.
	Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» 
(до 31.12.2025),
в т.ч.:
	Всего
	292 960,02
	0,00
	0,00
	97 988,49
	194 971,53
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	11

	
	
	2025
	166 272,28
	0,00
	0,00
	50 272,28
	116 000,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	108

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	15

	2.1.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	83 762,67
	0,00
	0,00
	40 003,68
	43 758,99
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	37 771,29
	0,00
	0,00
	19 787,28
	17 984,01
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	32

	
	
	2025
	6 833,46
	0,00
	0,00
	6 833,46
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	51

	2.1.2
	Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	Всего
	129 197,35
	0,00
	0,00
	57 984,81
	71 212,54
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2024
	49 758,53
	0,00
	0,00
	14 545,99
	35 212,54
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	34

	
	
	2025
	79 438,82
	0,00
	0,00
	43 438,82
	36 000,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	77

	2.1.3
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2025
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000,00
	
	1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2
	52

	2.
	Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	2.1
	КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартир-ным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием»
(с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	292 960,02
	0,00
	0,00
	97 988,49
	194 971,53
	
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	X
	X

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	
	X
	X

	
	
	2025
	166 272,28
	0,00
	0,00
	50 272,28
	116 000,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X»
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