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«III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 реализуются:
1) основные мероприятия (до 31.12.2025):
«Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»;
«Организация рейтингового голосования»;
«Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»;
2) приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026); 
3) КПМ (с 01.01.2026):
«Отбор общественных пространств для благоустройства»;
«Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск».
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2, включая прогнозную оценку расходов, представлена
в приложении 3.
Помимо финансирования из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников. Некоммерческим организациям из бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» предоставляются средства на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск».
Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в соответствии с рейтинговым перечнем общественных пространств и прогнозным перечнем общественных пространств, выбранных для реализации работ по их благоустройству в рамках Программы (приложения 5 и 6), составленными
по результатам рейтингового голосования. Указанные перечни обновляются ежегодно по результатам проведенного рейтингового голосования
в очередном году.
Кроме того, подпрограммой 2 предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий (в соответствии с приложением 8), а также территорий, прилегающих
к индивидуальным жилым домам. Финансирование таких мероприятий за счет бюджетных источников не предусматривается.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ
 структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной
программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2
	№ п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласова-нию) (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-жетных источни-ков (по согласова-нию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(до 31.12.2025), 
в т.ч.:
	Всего
	267 397,82
	241 290,30
	4 894,79
	21 212,72
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	23000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	42500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	2025
	151 487,82
	143 052,15
	1 856,50
	6 579,18
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	39 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	5 180,55
	4 788,42
	133,10
	259,03
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 287,60
	1 186,52
	36,70
	64,38
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	2 362,20
	2 176,77
	67,32
	118,11
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	2025
	1 530,75
	1 425,12
	29,08
	76,54
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	24 051,15
	22 026,10
	681,22
	1 343,83
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 928,69
	22 026,10
	681,22
	1 221,37
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2024
	122,46
	0,00
	0,00
	122,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны 
по просп. Коммунистичес-кому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске


	Всего
	10 563,59
	9 618,01
	276,91
	668,67
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	2 479,41
	2 148,50
	66,45
	264,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8000

	
	
	2024
	5 985,15
	5 515,32
	170,58
	299,26
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	20000

	
	
	2025
	2 099,03
	1 954,20
	39,88
	104,95
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	9000

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп. Коммунистичес-кому, 119 в г.Северске
	Всего
	25 765,22
	18 062,43
	558,63
	7 144,16
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	559,77
	515,83
	15,95
	27,99
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500

	
	
	2024
	25 205,45
	17546,59
	542,68
	7 116,17
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4500

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп. Коммунистичес-кому, 133 и 
МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске
	Всего
	26 962,62
	24 737,75
	765,09
	1 459,79
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	17 015,91
	15 571,85
	481,60
	962,45
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500

	
	
	2024
	9 946,72
	9 165,90
	283,48
	497,34
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	38 825,97
	35 401,32
	955,87
	2 468,77
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	9 236,25
	8 511,20
	263,23
	461,81
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	14 989,98
	13 675,49
	422,95
	891,53
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15000

	
	
	2025
	14 599,74
	13 214,63
	269,69
	1 115,42
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	13000

	1.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	5 552,46
	0,00
	0,00
	5 552,46
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 467,46
	0,00
	0,00
	1 467,46
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	6

	
	
	2024
	1 108,00
	0,00
	0,00
	1 108,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	3

	
	
	2025
	2 977,00
	0,00
	0,00
	2 977,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	2

	1.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистичес-кому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	Всего
	20 509,34
	19 092,30
	391,58
	1 025,47
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	200,00
	184,30
	5,70
	10,00
	200,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	20 309,34
	18 908,00
	385,88
	1 015,47
	0,0
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1800

	1.1.11
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	4 751,98
	4 424,09
	90,29
	237,60
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	4 751,98
	4 424,09
	90,29
	237,60
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	250

	1.1.12
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	Всего
	105 219,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 052,20
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	105 219,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 052,20
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1500

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(с 01.01.2026), в т.ч.:
	Всего
	3 650,00
	0,00
	0,00
	3 650,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2027
	3 650,00
	0,00
	0,00
	3 650,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	2 650,00
	0,00
	0,00
	2 650,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	2 650,00
	0,00
	0,00
	2 650,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	1.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунис-тическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.5
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	1.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	1.1.7
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования 
(до 31.12.2025),
 в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	КПМ «Отбор общественных пространств для благоустройства»
(с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	3.
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие.
Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
(до 31.12.2025), 
в т.ч.:
	Всего
	18 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 960,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	18 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 960,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	2

	3.1.1
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	Всего
	6 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 960,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	6 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 960,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3200

	3.1.2
	Благоустройство сквера Искусств по ул.Леонтичука
	Всего
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	12 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4225

	3.
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствова-ние городской среды ЗАТО Северск» ( с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	290 007,82
	241 290,30
	4 894,79
	24 862,72
	18 960,00
	
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	170 447,82
	143 052,15
	1 856,50
	6 579,18
	18 960,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	3 650,00
	0,00
	0,00
	3 650,00
	0,00
	
	X
	X»



Внутренний номер: 0358028
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