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ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
в ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов 

	№ п/п
	Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы
	Срок реали-зации, год
	Объем финанси-рования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участ-ники Прог-раммы, участ-ники меро-приятия
	Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации

	
	
	
	
	федераль- ного бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюд- жетных источников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» Программы

	1.
	Задача 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,40
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,40
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	0

	
	
	2025
	82 504,01
	0,00
	74 253,61
	8 250,40
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	1.1
	КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» 
(с 01.01.2026)
	Всего
	175 040,51
	0,00
	157 536,45
	17 504,06
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	85 804,17
	0,00
	77 223,75
	8 580,42
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	
	
	2027
	89 236,34
	0,00
	80 312,70
	8 923,64
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроен-ных в течение года, ед
	20

	2.
	Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	 2.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» 
(до 31.12.2025), 
в т.ч: 
	Всего
	331 556,56
	0,00
	0,00
	136 585,03
	194 971,53
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	11

	
	
	2025
	204 868,82
	0,00
	0,00
	88 868,82
	116 000,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед	
	15

	2.1.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	122 359,21
	0,00
	0,00
	78 600,22
	43 758,99
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	65

	
	
	2024
	37 771,29
	0,00
	0,00
	19 787,28
	17 984,01
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	32

	
	
	2025
	45 430,00
	0,00
	0,00
	45 430,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	2.1.2
	Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус
доверия – 
ЗАТО Северск»
	Всего
	129 197,35
	0,00
	0,00
	57 984,81
	71 212,54
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2024
	49 758,53

	0,00
	0,00
	14 545,99

	35 212,54

	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтирован-ных спортивных площадок, шт
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	34

	
	
	2025
	79 438,82
 
	0,00
	0,00
	43 438,82

	36 000,00

	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отремонтирован-ных спортивных площадок, шт
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед
	77

	2.1.3
	Ремонт дворовых проездов
	Всего
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	80 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 000,00
	
	1. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	52

	2.
	Задача 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1

	 2.1
	КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартир-ным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием»
 (с 01.01.2026)
	Всего
	64 202,21
	0,00
	0,00
	64 202,21
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	31 471,67
	0,00
	0,00
	31 471,67
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2027
	32 730,54
	0,00
	0,00
	32 730,54
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	653 303,29
	0,00
	231 790,06
	226 541,70
	194 971,53
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед
	195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	11

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	6

	
	
	2025
	287 372,83
	0,00
	74 253,61
	97 119,22
	116 000,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед
	227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	57,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	24

	
	
	2026
	117 275,84
	0,00
	77 223,75
	40 052,09
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед
	259

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	
	
	2027
	121 966,88
	0,00
	80 312,70
	41 654,18
	0,00
	
	1. Количество дворовых территорий, благоустроен-ных на конец года, нарастающим итогом, ед
	279

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтирован-ных дворовых проездов, тыс м2
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед
	20

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» Программы

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	323 879,31
	292 064,73
	5 962,85
	25 851,73
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,79
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	23000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2024
	59 919,95
	48 264,37
	1492,71
	10 162,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	42500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	2025
	207 969,32
	193 826,57
	2 924,56
	11 218,19
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	45010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	5

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	10 305,49
	9 468,52
	293,71
	525,26
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 287,60
	1 186,52
	36,70
	64,38
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	2 362,20
	2 176,77
	67,32
	118,11
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	2025
	6 655,69
	6 123,23
	189,69
	342,77
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3100

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	24 051,15
	22 026,10
	681,22
	1 343,83
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 928,69
	22 026,10
	681,22
	1 221,37
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2024
	122,46
	0,00
	0,00
	122,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	39 802,33
	35 128,81
	407,60
	4 265,92
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	2 479,41
	2 148,50
	66,45
	264,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8000

	
	
	2024
	5 985,15
	5 515,32
	170,58
	299,26
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	20000

	
	
	2025
	31 337,78
	27 465,00
	170,58
	3 702,20
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	9400

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммуни-стическому, 119 в г.Северске
	Всего
	25 765,22
	18 062,43
	558,63
	7 144,16
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	559,77
	515,83
	15,95
	27,99
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500

	
	
	2024
	25 205,45
	17 546,59
	542,68
	7 116,17
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4500

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммуни-стическому, 133 и МБДОУ «Детский сад              № 54» в г.Северске
	Всего
	26 962,62
	24 737,75
	765,09
	1 459,79
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	17 015,91
	15 571,85
	481,60
	962,45
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500

	
	
	2024
	9 946,72
	9 165,90
	283,48
	497,34
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	60 943,77
	55 966,84
	1 732,64
	3 244,30
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	9 236,25
	8 511,20
	263,23
	461,81
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	14 989,98
	13 675,49
	422,95
	891,53
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15000

	
	
	2025
	36 717,55
	33 780,15
	1 046,45
	1 890,95
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	13000

	1.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуаль-ным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	5 552,46
	0,00
	0,00
	5 552,46
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 467,46
	0,00
	0,00
	1 467,46
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	6

	
	
	2024
	1 108,00
	0,00
	0,00
	1 108,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	3

	
	
	2025
	2 977,00
	0,00
	0,00
	2 977,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	0

	1.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Комму-нистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	Всего
	20 509,34
	19 092,30
	391,58
	1 025,47
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	200,00
	184,30
	5,70
	10,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	20 309,34
	18 908,00
	385,88
	1 015,47
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4340

	1.1.11
	Благоустройство сквера «Сказка»
	Всего
	4 751,98
	4 424,09
	90,29
	237,60
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	4 751,98
	4 424,09
	90,29
	237,60
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	250

	1.1.12
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	Всего
	105 219,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 052,20
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	105 219,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 052,20
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15170

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» 
(с 01.01.2026)
	Всего
	162 512,46
	154 092,73
	1 204,57
	7 215,16
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	95 933,88
	91 181,08
	1 187,64
	3 565,16
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	17 569

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	2

	
	
	2027
	66 578,58
	62 911,65
	16,93
	3 650
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	1

	 1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	62 365,28
	62 365,28
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	000

	
	
	2027
	62 365,28
	62 365,28
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2

	5000

	 1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	35 192,16
	29 966,92
	928,33
	42 96,91
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	31 978,86
	29 420,55
	911,40
	1 646,91
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2

	6000

	
	
	2027
	3 213,30
	546,37
	16,93
	2 650,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2

	1000

	 1.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	 1.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.5
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуаль-ным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроен-ных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	 1.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	2000,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2027
	1 000,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	1.1.7
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	62 955,02
	61 760,53
	276,24
	918,25
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	62 955,02
	61 760,53
	276,24
	918,25
	00,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	11319

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	00,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования 
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	5

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Отбор общественных пространств для благоустрой-ства» 
(с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	3.
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной прог-раммы город-ских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	37 920,00
	0,00
	0,00
	18 960,00
	18 960,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	37 920,00
	0,00
	0,00
	18 960,00
	18 960,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	2

	3.1.1
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	Всего
	13 920,00
	0,00
	0,00
	6 960,00
	6 960,00
	УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	2025
	13 920,00
	0,00
	0,00
	6 960,00
	6 960,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6400

	3.1.2
	Благоустройство сквера Искусств по ул.Леонтичука 
	Всего
	24 000,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	12 000,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	24 000,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	12 000,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8450

	3.
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствова-ние городской среды ЗАТО Северск
(с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	524 311,77
	446 157,46
	7 167,43
	52 026,89
	18960,00
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,79
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	86,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32

	
	
	2024
	59 919,95
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных обществен-ных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	90,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32,5

	
	
	2025
	245 889,32
	193 826,57
	2 924,56
	30 178,19
	18 960,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	96,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2026
	95 933,88
	91 181,08
	1 187,64
	3 565,16
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	98,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2027
	66 578,58
	62 911,65
	16,93
	3 650,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроен-ных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	99,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроен-ных в течение года общественных пространств, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	Итого по Программе
	Всего
	1 177 615,06
	446 157,46
	238 957,49
	278 568,58
	213 931,53
	 
	Х
	Х

	
	
	2023
	95 147,96
	49 973,79
	1 545,58
	17 853,61
	25 774,98
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	50,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	59,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0

	
	
	2024
	147 449,77
	48 264,37
	1 492,71
	44 496,14
	53 196,55
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	52,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	62,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	0

	
	
	2025
	533 262,15
	193 826,57
	77 178,17
	127 297,41
	134960,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	58,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	66,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительно-му перечню, проц
	1

	
	
	2026
	213 209,72
	91 181,08
	78 411,39
	43 617,25
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	66,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	67,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройс-тву дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительно-му перечню, проц
	1

	
	
	2027
	188 545,46
	62 911,65
	80 329,63
	45 304,18
	0,00
	
	1. Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	71,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроен-ных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	67,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительно-го перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнитель-ному перечню, проц
	1»
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