Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__30.10.2025__№ __2651-па__

# «V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках Программы планируется реализация:

1) основных мероприятий (до 31.12.2025):

а) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;

б) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;

в) организация строительства газораспределительных сетей;

г) модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск;

2) комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ):

а) КПМ «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» (с 01.01.2026);

б) КПМ «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» (с 01.01.2026);

в) КПМ «Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск» (с 01.01.2026);

г) КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск»;

3) проекта «Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка» (с 01.01.2026).

Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета необходимо привлечение средств областного бюджета.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 8.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | Всего | 2 763,16 | 0,00 | 0,00 | 2 763,16 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 2 363,16 | 0,00 | 0,00 | 2 363,16 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | Всего | 121 157,47 | 0,00 | 0,00 | 121 157,47 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 51 647,67 | 0,00 | 0,00 | 51 647,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по Программе | Всего | 123 920,63 | 0,00 | 0,00 | 123 920,63 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 54 010,83 | 0,00 | 0,00 | 54 010,83 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 34 954,90 | 0,00 | 0,00 | 34 954,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 34 954,90 | 0,00 | 0,00 | 34 954,90 | 0,00 |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за счет

средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | УЖКХ ТиС | УКС Администра-ции ЗАТО Северск | УВГТ Администра-ции ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» |  | Всего | 123 920,63 | 0,00 | 123 335,37 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2025 | 54 010,83 | 0,00 | 53 425,57 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2026 | 34 954,90 | 0,00 | 34 954,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 34 954,90 | 0,00 | 34 954,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | Всего | 2 763,16 | 0,00 | 2 763,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 363,16 | 0,00 | 2 363,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 2 363,15 | 0,00 | 2 363,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 363,15 | 0,00 | 2 363,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 315,93 | 0,00 | 315,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 315,93 | 0,00 | 315,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления | Всего | 2 047,22 | 0,00 | 2 047,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 2 047,22 | 0,00 | 2 047,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» (с 01.01.2026) | Всего | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | Всего | 121 157,47 | 0,00 | 120 572,21 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2025 | 51 647,67 | 0,00 | 51 062,41 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2026 | 34 754,90 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 34 754,90 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Проект «Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 1 791,68 | 0,00 | 1 206,42 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2025 | 1 791,68 | 0,00 | 1 206,42 | 0,00 | 585,26 |
| 2.2.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 1 206,42 | 0,00 | 1 206,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 1 206,42 | 0,00 | 1 206,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,26 |
|  |  | 2025 | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,26 |
| 2.2 | КПМ «Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | КПМ «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 119 365,79 | 0,00 | 119 365,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 49 855,99 | 0,00 | 49 855,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 34 754,90 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 34 754,90 | 0,00 | 34 754,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |