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ПАСПОРТ
проекта
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры» 

	Ответственный за выполнение проекта
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект
	Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск

	Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект
	Развитие культуры в ЗАТО Северск



















ПОКАЗАТЕЛИ
реализации проекта

	№ п/п
	Наименование 
показателя конечного результата
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)

	
	
	
	
	2025 год

	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным 
финансированием по годам

	1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры
	Управление культуры
	проц
	84,2
	84,2
	94,7

	
	
	
	
	
	84,2
	84,2






ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя


	Еди-ница изме-рения
	Планируемое значение показателя
мероприятия

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью по годам

	
	
	
	
	
	в соответствии с утвержденным
финансированием по годам

	1.
	Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» по адресу: 
Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	1. Количество разработанной ПСД
	ед
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	0
	0

	
	
	2. Количество выполненных капитальных ремонтов
	ед
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	0
	0

	2.
	Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу:
Томская область, г.Северск, 
ул.40 лет Октября, 15
	1. Количество выполненных капитальных ремонтов
	ед
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	0
	0

	3.
	Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: 
Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48
	1. Количество разработанной ПСД
	ед
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	0
	0

	
	
	2. Количество выполненных капитальных ремонтов
	ед
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	0
	0





ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
проекта

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, участники мероприятий
	Источник 
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)

	
	
	
	2026 год 
	2027 год 

	
	
	
	потребность в ресурсном обеспечении
по годам

	
	
	
	утвержденный объем финансирования 
по годам

	1
	2
	3
	4
	5

	Проект «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учреждений культуры», в т.ч.: 

	Управление культуры
	Всего

	12 497,01
	342 654,13

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	296 224,49

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	29 296,93

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет
	12 497,01
	17 132,71

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	Капитальный ремонт здания МАУ «ГДК» по адресу: 
Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 39
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Всего

	9 369,76
	186 214,58

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	160 982,50

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	15 921,35

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	9 369,76
	9 310,73

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5

	Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, 
ул.40 лет Октября, 15
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Всего

	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	Капитальный ремонт здания Детского театра по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 48


	УКС Администрации ЗАТО Северск
	Всего

	3 127,25
	156 439,55

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	135 241,99

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	13 375,58

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	местный бюджет

	3 127,25
	7 821,98

	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
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