|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от__20.12.2025__№_1238-ра__ |
| --- | --- |

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проекта |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение проекта |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект |  |  | Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска |  |  |
|  | Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект |  |  | Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска |  |  |

| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование показателей конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |
|  | 1. | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту | УКС Администрации ЗАТО Северск | га | 3,3 | 6,3 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |

| ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п |  | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | Организация работ по строительству пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске |  | 1. Степень готовности объекта строительства |  | проц | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2. |  | Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | Организация работ по строительству пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске выполнена в 2025 году |  | 1. Степень готовности объекта строительства |  | проц | 100 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 3. |  | Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | Организация работ по строительству муниципального общественного кладбища в г.Северске |  | 1. Степень готовности объекта строительства |  | проц | 57 | 71 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 77 |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства», в том числе: | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 60 000,00 | 126 548,25 |
|  |  |  | 60 000,00 | 47 049,09 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 60 000,00 | 126 548,25 |
|  |  |  | 60 000,00 | 47 049,09 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Строительство пешеходного тротуара по ул.Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 60 000,00 | 126 548,25 |
|  |  |  | 60 000,00 | 47 049,09 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 60 000,00 | 126 548,25 |
|  |  |  | 60 000,00 | 47 049,09 |
|  |  | внебюджетные источники бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |