|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от_02.02.2026__№_79-ра_ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта

«Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск

путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие образования в ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |  |  |
| 1. | Количество реконструированных зданий | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | ед | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество введенных новых мест | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | ед | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |  |  |

| 1. | Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) по ул. Чапаева, 22 в г. Северске Томской области | 1. Количество реконструированных зданий | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество введенных новых мест | ед | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | 1. Количество реконструированных зданий | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество введенных новых мест | ед | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск путем строительства объектов инфраструктуры общего образования», в т.ч.: | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, МОО, УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 211 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 66 657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 103 318,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 41 945,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) по ул. Чапаева, 22 в г. Северске Томской области | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «СОШ № 78» | Всего | 124 777,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 101 256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 23 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск, МБОУ «Самусьский лицей» | Всего | 87 143,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 66 657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 2 061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 18 424,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |