| Приложение 2 |  |
| --- | --- |
| к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от_11.02.2026__ № _132-ра__ «УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2025 № 1187-ра |  |

## ПАСПОРТ

## проекта

## «Рекультивация свалки бытовых отходов у озера Мальцево»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, в состав которой включается проект | Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Площадь восстановленных земель | УКС Администрации ЗАТО Северск | га | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | 1. Откорректированный проект рекультивации свалки | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | 1. Площадь восстановленных земель | га | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект «Рекультивация свалки бытовых отходов у озера Мальцево», в т.ч.: | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 11 264,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 11 264,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 2 531,95 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 2 531,95 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы по рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево | УКС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 8 732,05 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 8 732,05 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00» |