|  | Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2026 № 263-па |
| --- | --- |

| «ПЕРЕЧЕНЬ структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Технологичное муниципальное управление» муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финан-сирова-ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие электронного документооборота Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 200 |
| 1.1.1 | Совершенствова-ние системы межведомствен-ного электронного документооборота | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество полученных и отправленных документов через межведомствен-ный электронный документооборот, ед | 415 |
| 1.1.2 | Организация доступа к нормативно-правовой базе | Всего | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество одновременных доступов в справочно-правовой сервис, ед | 100 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Обеспечение оперативности и повышения качества при обработке документов» (с 01.01.2026) | Всего | 4 832,26 | 0,00 | 0,00 | 4 832,26 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 200 |
|  |  | 2027 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 200 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | 1. Количество видов документов, переведенных в электронный вид, ед | 200 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Развитие электронных муниципальных услуг Администрации ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
| 2.1.1 | Совершенствова-ние системы межведомствен-ного электронного взаимодействия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество видов запросов, используемых в системе межведомствен-ного электронного взаимодействия, ед | 0 |
| 2.1.2 | Совершенствова-ние оказания муниципальных услуг с использованием функционала конструктора цифровых административных регламентов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля административных регламентов предоставляемых услуг, переведенных в цифровой формат с помощью конструктора, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг)» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО Северск, КРИО | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде из общего перечня услуг, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 7 248,39 | 0,00 | 0,00 | 7 248,39 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 416,13 | 0,00 | 0,00 | 2 416,13 | 0,00 |  | X | X» |