|  | Приложение 4 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от _19.02.2026__ № __161-ра__ «УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2025 № 1156-ра |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

# «Создание Интеллектуального центра городского управления в ЗАТО Северск»

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Цифровое развитие ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается комплекс процессных мероприятий | Цифровизация городского хозяйства «Умный город» |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Доля граждан из числа опрошенных, удовлетворенных использованием цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | проц | 10 | 50 | 55 | 60 |
|  |  |  |  |  | 15 | 20 | 25 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание системы, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск | Техническое и информационное сопровождение системы, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск | 1. Количество организаций, подключенных к системе, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск (нарастающим итогом) | ед | 0 | 5 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Совершенствование сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменений маршрутов транспортного сообщения и приостановления предоставления коммунальных услуг | Техническое и информационное сопровождение системы отображения ремонтных работ, дорожного движения и мест приостановления предоставления коммунальных услуг | 1. Число граждан, подключенных к сервисам платформы «Активный гражданин», получающих оповещения о ремонтных работах, изменениях маршрутов и приостановлении предоставления коммунальных услуг | чел | 0 | 2290 | 2320 | 2350 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий # «Создание Интеллектуального центра городского управления в ЗАТО Северск», в т.ч.: | КРИО | Всего | 1140,00 | 1140,00 | 1140,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1140,00 | 1140,00 | 1140,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание системы, позволяющей синхронизировать деятельность организаций, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование сервиса для отображения на карте ЗАТО Северск мест проведения ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменений маршрутов транспортного сообщения и приостановления предоставления коммунальных услуг | Администрация ЗАТО Северск, КРИО, УЖКХ ТиС, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | Всего | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00» |