|  | Приложение 14 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от___05.03.2026___№__398-па___ |
| --- | --- |

«ПЕРЕЧЕНЬ

структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» | Всего | 892 959,22 | 0,00 | 0,00 | 892 959,22 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 311 341,12 | 0,00 | 0,00 | 311 341,12 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2026 | 331 824,46 | 0,00 | 0,00 | 331 824,46 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 145,7 |
|  |  | 2027 | 249 793,64 | 0,00 | 0,00 | 249 793,64 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 0 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 250 550,31 | 0,00 | 0,00 | 250 550,31 | 0,00 |  | 1. Площадь текущего ремонта дорожного полотна, тыс м2 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность автомобильных дорог, прошедших инструментальную диагностику, км; тыс м | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2.1.1 | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | Всего | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение внутриквартальных территорий достаточным количеством парковочных мест» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов (с 01.01.2026)» | Всего | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания» | Всего | 195 020,69 | 0,00 | 0,00 | 195 020,69 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 59 954,61 | 0,00 | 0,00 | 59 954,61 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2026 | 67 807,13 | 0,00 | 0,00 | 67 807,13 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2027 | 67 258,95 | 0,00 | 0,00 | 67 258,95 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 67 257,90 | 0,00 | 0,00 | 67 257,90 | 0,00 |  | 1. Количество проведенных проверок для осуществления функций технического контроля по работам, связанным с содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, ед | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество маршрутов, в отношении которых осуществляется диспетчерский контроль за соблюдением единого расписания пассажирских перевозок в границах ЗАТО Северск, ед | 12 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 1 087 980,12 | 0,00 | 0,00 | 1 087 980,12 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 371 295,93 | 0,00 | 0,00 | 371 295,93 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 399 631,60 | 0,00 | 0,00 | 399 631,60 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 317 052,59 | 0,00 | 0,00 | 317 052,59 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 317 808,21 | 0,00 | 0,00 | 317 808,21 | 0,00 |  | X | X» |