|  | Приложение 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от___05.03.2026___№__398-па___ |
| --- | --- |

«ПЕРЕЧЕНЬ

структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 219 408,65 | 0,00 | 197 131,20 | 22 277,45 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 219 408,65 | 0,00 | 197 131,20 | 22 277,45 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 9,2 |
| 1.1.1 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.2 | Строительство улицы Солнечной в г.Северске, участок от ул.Ленина - ул.Ленинградской до Южного проезда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь | Всего | 102 613,56 | 0,00 | 97 436,59 | 5 176,97 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 102 613,56 | 0,00 | 97 436,59 | 5 176,97 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 5,39 |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги № 50 | Всего | 104 977,03 | 0,00 | 99 694,61 | 5 282,42 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 104 977,03 | 0,00 | 99 694,61 | 5 282,42 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 3,81 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Б.Киргизка на автомобильной дороге № 10 в г.Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт моста на автодорожном проезде № 38 по ул.Первомайской в г.Северске | Всего | 3 540,06 | 0,00 | 0,00 | 3 540,06 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 540,06 | 0,00 | 0,00 | 3 540,06 | 0,00 |  | 1. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 0 |
| 1.1.7 | Замена бортовых камней и ремонт тротуаров на участке автомобильной дороги от знака ЗАТО Северск до центрального КПП в г.Северске | Всего | 8 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 8 278,00 | 0,00 | 0,00 | 8 278,00 | 0,00 |  | 1. Количество участков дорог, на которых произведен ремонт тротуаров и замена бортовых камней, ед | 1 |
| 1. | Задача 1 «Увеличение протяженности улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» (с 01.01.2026) | Всего | 28 942,46 | 0,00 | 0,00 | 28 942,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 28 892,46 | 0,00 | 0,00 | 28 892,46 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 1,67 |
|  |  | 2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 3 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, км; тыс м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, км; тыс м | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 1,98 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 159 395,21 | 0,00 | 43 368,80 | 116 026,41 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 1,98 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приоритетный проект «Участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» (с 01.01.2026) | Всего | 360 200,00 | 0,00 | 234 000,00 | 126 200,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них | Всего | 360 200,00 | 0,00 | 234 000,00 | 126 200,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
|  |  | 2027 | 180 100,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, км; тыс м | 3 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 767 946,32 | 0,00 | 474 500,00 | 293 446,32 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 378 803,86 | 0,00 | 240 500,00 | 138 303,86 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 208 992,46 | 0,00 | 117 000,00 | 91 992,46 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 180 150,00 | 0,00 | 117 000,00 | 63 150,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 63 150,00 | 0,00 | 0,00 | 63 150,00 | 0,00 |  | X | X» |