|  | Приложение 1. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__16.03.2026___№___460-па__. |
| --- | --- |

| «ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование современной городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Cрок реализации Программы | 2023 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание функциональной, пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (плановый период) |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 47,2 | 50,3 | 52,3 | 57,2 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 57,54 | 59,11 | 62,01 | 64,89 | 68,39 | 68,42 | 68,83 |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (плановый период) |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 266 802,69 | 17 853,61 | 44 496,14 | 57 592,40 | 97 606,36 | 49 254,18 | 47 254,18 |
|  | Местный бюджет | 187 174,43 | 17 853,61 | 44 496,14 | 57 592,40 | 61 632,28 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 422 841,60 | 49 973,79 | 48 264,37 | 151 533,06 | 118 468,08 | 54 602,31 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 249 771,22 | 49 973,78 | 48 264,37 | 151 533,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 164 365,77 | 1 545,58 | 1 492,71 | 2 029,58 | 78 968,27 | 80 329,63 | 80 312,70 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 5 067,87 | 1 545,58 | 1 492,71 | 2 029,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 159 360,03 | 25 774,98 | 53 196,55 | 54 960,00 | 25 428,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 601 373,55 | 95 147,96 | 147 449,78 | 266 115,04 | 87 060,78 | 5 600,00 | 5 600,00» |