|  | Приложение 10. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__16.03.2026___№___460-па__. |
| --- | --- |

| «ПЕРЕЧЕНЬ структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента мероприятия приоритетного проекта | Срок реали- зации, год | Объем финан-сирова-ния, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники подпрог-раммы, участ-ники меро-приятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источни-ков (по согласо- ванию (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 277 830,94 | 249 771,22 | 5 067,87 | 22 991,85 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 161 920,95 | 151 533,06 | 2 029,58 | 8 358,31 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5 020,78 | 4 639,67 | 130,07 | 251,04 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 1 186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 2 362,20 | 2 176,77 | 67,32 | 118,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 1 370,97 | 1 276,38 | 26,05 | 68,55 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
| 1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 24 051,15 | 22 026,10 | 681,22 | 1 343,83 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 22 026,10 | 681,22 | 1 221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунис-тическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 10 296,25 | 9 369,12 | 271,83 | 655,31 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 2 148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 5 985,15 | 5 515,32 | 170,58 | 299,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 1 831,69 | 1 705,31 | 34,80 | 91,58 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 9000 |
| 1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунис-тическому, 119 в г.Северске | Всего | 25 765,22 | 18 062,43 | 558,63 | 7 144,16 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 25 205,45 | 17 546,59 | 542,68 | 7 116,17 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4500 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунис-тическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 26 962,62 | 24 737,75 | 765,09 | 1 459,79 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 15 571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 9 946,72 | 9 165,90 | 283,48 | 497,34 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 48 950,22 | 45 204,73 | 1 155,94 | 2 589,55 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 8 511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 14 989,98 | 13 675,49 | 422,95 | 891,53 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 24 724,00 | 23 018,04 | 469,76 | 1 236,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 13000 |
| 1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 6 761,84 | 0,00 | 0,00 | 6 761,84 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 0,00 | 1 467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 4 186,38 | 0,00 | 0,00 | 4 186,38 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 2 |
| 1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунис-тическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 21 041,38 | 19 587,62 | 401,69 | 1 052,07 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,30 | 5,70 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 20 841,38 | 19 403,32 | 395,99 | 1 042,07 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4340 |
| 1.1.11 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 3 226,55 | 3 003,91 | 61,30 | 161,33 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 3 226,55 | 3 003,91 | 61,30 | 161,33 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 250 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке | Всего | 105 739,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 572,20 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 105 739,98 | 103 126,10 | 1 041,68 | 1 572,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15170 |
| 1 | Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026), в т.ч.: | Всего | 16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 16 960,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 11 360,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 3,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 7 |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,01 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,05 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
| 1.1.7 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,05 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.8 | Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади | Всего | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
| 2. | Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Отбор общественных пространств для благоустройства» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 3 | Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 46 064,66 | 0,00 | 0,00 | 27 104,66 | 18 960,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 46 064,66 | 0,00 | 0,00 | 27 104,66 | 18 960,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 2 |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 20 473,72 | 0,00 | 0,00 | 13 513,72 | 6 960,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 20 473,72 | 0,00 | 0,00 | 13 513,72 | 6 960,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6400 |
| 3.1.2 | Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука | Всего | 25 590,94 | 0,00 | 0,00 | 13 590,94 | 12 000,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 25 590,94 | 0,00 | 0,00 | 13 590,94 | 12 000,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8450 |
| 3. | Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенство-вание городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 25 428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 25 428,50 | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 25 428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 25 428,50 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 366 284,20 | 249 771,22 | 5 067,87 | 67 056,61 | 44 388,50 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 207 985,61 | 151 533,06 | 2 029,58 | 35 462,97 | 18 960,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 36 788,60 | 0,00 | 0,00 | 11 360,10 | 25 428,50 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | X | X» |