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		Приложение 10

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__16.03.2026___№___460-па__





	«ПЕРЕЧЕНЬ
структурных элементов и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»
Таблица 2

	№ п/п
	Наименования задачи подпрограммы,
структурного элемента мероприятия приоритетного проекта
	Срок реали-
зации, 
год
	Объем финан-сирова-ния, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участ-ники подпрог-раммы, участ-ники меро-приятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	област-ного бюджета (по согласо-
ванию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источни-ков (по согласо-
ванию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализа-ции



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» 
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	277 830,94
	249 771,22
	5 067,87
	22 991,85
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	23000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	42500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	2025
	161 920,95
	151 533,06
	2 029,58
	8 358,31
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	42260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	14,96
	13,78
	0,43
	0,75
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	5 020,78
	4 639,67
	130,07
	251,04
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 287,60
	1 186,52
	36,70
	64,38
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	2 362,20
	2 176,77
	67,32
	118,11
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	1000

	
	
	2025
	1 370,97
	1 276,38
	26,05
	68,55
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	24 051,15
	22 026,10
	681,22
	1 343,83
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	23 928,69
	22 026,10
	681,22
	1 221,37
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6000

	
	
	2024
	122,46
	0,00
	0,00
	122,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной 
зоны по просп.Коммунис-тическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	10 296,25
	9 369,12
	271,83
	655,31
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	2 479,41
	2 148,50
	66,45
	264,46
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8000

	
	
	2024
	5 985,15
	5 515,32
	170,58
	299,26
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	20000

	
	
	2025
	1 831,69
	1 705,31
	34,80
	91,58
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	9000

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунис-тическому, 119 в г.Северске
	Всего
	25 765,22
	18 062,43
	558,63
	7 144,16
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	559,77
	515,83
	15,95
	27,99
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	500

	
	
	2024
	25 205,45
	17 546,59
	542,68
	7 116,17
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4500

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунис-тическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске
	Всего
	26 962,62
	24 737,75
	765,09
	1 459,79
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	17 015,91
	15 571,85
	481,60
	962,45
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2500

	
	
	2024
	9 946,72
	9 165,90
	283,48
	497,34
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	2000

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	48 950,22
	45 204,73
	1 155,94
	2 589,55
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	9 236,25
	8 511,20
	263,23
	461,81
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	3000

	
	
	2024
	14 989,98
	13 675,49
	422,95
	891,53
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15000

	
	
	2025
	24 724,00
	23 018,04
	469,76
	1 236,20
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	13000

	1.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед

	3

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед

	3

	1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	6 761,84
	0,00
	0,00
	6 761,84
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	1 467,46
	0,00
	0,00
	1 467,46
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	6

	
	
	2024
	1 108,00
	0,00
	0,00
	1 108,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	3

	
	
	2025
	4 186,38
	0,00
	0,00
	4 186,38
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед

	2

	1.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунис-тическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	Всего
	21 041,38
	19 587,62
	401,69
	1 052,07
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2024
	200,00
	184,30
	5,70
	10,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	0

	
	
	2025
	20 841,38
	19 403,32
	395,99
	1 042,07
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	4340

	1.1.11
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	3 226,55
	3 003,91
	61,30
	161,33
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2025
	3 226,55
	3 003,91
	61,30
	161,33
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	250

	1.1.12
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	Всего
	105 739,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 572,20
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2025
	105 739,98
	103 126,10
	1 041,68
	1 572,20
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	15170

	1
	Задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	1.1
	Приоритетный проект  «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(с 01.01.2026), 
в т.ч.:
	Всего
	16 960,00
	0,00
	0,00
	16 960,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	11 360,00
	0,00
	0,00
	11 360,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га

	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	7

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	950,00
	0,00
	0,00
	950,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	950,00
	0,00
	0,00
	950,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	2 850,00
	0,00
	0,00
	2 850,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2027
	2 600,00
	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	2 600,00
	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,01

	1.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	750,00
	0,00
	0,00
	750,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	750,00
	0,00
	0,00
	750,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,05

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.5
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед
	3

	1.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	1

	1.1.7
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,05

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.8
	Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади
	Всего
	5 760,00
	0,00
	0,00
	5 760,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	5 760,00
	0,00
	0,00
	5 760,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования 
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	2.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	
	
	2025
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество разработанных документов, шт
	1

	2.
	Задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	2.1
	КПМ «Отбор общественных пространств для благоустройства»
 (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Проведение рейтингового голосования, ед
	1

	3
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025),
 в т.ч.:
	Всего
	46 064,66
	0,00
	0,00
	27 104,66
	18 960,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	46 064,66
	0,00
	0,00
	27 104,66
	18 960,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	2

	3.1.1
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	Всего
	20 473,72
	0,00
	0,00
	13 513,72
	6 960,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	20 473,72
	0,00
	0,00
	13 513,72
	6 960,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	6400

	3.1.2
	Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука
	Всего
	25 590,94
	0,00
	0,00
	13 590,94
	12 000,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	25 590,94
	0,00
	0,00
	13 590,94
	12 000,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, м2
	8450

	3.
	Задача 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	3.1
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенство-вание городской среды ЗАТО Северск»
 (с 01.01.2026)
	Всего
	25 428,60
	0,00
	0,00
	0,10
	25 428,50
	УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	25 428,60
	0,00
	0,00
	0,10
	25 428,50
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	366 284,20
	249 771,22
	5 067,87
	67 056,61
	44 388,50
	 
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	207 985,61
	151 533,06
	2 029,58
	35 462,97
	18 960,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	36 788,60
	0,00
	0,00
	11 360,10
	25 428,50
	
	X
	X

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	X
	X»
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