|  | ## Приложение 12 ## к постановлению ## Администрации ЗАТО Северск ## от__16.03.2026___№___460-па__ |
| --- | --- |
|  | ## «Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» ## на 2023 - 2027 годы |

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств, подлежащих благоустройству

в рамках муниципальной программы «Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск» <*>

| № п/п | Наименование общественного пространства | Наименование объекта | Вид и перечень работ по предложениям граждан | Количество набранных голосов / год прове-дения рей-тингового голосования | Год реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2023 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 1.1 | Просп.Комму-нистический | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммуни-стическому | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 4938/2019 | 2023 |
| 1.2 | Прибрежный парк | Благоустройство прибрежного парка | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 3185/2019 | 2023 |
| 1.3 | Сквер «Школьный» | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Благоустройство территории. Устройство сквера с фонтаном, цветниками, местами отдыха, детской игровой и спортивной площадками (продолжение работ) | 2011/2020 | 2023 |
| 1.4 | Сквер «Курган Славы» | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Благоустройство территории: обустройство пешеходных дорожек, фитотропы, круговой велодорожки; установка парклет и лавочек; установка освещения; устройство лужаек и оформление рельефа; высадка деревьев; обустройство дощатого спуска к воде; оформление трех поясов береговой полосы (продолжение работ) | 5535/2018 | 2023 |
| ### 2. | ### Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2023 году по результатам рейтингового голосования в 2022 году |  |  |  |  |
| 2.1 | Театральная площадь | Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Комму-нистическому, 119 в г.Северске | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха. Установка малых архитектурных форм (пилон, лайтбокс), информационных лайтбоксов | 12717/2022 | 2023 |
| 2.2 | Сквер «Сосновый» | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммуни-стическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Устройство спортивной площадки. Устройство детской площадки. Благоустройство прилегающей территории | 7000/2022 | 2023 |
| 2.3 | Северский природный парк | Благоустройство территории Северского природного парка | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 7840/2022 | 2023 |
| ### 3. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2024 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 3.1 | Просп.Комму-нистический | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп. Коммунистичес-кому (участок от дома № 95 по просп.Коммуни-стическому до ул.Курчатова, нечетная сторона) (продолжение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) (продолжение работ) | 4938/2019 | 2024 |
| 3.2 | Сквер с фонтаном «Дельфины» | ЗАТО Северск, территория сквера, прилегающая к зданию по просп.Комму-нистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфины») (установка МАФ) | Благоустройство территории. Установка садово-парковых скамеек | 60008/2023 | 2024 |
| 3.3 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 45а, территория МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) (продолжение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории (ремонт наружного ограждения) (продолжение работ) | 7840/2022 | 2024 |
| 3.4 | Сквер «Сосновый» | ЗАТО Северск, территория между жилым домом по просп.Комму-нистическому, № 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» (спортив-ная и детская площадки) (завершение работ) | Устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, благоустройство прилегающей территории (завершение работ) | 7000/2022 | 2024 |
| 3.5 | Театральная площадь | ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 119, Аллея строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» (завершение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха. Установка малых архитектурных форм (пилонов, лайтбоксов), информационных лайтбоксов (завершение работ) | 12717/2022 | 2024 |
| 3.6 | Прибрежный парк | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (от ул.Царевского до ул.Первомай-ской), участок от дома № 42 по ул.Ленина до ул.Перво-майской | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 3185/2019 | 2024 |
| ### 4. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2025 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 4.1 | Просп.Комму-нистический | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп.Ком-мунистическому (участок от ул.Крупской до ул.Курчатова, четная сторона) (участок от ж.д. № 64 до ж.д. № 66) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) (продолжение работ) | 22662/2020 | 2025 |
| 4.2 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 45а, территория МАУ «Северский природный парк» | Благоустройство прилегающей территории | 29193/2019 | 2025 |
| 4.2.1 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 45а, территория МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) (следующее дальнейшее продолжение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. | 29193/2019 | 2025 |
| 4.2.2 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп. Коммунисти-ческий, 45а, территория МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) (следующий этап работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 29193/2019 | 2025 |
| 4.2.3 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп. Коммунистичес-кий, 45а, территория МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) (дальнейшее продолжение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 29193/2019 | 2025 |
| 4.3 | Сквер Лицеистов | ЗАТО Северск, территория сквера, прилегающая к зданию по просп.Комму-нистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфины») (продолжение работ) | Благоустройство территории | 60008/2023 | 2025 |
| 4.4 | Прибрежный парк | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (от ул.Царевского до ул.Первомай-ской) (участок от дома № 30 до дома № 22 по ул. Ленина) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 10093/2019 | 2025 |
| 4.5 | Парк «Сказка» | ЗАТО Северск, территория парка «Дружба» (установка МАФ) | Установка детского игрового оборудования и садово-парковых скамеек | 1208/2022 | 2025 |
| ### 5. | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |
| 5.1 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» | Благоустройство территории |  | 2025 |
| 6. | Общественное пространство, благоустроенное в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» |  |  |  |  |
| 6.1 | Сквер имени А.С.Леонтичука | ЗАТО Северск, сквер по ул.Леонтичука – «Сквер Искусств» | Благоустройство территории |  | 2025 |
| ### 7. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2026 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| ### 7.1 | Сквер «Курган Славы» | ЗАТО Северск, сквер с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» (продолжение работ) | Благоустройство территории: обустройство пешеходных дорожек, фитотропы, круговой велодорожки; установка парклет и лавочек; установка освещения; устройство лужаек и оформление рельефа; высадка деревьев; обустройство дощатого спуска к воде; оформление трех поясов береговой полосы (продолжение работ) | 4953/2025 | 2026 |
| ### 7.2 | Просп.Комму-нистический | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп.Ком-мунистическому (участок от ул. Крупской до ул. Курчатова, четная сторона) (завершение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов | 4657/2025 | 2026 |
| ### 7.3 | Прибрежный парк | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (участок от дома № 30 по ул.Ленина до ул. Первомайской) (завершение работ) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 5637/2025 | 2026 |
| ### 7.4 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, территория МАУ «Северский природный парк» (ремонт наружного ограждения) (завершение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 5011/2025 | 2026 |
| ### 7.5 | Парк «Сказка» | ЗАТО Северск, территория парка «Сказка» (установка МАФ) | Установка детского игрового оборудования и садово-парковых скамеек | 5087/2025 | 2026 |
| ### 8. | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |
| 8.1 | Сквер П.И. Чайковского и Театральная площадь | ЗАТО Северск, «Благоустройство территории сквера П.И. Чайковского и Театральной площади» | Благоустройство территории | 4128/2025 | 2026 |

--------------------------------

<*> В 2024 и 2025 годах рейтинговое голосование по выбору новых объектов для благоустройства не проводилось. Проводилось голосование по выбору дизайн-проектов из числа ранее отобранных объектов для реализации в 2025 и 2026 годах соответственно.»