|  | Приложение 13 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от__16.03.2026___№___460-па__ |
| --- | --- |

|  |  | ## «Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023 - 2027 годы |
| --- | --- | --- |

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных пространств, планируемых для благоустройства

в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» на основании проведенных рейтинговых

голосований и сборов предложений <*>

| № п/п | Наименование общественного пространства | Наименование объекта благоустройства | Вид и перечень работ по предложениям граждан | Год реализации (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просп.Комму-нистический | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистичес-кому | Благоустройство территории | 2025 - 2028 |
| 1.1 |  | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп.Коммунистичес-кому (участок от дома № 95 по просп.Коммунистичес-кому до ул.Курчатова, нечетная сторона) (продолжение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ) | 2025 |
| 1.2 |  | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп.Коммунистичес-кому (участок от ул.Крупской до ул.Курчатова, четная сторона) (завершение работ | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (завершение работ) | 2026 |
| 1.3 |  | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп.Коммунистичес-кому (участок от ул.Курчатова до ул.Солнечной) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха | 2027 - 2028 |
| 2 | Прибрежный парк | Благоустройство прибрежного парка | Благоустройство территории прибрежного парка (продолжение работ) | 2025 - 2028 |
| 2.1 |  | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (от ул.Царевского до ул.Первомайской) (участок от дома № 30 до дома № 22 по ул.Ленина) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 2025 |
| 2.2 |  | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (участок от дома № 30 по ул.Ленина до ул.Первомайской) (завершение работ) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 2026 |
| 2.3 |  | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул.Ленина (участок от ул.Первомайской до ул.Комсомольской) (завершение работ) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул.Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 2027 - 2028 |
| 3 | Сквер Лицеистов | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистичес-кому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфины») | Благоустройство территории | 2025 - 2026 |
| 4 | Северский природный парк | Благоустройство территории Северского природного парка | Благоустройство территории, ремонт наружного ограждения | 2025 - 2027 |
| 5 | Сквер «Сказка» | Благоустройство парка «Сказка» | Благоустройство территории | 2025 - 2027 |
| 6 | Сквер «Курган Славы» | Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Благоустройство территории | 2025 - 2028 |
| 7 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, «Территория отдыха у водоема в Северском природном парке» | Благоустройство территории | 2025 |
| 8 | Сквер имени А.С.Леонтичука | ЗАТО Северск, сквер по ул.Леонтичука – «Сквер Искусств» | Благоустройство территории | 2025 |
| 9 | Сквер П.И. Чайковского и Театральная площадь | ЗАТО Северск, «Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади» | Благоустройство территории | 2026 - 2027 |

--------------------------------

<*> Уточнение прогнозного перечня общественных пространств, планируемых для благоустройства, выполняется ежегодно при корректировке Программы после проведения рейтингового голосования для выполнения работ на последующий год и по результатам выполнения работ в текущем году.»