|  | Приложение 6. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__16.03.2026___№___460-па__. |
| --- | --- |

#### «СВЕДЕНИЯ

#### о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Перио-дич-ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прог-нозный период |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом | ед | 180 | 183 | 195 | 203 | 222 | 230 | 230 | 230 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 3,7 | 0,5 | 0 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 13 | 3 | 11 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года | ед | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях | ед | 129 | 18 | 65 | 64 | 108 | 30 | 0 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» | ед | - | - | - | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС» |