	
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» 

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ  И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и КПМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» было предусмотрены бюджетные ассигнования размере 266 115,04 тыс.руб.  
Финансирование программы осуществлялось за счет следующих средств:
- средства федерального бюджета – 151 533,06 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета –2029,58 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 57 592,40 тыс. руб;
- внебюджетные средства – 54 960,00 тыс. руб.
Указанная сумма реализована в объеме 263 224,95 тыс. руб, (98,9%). 
Кроме того, в рамках программы освоено 54,68 млн. руб. (из 54,96 млн. руб.) из внебюджетных источников – в рамках реализации народной программы городских изменений «Радиус доверия» данные средства АО «ТВЭЛ» были выделены для благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Общий процент освоения средств по программе, с учетом внебюджетных источников составил 98,9 %
Отчет об использовании бюджетных ассигнований представлен в приложении 3. Отчет о реализации муниципальной программы - в приложении 4,
Плановые показатели результативности муниципальной программы достигнуты. Сведения о достижении в 2025 году значений целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении.
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]1. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» в 2025 году освоение средств по благоустройству дворовых территорий на сумму 21 774,43 тыс. руб., плановые назначения составляли 22 129,43 тыс. руб. Освоение средств составило 98,4 % от плановых назначений. 
Внебюджетные источники использованы на 100 % в объеме 36 млн. руб.
В рамках реализации программных мероприятий за счет средств бюджета ЗАТО Северск выполнены работы по установке нового игрового оборудования на 9 дворовых территориях.
Кроме того, в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия ЗАТО Северск» по направлению «Инициативы локальных сообществ» было реализовано 15 инициатив.
Общий бюджет локальных сообществ составил 51,3 млн руб. из них 36 млн руб. – средства АО «ТВЭЛ» и 14,95 млн руб.- средства бюджета ЗАТО Северск. Благоустройство на сумму и 0,8 млн руб.- выполнено без привлечения финансирования силами инициаторов проектов. 
За эти средства обустроено три многофункциональных спортивных площадки с ограждением и резиновым покрытием, три детские площадки, оснащенные современным игровым оборудованием и тренажерами. Обустроены дополнительные парковочные места на 4 объектах.
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы) указаны в приложении 6 
 В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных пространств» реализовывалась две задачи: «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» и «Отбор общественных пространств для благоустройства».
Освоено 186,86 тыс. руб, (87,3 % от плана, утвержденного бюджетом ЗАТО Северск на 2025 год). 
Из них;
- средства федерального бюджета – 151 053,06 тыс. руб. (100%);
- средства областного бюджета –2 059,06 тыс. руб. (100 %);
- средства местного бюджета – 33 210,37 тыс. руб. (93,6%)
 Кроме того,  использовано 18 689,18 тыс. руб. из внебюджетных источников (98,6%).
Работы проводились за счет средств, предоставленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и в рамках проекта АО ТВЭЛ «Радиус доверия».
Освоение по подпрограмме полное, результативность высокая. Степень достижения цели -1.
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]В целях исполнения задачи «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» реализовывалось основное мероприятие «Благоустройство общественных пространств». 
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов местного финансирования Управлением капитального строительства было организовано выполнение работ по благоустройству следующих объектов: 
- благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске;
- благоустройство прибрежного парка;
- благоустройство сквера прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77;
- благоустройство  парка «Сказка»;	
- благоустройство территории Северского природного парка (устройство ограждения);
- благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке. 
В целях исполнения задачи «Отбор общественных пространств для благоустройства» реализовывались два основных мероприятия: «Проведение рейтингового голосования» и «Разработка дизайн-проектов общественных пространств».
Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования» реализовывалось   без привлечения бюджетных средств. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании составила 32,7 %.
В рамках основного мероприятия «Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» выполнены работы по благоустройству сквера им. П.А.Пронягина и сквера искусств по ул. Леонтичука. 
После реализации данных мероприятий плановые показатели результативности цели и задач, поставленные подпрограммой, достигнуты. Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск» годы) указаны в приложении 7.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Оценка эффективности Программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» путем сопоставления:
1) фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы (приложение 4);
2) фактических и плановых объемов финансирования за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ (приложение 5).
Оценка эффективности отражены в приложении 8. Степень достижения цели муниципальной программы, рассчитанная в соответствии с вышеуказанной методикой равна 1, степень освоения средств – 100%.
В соответствии со шкалой оценки степени достижения цели, такие показатели говорят о том, что использование финансовых средств имеет высокую эффективность.
Степень достижения цели подпрограммы 1 равна 1, степень освоения средств – 98%.
Данная подпрограмма, исполнена с полным освоением средств и высокой результативностью. Эффективность подпрограммы высокая. 
Степень достижения цели подпрограммы 2 равна 1, все показатели целей и задач подпрограммы выполнены. Эффективность использования средств подпрограммы – высокая, что говорит о правильном балансе финансирования и целевых индикаторов подпрограммы. 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» работы проводились в рамках реализации основного мероприятия Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем.
Задача - выполнение благоустройства всех дворовых территорий ЗАТО Северск.
В рамках реализации программных мероприятий на территории ЗАТО Северск в 2024 году выполнены работы по благоустройству в 9 дворах были выполнены мероприятия по благоустройству детских площадок – замена игрового оборудования, установка скамеек, урн и планировка территории. 
Кроме того, велись работы по благоустройству 15 дворовых территорий в рамках проекта АО ТВЭЛ «Радиус доверия».
В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» работы проводились по двум основным мероприятиям, с целью реализации  трех задач
- задача 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 исполнялась в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств»;
- задача 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2  исполнялась в рамках Основного мероприятия «Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы».
Финансовые затраты на реализацию основного мероприятия «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств» составили 59 919,95 тыс. руб., из них 48 264,37 за счет средств федерального бюджета, 1 492,71 тыс. руб. – за счет средств регионального бюджета, 10 162,86 тыс. руб.- за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 выполнено следующее. 
- благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому в г.Северске – продолжены работы по ремонту асфальтового покрытия тротуаров по просп. Коммунистическому.;
- благоустройство прибрежного парка – выполнен ремонт тротуарной дорожки;
- благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77 – завершено комплексное благоустройство сквера;
- благоустройство парка «Сказка»- установлено новое игровое оборудование на детской площадке;	
- благоустройство территории Северского природного парка (устройство ограждения);
- благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке – выполнено комплексное благоустройство объекта. 
В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 проведено рейтинговое голосование с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы в 2026 году. В результате были отобраны общественные пространства, благоустройство которых планируется выполнить в 2026 году.
Финансирование работ по данному основному мероприятию не выполнялось.
В рамках основного мероприятия «Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» с привлечением средств из внебюджетных источников выполнены работы по комплексному благоустройству скверов им. П.А.Пронягина и сквера искусств по ул. Леонтичука.



Начальник отдела благоустройства		                                                       О.А.Фадеева

 Приложение 1
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»                                                                                        
	№ п/п
	Наименование меры 
(бюджетной, налоговой, правовой, иной)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект от применения меры

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2025 года
	2025 год
	2025 год
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	2025 год
	2025 год
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	2025 год
	2025 год
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланирован-ных бюджетных ассигнований




















 Приложение  2
Информация о внесенных изменениях в 2025 году
в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»     
                                                                                   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023-2027 годы  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от  30 декабря 2022 г. № 2475.

Внесение изменений в муниципальную программу вносились руководствуясь  Постановлением Администрации ЗАТО Северск постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».
В 2025 году в муниципальную программу изменения вносились 2 раза:
1. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 № 194-па
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475»;
2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 № 1907-па
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475»;
2. Постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2025 № 2594-па
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475»;
По результатам выполнения программных мероприятий в 2024 году в Программу внесены изменения Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 №194-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2022 г. № 2475».
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Приложение 3 


	Отчет

	о реализации муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» за 2025 год на 2023 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, структурного элемента муниципальной программы
	Срок реа-ли-за-ции, (ед. изм. год)
	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Процент выполне-ния, % (гр.8/гр.6)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполне-ния мероприя-тий)

	
	
	
	
	потребность на 2025 год
	план с учётом утверждённого бюджетом на 2025 год
	передано бюджет-ных ассигнова- ний за отчётный период
	фактическое исполнение за отчётный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»

	1.
	Задача 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	Задача 3. Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием

	3.1
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	58 129,43
	58 129,43
	21 774,43
	57 762,77
	99,4
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	22 129,43
	22 129,43
	21 774,43
	21 774,43
	98,4
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	36 000,00
	36 000,00
	0,00
	35 988,34
	100
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	22 129,43
	22 129,43
	21 774,43
	21 774,43
	98,4
	

	3.1.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	6 827,45
	6 827,45
	6 827,44
	6 827,44
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	6 827,45
	6 827,45
	6 827,44
	6 827,44
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	6 827,45
	6 827,45
	6 827,44
	6 827,44
	100
	

	3.1.2
	Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	51 301,98
	51 301,98
	14 946,99
	50 935,33
	99,3
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	15 301,98
	15 301,98
	14 946,99
	14 946,99
	97,7
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	36 000,00
	36 000,00
	0,00
	35 988,34
	100
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	15 301,98
	15 301,98
	14 946,99
	14 946,99
	97,7
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	58 129,43
	58 129,43
	21 774,43
	57 762,77
	99,4
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	22 129,43
	22 129,43
	21 774,43
	21 774,43
	98,4
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	36 000,00
	36 000,00
	0,00
	35 988,34
	100
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	22 129,43
	22 129,43
	21 774,43
	21 774,43
	98,4
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»

	1.
	Задача 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	161 920,95
	161 920,95
	161 400,93
	161 400,93
	99,7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	8 358,31
	8 358,31
	7 838,29
	7 838,29
	93,8
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	161 920,95
	161 920,95
	161 400,93
	161 400,93
	99,7
	

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин")
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	20 841,38
	20 841,38
	20 841,38
	20 841,38
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	19 403,32
	19 403,32
	19 403,32
	19 403,32
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	395,99
	395,99
	395,99
	395,99
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 042,07
	1 042,07
	1 042,07
	1 042,07
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	20 841,38
	20 841,38
	20 841,38
	20 841,38
	100
	

	1.1.11
	Благоустройство парка «Сказка»
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	3 226,55
	3 226,55
	3 226,55
	3 226,55
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	3 003,91
	3 003,91
	3 003,91
	3 003,91
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	61,30
	61,30
	61,30
	61,30
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	161,33
	161,33
	161,33
	161,33
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	3 226,55
	3 226,55
	3 226,55
	3 226,55
	100
	

	1.1.12
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	105 739,98
	105 739,98
	105 219,98
	105 219,98
	99,5
	

	
	
	
	федерального бюджета
	103 126,10
	103 126,10
	103 126,10
	103 126,10
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	1 041,68
	1 041,68
	1 041,68
	1 041,68
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 572,20
	1 572,20
	1 052,20
	1 052,20
	66,9
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	105 739,98
	105 739,98
	105 219,98
	105 219,98
	99,5
	

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	1 370,97
	1 370,97
	1 370,97
	1 370,97
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	1 276,38
	1 276,38
	1 276,38
	1 276,38
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	26,05
	26,05
	26,05
	26,05
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	68,55
	68,55
	68,55
	68,55
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1 370,97
	1 370,97
	1 370,97
	1 370,97
	100
	

	1.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	1 831,69
	1 831,69
	1 831,69
	1 831,69
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	1 705,31
	1 705,31
	1 705,31
	1 705,31
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	34,80
	34,80
	34,80
	34,80
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	91,58
	91,58
	91,58
	91,58
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	1 831,69
	1 831,69
	1 831,69
	1 831,69
	100
	

	1.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад № 54" в г.Северске
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	24 724,00
	24 724,00
	24 724,00
	24 724,00
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	23 018,04
	23 018,04
	23 018,04
	23 018,04
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	469,76
	469,76
	469,76
	469,76
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	1 236,20
	1 236,20
	1 236,20
	1 236,20
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	24 724,00
	24 724,00
	24 724,00
	24 724,00
	100
	

	1.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	4 186,38
	4 186,38
	4 186,36
	4 186,36
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	4 186,38
	4 186,38
	4 186,36
	4 186,36
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	4 186,38
	4 186,38
	4 186,36
	4 186,36
	100
	

	3.
	Задача 3. Отбор общественных пространств для благоустройства

	3.1
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования, в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.1
	Проведение рейтингового голосования
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3.1.2
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	5.
	Задача 5. Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск

	5.1
	Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», в т.ч.:
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	46 064,66
	46 064,66
	25 372,07
	44 061,25
	95,7
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	27 104,66
	27 104,66
	25 372,07
	25 372,07
	93,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	18 960,00
	18 960,00
	0,00
	18 689,18
	98,6
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	27 104,66
	27 104,66
	25 372,07
	25 372,07
	93,6
	

	5.1.1
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	20 473,72
	20 473,72
	13 513,72
	20 473,72
	100
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	13 513,72
	13 513,72
	13 513,72
	13 513,72
	100
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	6 960,00
	6 960,00
	0,00
	6 960,00
	100
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	13 513,72
	13 513,72
	13 513,72
	13 513,72
	100
	

	5.1.2
	Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	25 590,94
	25 590,94
	11 858,35
	23 587,53
	92,2
	

	
	
	
	федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	местного бюджета
	13 590,94
	13 590,94
	11 858,35
	11 858,35
	87,3
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	11 729,18
	97,7
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	13 590,94
	13 590,94
	11 858,35
	11 858,35
	87,3
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	207 985,61
	207 985,61
	186 773,00
	205 462,18
	98,8
	

	
	
	
	федерального бюджета
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	35 462,97
	35 462,97
	33 210,37
	33 210,37
	93,6
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	18 960,00
	18 960,00
	0,00
	18 689,18
	98,6
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	27 104,66
	27 104,66
	25 372,07
	25 372,07
	93,6
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	161 920,95
	161 920,95
	161 400,93
	161 400,93
	99,7
	

	
	Итого по Программе 
	2025
	Всего, в том числе за счёт средств:
	266 115,04
	266 115,04
	208 547,43
	263 224,95
	98,9
	

	
	
	
	федерального бюджета
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	151 533,06
	100
	

	
	
	
	областного бюджета 
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	2 029,58
	100
	

	
	
	
	местного бюджета
	57 592,40
	57 592,40
	54 984,79
	54 984,79
	95,5
	

	
	
	
	внебюджетных источников
	54 960,00
	54 960,00
	0,00
	54 677,52
	99,5
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УЖКХ ТиС
	49 234,09
	49 234,09
	47 146,50
	47 146,50
	95,8
	

	
	
	
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	161 920,95
	161 920,95
	161 400,93
	161 400,93
	99,7
	



























	
 Приложение 4
 

	ИНФОРМАЦИЯ

	о финансовой реализации муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КМП, основного мероприятия муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	утверждённые расходы на реализацию программы в году
	фактические расходы на реализацию программы в году
	Степень освоения средств

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий», всего в т.ч.:
	22 129,43
	21 774,43
	0,98

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	1.1.1.
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	0,00
	0,00
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», всего в т.ч.:
	22 129,43
	21 774,43
	0,98

	1.3.1.
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	6 827,45
	6 827,44
	1,00

	1.3.2.
	Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	15 301,98
	14 946,99
	0,98

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1
	полное освоение

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств», всего в т.ч.:
	189 025,61
	186 773,00
	0,99

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», всего в т.ч.:
	161 920,95
	161 400,93
	1,00

	2.1.1.
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.2.
	Благоустройство прибрежного парка
	1 370,97
	1 370,97
	1,00

	2.1.3.
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.4.
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	1 831,69
	1 831,69
	1,00

	2.1.5.
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.6.
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.7.
	Благоустройство территории Северского природного парка
	24 724,00
	24 724,00
	1,00

	2.1.8.
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	0,00
	0,00
	Х

	2.1.9.
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	4 186,38
	4 186,36
	1,00

	2.1.10.
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	20 841,38
	20 841,38
	1,00

	2.1.11.
	Благоустройство парка «Сказка»
	3 226,55
	3 226,55
	1,00

	2.1.12.
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	105 739,98
	105 219,98
	1,00

	2.3.
	Основное мероприятие 3. Организация рейтингового голосования, всего в т.ч.:
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.1.
	Проведение рейтингового голосования
	0,00
	0,00
	Х

	2.3.2.
	Разработка дизайн-проектов общественных пространств
	0,00
	0,00
	Х

	2.5.
	Основное мероприятие 5. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», всего в т.ч.:
	27 104,66
	25 372,07
	0,94

	2.5.1.
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	13 513,72
	13 513,72
	1,00

	2.5.2.
	Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука
	13 590,94
	11 858,35
	0,87

	Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2
	полное освоение

	
	Итого по Программе 
	211 155,04
	208 547,43
	0,99

	Оценка эффективности использования средств муниципальной программы
	полное освоение




	 Приложение 5

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности муниципальной программы

	«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023 - 2027 годы

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом
	%
	25,3
	57,2
	57,2
	1,00
	

	2.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом
	%
	62,01
	64,89
	64,89
	1,00
	

	3.
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню
	%
	-
	-
	-
	-
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 муниципальной программы
	2
	Х

	Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск» 

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом
	ед
	203
	222
	222
	1,00
	

	2.
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	2,8
	44,89
	44,89
	1,00
	

	3.
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	6
	11
	11
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы
	3,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск» 

	1.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	90,85
	95,08
	95,08
	1,00
	

	2.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	5
	8
	8
	1,00
	

	3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	%
	32,5
	32,7
	32,7
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы
	3,00
	Х

	Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП)
	1,00
	Х




	






Приложение 6


	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы

	Благоустройство дворовых территорий

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» 

	1.
	Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом
	ед
	203
	222
	222
	1,00
	

	2.
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс м2
	2,8
	3,7
	3,7
	1,00
	

	3.
	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием
	ед
	6
	16
	16
	1,00
	

	Целевые показатели задачи 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» 

	1.1.
	Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года
	ед
	0-
	-
	-
	-
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	1
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» 

	2.1.
	Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях
	ед
	64
	108
	108
	1,00
	

	2.2.
	Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	ед
	[bookmark: _GoBack]11
	15
	15
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	2,00
	Х

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы
	2,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х




























	Приложение 7

	СВЕДЕНИЯ

	о достижении значений целевых показателей

	(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы

	Благоустройство общественных пространств

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	оценка достижения показателя (факт/план)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» 

	1.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	0
	95,08
	95,08
	1,00
	

	2.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	0
	8
	8
	1,00
	

	3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	%
	32
	32,7
	32,7
	1,00
	

	Целевые показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» 

	1.1.
	Площадь благоустроенной территории
	м2
	23000
	42 260
	42 260
	1,00
	

	1.2.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	6
	6
	6
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы
	2,00
	Х

	Целевые показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» 

	2.1.
	Проведение рейтингового голосования
	ед
	1
	1
	1
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы
	1,00
	Х

	Целевые показатели задачи 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» 

	3.1.
	Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	ед
	-
	2
	2
	1,00
	

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы
	1,00
	Х

	Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 0 подпрограммы
	1,00
	Х

	Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)
	1,00
	Х



	                                                                                                                



















 Приложение 8

	СВЕДЕНИЯ

	об оценке эффективности реализации

	в 2025 году муниципальной программы

	"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы

	№ п/п
	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, КМП, основного мероприятия муниципальной программы
	Степень достижения целей и решения задач (СДП) 
	Степень освоения средств (СОС)
	Оценка эффективности программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	1,00
	0,98
	4
	Высокая эффективность.

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность.

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2023 - 2027 годы
	1,00
	0,99
	5
	Высокая эффективность.




