# Приложение 2 к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от _26.03.2026__ № _254-ра__

«УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2025 № 1255-ра

ПАСПОРТ

проекта

«Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов»

| Ответственный за выполнение проекта | УЖКХ ТиС |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры |

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий, оборудованных в течение года новыми парковочными местами | УЖКХ ТиС | ед | 0 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | 1. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях | ед | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |
| # Проект «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов», в т.ч.: |  | УЖКХ ТиС | Всего | 43 992,00 | 45 751,70 | 45 751,70 |
|  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 43 992,00 | 45 751,70 | 45 751,70 |
|  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях |  | УЖКХ ТиС | Всего | 43 992,00 | 45 751,70 | 45 751,70 |
|  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 43 992,00 | 45 751,70 | 45 751,70 |
|  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00» |