# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы в 2025 году

I. О результатах реализации муниципальной Программы, подпрограмм, основных мероприятий и комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ) за отчетный период.

Мероприятия муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы, предусмотренные в подпрограммах, основных мероприятиях и КПМ, выполнены на 100%.

II. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы (далее – Программа) бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 26 801,89 тыс. руб., израсходовано 23 620,36 тыс. руб.

В том числе на выполнение мероприятий подпрограмм:

1. «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» было утверждено 4 292,43 тыс. руб., израсходовано 1 127,29 тыс. руб.;

2. «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» было утверждено 22 509,46 тыс. руб., израсходовано 22 493,08 тыс. руб.

III. О выполнении основных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой в 2025 году, выполнены. Невыполнение составило 3 165,03 тыс. руб. по подпрограмме «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» в связи с тем, что в 2025 году бюджету ЗАТО Северск в соответствии с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области были выделены средства в сумме 3 165,03 тыс. руб., которые не были освоены в связи с поздними сроками утверждения региональной программы.

IV. Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.

V. В муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» 2025 - 2027 годы в 2025 году 2 раза вносились изменения (постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2025 № 1840-па, от 01.11.2025 № 2665-па).

Внесения изменений были связаны с корректировками Программы в соответствии
с решением Думы ЗАТО Северск 24.12.2024 № 54/1 «О бюджете ЗАТО Северск Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области,
их формирования и реализации».

VI. Оценка эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы в 2025 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы и Подпрограмм проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707.

По результатам проведенных расчетов получены следующие результаты показателей:

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы.

1) Степень достижения Сдп = 1,00 по шкале оценки степени достижения целей
и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется как высоко эффективная. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,88 по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется неполным освоением средств. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы представлена в приложении.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений Сдп и Сос по пятибалльной шкале – эффективная (оценка – 4).

Данная оценка связана с тем, что в 2025 году бюджету ЗАТО Северск в соответствии
с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области были выделены средства в сумме 3 165,03 тыс. руб., которые не были освоены в связи с поздними сроками утверждения региональной программы.

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,00 по шкале оценки степени достижения целей
и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется как высоко эффективная. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 0,26 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется неудовлетворительным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений Сдп и Сос по пятибалльной шкале – уровень эффективности ниже среднего (оценка – 2).

Данная оценка связана с тем, что в 2025 году бюджету ЗАТО Северск в соответствии
с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области были выделены средства в сумме 3 165,03 тыс. руб., которые не были освоены в связи с поздними сроками утверждения региональной программы.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,00 по шкале оценки степени достижения целей
и решения задач подпрограммы: подпрограмма характеризуется как высоко эффективная. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: подпрограмма характеризуется полным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений Сдп и Сос по пятибалльной шкале – высоко эффективная (оценка – 5).