Приложение 
     к постановлению
     Администрации ЗАТО Северск

от_28.04.2026__№___823-па__

| «226 | г.Северск, просп.Коммунистический, д.117 | - ремонт крыши | 10 336 374,00 | 10 336 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 374,00 | 0,00 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 221 085,00 | 221 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 085,00 | 0,00 |  |
| 227 | г.Северск, ул.40 лет Октября, д.14 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 602 202,60 | 602 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 202,60 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 10 181 684,70 | 10 181 684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 181 684,70 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 218 081,60 | 218 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 081,60 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 49 564,00 | 49 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 564,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 941 716,00 | 941 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 716,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 19 825,60 | 19 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 825,60 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 125 149,10 | 125 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 149,10 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2 844 973,60 | 2 844 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 973,60 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 60 715,90 | 60 715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 715,90 | 0,00 |  |
| 228 | г.Северск, ул.Калинина, д.2 | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 16 599 983,40 | 16 599 983,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 599 983,40 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 355 555,20 | 355 555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 555,20 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 535 352,00 | 1 535 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 352,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 32 323,20 | 32 323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 323,20 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 4 638 379,20 | 4 638 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 379,20 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 98 989,80 | 98 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 989,80 | 0,00 |  |
| 229 | г.Северск, ул.Калинина, д.64 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 964 247,00 | 964 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 247,00 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 23 151 475,00 | 23 151 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 151 475,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 840 136,00 | 840 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 136,00 | 0,00 |  |
| «201 | г.Северск, ул.Победы, д.19 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 190 940,00 | 190 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 940,00 | 0,00 | 2026 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 3 627 860,00 | 3 627 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 860,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 76 376,00 | 76 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 376,00 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 482 123,50 | 482 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 123,50 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 10 959 956,00 | 10 959 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959 956,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 233 901,50 | 233 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 901,50 | 0,00 |  |
| 230 | г.Северск, ул.Калинина, д.66 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 242 750,60 | 1 242 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 750,60 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 21 011 690,70 | 21 011 690,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 011 690,70 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 450 049,60 | 450 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 049,60 | 0,00 |  |
| «201 | г.Северск, ул.Победы, д.19 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 102 284,00 | 102 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 284,00 | 0,00 | 2026 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 943 396,00 | 1 943 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 396,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 913,60 | 40 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 913,60 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 258 267,10 | 258 267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 267,10 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 5 871 101,60 | 5 871 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871 101,60 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 125 297,90 | 125 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 297,90 | 0,00 |  |
| 231 | г.Северск, ул.Калинина, д.85 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 783 336,00 | 783 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 336,00 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 18 808 300,00 | 18 808 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 808 300,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 682 528,00 | 682 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 528,00 | 0,00 |  |
| «201 | г.Северск, ул.Победы, д.19 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 155 120,00 | 155 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 120,00 | 0,00 | 2026 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2 947 280,00 | 2 947 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947 280,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 62 048,00 | 62 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 048,00 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 391 678,00 | 391 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 678,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 8 903 888,00 | 8 903 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 888,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 190 022,00 | 190 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 022,00 | 0,00 |  |
| 232 | г.Северск, ул.Мира, д.3 | - ремонт крыши | 20 962 991,70 | 20 962 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 962 991,70 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 448 591,50 | 448 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 591,50 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 19 138 423,50 | 19 138 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 138 423,50 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 409 506,30 | 409 506,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 506,30 | 0,00 |  |
| 233 | г.Северск, ул.Советская, д.17 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 121 347,80 | 1 121 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 347,80 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 18 959 084,10 | 18 959 084,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 959 084,10 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 406 084,80 | 406 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 084,80 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 92 292,00 | 92 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 292,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1 753 548,00 | 1 753 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 548,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 36 916,80 | 36 916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 916,80 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 233 037,30 | 233 037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 037,30 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 5 297 560,80 | 5 297 560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 297 560,80 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 113 057,70 | 113 057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 057,70 | 0,00 |  |
| 234 | г.Северск, ул.Советская, д.19 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 633 411,40 | 633 411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 411,40 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 15 208 145,00 | 15 208 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 208 145,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 551 883,20 | 551 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 883,20 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 125 428,00 | 125 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 428,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2 383 132,00 | 2 383 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 132,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 171,20 | 50 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 171,20 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 316 705,70 | 316 705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 705,70 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 199 567,20 | 7 199 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 567,20 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 153 649,30 | 153 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 649,30 | 0,00 |  |
| 235 | г.Северск, ул.Транспортная, д.4 | - ремонт крыши | 38 469 504,00 | 38 469 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 469 504,00 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту крыши | 822 464,00 | 822 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 464,00 | 0,00 |  |
| 236 | пос.Самусь, ул.Ленина, д.22а | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 232 405,20 | 232 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 405,20 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 5 011 057,80 | 5 011 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 057,80 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 107 116,80 | 107 116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 116,80 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 27 257,40 | 27 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 257,40 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 363 432,00 | 363 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 432,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 7 651,20 | 7 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 651,20 | 0,00 |  |
| 237 | г.Северск, ул.Калинина, д.27 | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 595 455,60 | 595 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 455,60 | 0,00 | 2028 |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 24 222 072,60 | 24 222 072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222 072,60 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 518 812,80 | 518 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 812,80 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 117 912,00 | 117 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 912,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2 240 328,00 | 2 240 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 328,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 47 164,80 | 47 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,80 | 0,00 |  |
|  |  | - разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 297 727,80 | 297 727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 727,80 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 6 768 148,80 | 6 768 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768 148,80 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 144 442,20 | 144 442,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 442,20 | 0,00 |  |
| 238 | пос.Самусь, ул.Пекарского, д.20 | - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 317 348,00 | 4 317 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 348,00 | 0,00 | 2028» |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 92 288,00 | 92 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 288,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 313 120,00 | 313 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 120,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 6 592,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 |  |
|  |  | - ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 945 952,00 | 945 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 952,00 | 0,00 |  |
|  |  | - осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 20 188,00 | 20 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 188,00 | 0,00 |  |