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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2024 г. N 4731-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2025 - 2027 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 30.07.2025 N 1841-па, от 30.10.2025 N 2651-па, от 26.02.2026 N 336-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск
Н.В.ДИДЕНКО














Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 11.12.2024 N 4731-па

[bookmark: P37]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"
НА 2025 - 2027 ГОДЫ


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 26.02.2026 N 336-па)

	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск

	Срок реализации Программы
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, развитие и устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры

	Цель Программы
	Повышение эффективности и качества функционирования систем энергоснабжения ЗАТО Северск

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт x ч
	899,8
	899,9
	899,9
	899,9
	899,9

	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,255
	0,254
	0,253
	0,253
	0,253

	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	17,58
	18,34
	18,34
	18,34
	18,34

	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39

	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт x ч
	96,4
	96,5
	96,6
	96,6
	96,6

	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,217
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,95
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,77
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	Задачи Программы
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов

	
	2. Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном секторе"

	
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"

	
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	217011,67
	58043,42
	100943,15
	58025,10
	58025,10

	
	Местный бюджет
	161151,79
	58043,42
	60070,57
	43037,80
	43037,80

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	138495,90
	0,00
	138495,90
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	161151,79
	58043,42
	60070,57
	43037,80
	43037,80



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) были реализованы муниципальные программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск".
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы направлена на снижение потребления энергетических ресурсов путем использования энергосберегающих приборов и технологий, повышение уровня приборного учета, модернизацию сетей энергоснабжения путем строительства новых сетей, поддержание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования ЗАТО Северск.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.
Жилищный фонд характеризуется средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлена краткая характеристика сфер ЗАТО Северск и основные проблемы, решение которых предлагается программным методом в рамках муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2025 - 2027 годы (далее - Программа).
Образовательную сферу на территории ЗАТО Северск представляют 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений и 10 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической и спортивной направленности.
В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры.
Данные о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления (далее - ОМСУ) и муниципальных учреждениях (далее - МУ) за последние три года представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Общие сведения
	Единица измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв. м
	335936,29
	335936,29
	335936,29

	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	чел.
	5835
	5850
	5970

	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	квт x ч
	12242840
	11806056
	10738235

	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	гкал
	84211,80
	70041,83
	72190,83

	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб. м
	201612,76
	198226,76
	197886

	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб. м
	199058
	100156,95
	106879,12



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе за последние три года представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	тыс. т.у.т./кв. м
	0,057
	0,057
	0,057

	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в т.ч.:
	
	
	
	

	электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)
	квт x ч/кв. м
	36,4
	35,1
	31,9

	тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)
	гкал/кв. м
	0,251
	0,208
	0,215

	холодной воды (в расчете на 1 сотрудника)
	куб. м/чел
	34,5
	33,8
	33,1

	горячей воды (в расчете на 1 сотрудника)
	куб. м/чел
	34,1
	17,1
	17,9



С учетом доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и ежегодного роста тарифов необходима реализация мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений за счет сокращения энергопотребления.
Жилищный фонд характеризуется средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Данные о потреблении многоквартирными домами (далее - МКД) энергоресурсов за три предшествующих года представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Общие сведения
	Единица измерения
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	Среднегодовая численность населения муниципального образования на конец года
	тыс. чел.
	112,27
	111,19
	111,73

	Общая площадь многоквартирных домов
	кв. м
	2524165,40
	2524201,20
	2559330

	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	квт x ч
	95925100,82
	97795608,37
	97780339

	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	гкал
	690310
	647661,95
	641622,39

	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	куб. м
	3958387
	3988857,94
	3958983,39

	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	куб. м
	2019441
	1958579,65
	1921514,12



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе за последние три года представлены в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Удельный расход энергоресурсов в МКД, в т.ч.:

	электрической
	квт x ч/чел. (в расчете на 1 жителя)
	878
	899,9
	899,8

	тепловой энергии
	гкал/кв. м общей площади
	0,273
	0,257
	0,251

	холодной воды
	м3/чел. (в расчете на 1 жителя)
	36,23
	36,71
	36,43

	горячей воды
	куб. м/чел. (в расчете на 1 жителя)
	18,48
	18,02
	17,68

	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД
	тыс. т.у.т./кв. м
	0,061
	0,06
	0,059



Информация, изложенная в таблицах, свидетельствуют о нестабильном потреблении энергоресурсов по годам, что объясняется недостаточным уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
В г. Северске на конец 2023 года из 703 домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды были оснащены 456 домов (65%), не имели технической возможности установки приборов учета 203 дома, из них 182 дома с общей тепловой нагрузкой менее 0,2 гкал/час. Общедомовыми приборами учета холодной воды оснащены 592 дома (84%). Приборами учета электрической энергии оснащены 703 дома.
На внегородских территориях ЗАТО Северск из 113 многоквартирных домов имеются:
1) 109 домов с холодным водоснабжением:
- 16 домов подлежат оснащению приборами учета потребления холодной воды, и для этого имеется техническая возможность;
- в 93 домах техническая возможность установки приборов учета потребления холодной воды отсутствует;
2) 38 домов с горячим водоснабжением:
- подлежат оснащению приборами учета потребления горячей воды 16 домов, так как есть для того техническая возможность;
- в 22 домах техническая возможность установки указанных приборов отсутствует (требуется реконструкция);
3) 109 домов с центральным отоплением:
- оснащены приборами учета 99 домов;
- подлежат оснащению приборами учета теплоснабжения 9 домов, так как существует для этого техническая возможность;
- в 1 доме максимальная тепловая нагрузка менее 0,2 гкал;
- в 1 доме техническая возможность установки приборов учета отсутствует (требуется реконструкция);
4) 113 домов снабжаются электрической энергией. Во всех 113 домах установлены приборы учета электрической энергии.
Из 49,8 тыс. квартир оснащены индивидуальными приборами учета воды 41,8 тыс. квартир (83%). Оснащению подлежат порядка 8 тыс. квартир. В части муниципальной собственности 226 муниципальных помещений также не оснащены индивидуальными приборами учета, при этом обязанность по их установке возложена на собственника, т.е. на муниципалитет. В рамках законодательства для начисления оплаты при отсутствии приборов учета применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы потребления коммунальной услуги, что стимулирует собственника муниципальных помещений на установку приборов учета за счет бюджета ЗАТО Северск.
В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух газораспределительных сетей, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 г.
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает жителей пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно утвержденной Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2025 года по 2030 год.
Кроме частных домовладений к газоснабжению подключены 7 прочих крупных потребителей, а именно:
в г. Северске - ТЭЦ АО "РИР" (Автодорога 14/11);
в пос. Самусь - административно-бытовой корпус ООО "Самусьский ССРЗ", Центральная отопительная котельная МКП "СВК", ООО "Интергласс", ООО "Топлайн", ООО "ЛПУМГ", ИП Варданян А.М.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.
На территории пос. Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает модульно-газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Видом основного топлива установленных в котельной котлов является газ. С начала эксплуатации котельная работает на резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения. Для перевода котельной на предусмотренное проектом топливо требуется строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка, реализация которого предусматривается в рамках Программы.
Энергетическую эффективность наружного освещения г. Северска по структуре и принципам организации можно характеризовать как световую систему высокой энергетической эффективности. В рамках заключенного энергосервисного контракта с ПАО "Ростелеком" в г. Северске в 2022 году произведена модернизация всего существующего уличного освещения путем установки светодиодных светильников. В общей сложности были заменены 4057 элементов уличного освещения. В результате был обеспечен нормативный уровень освещения улично-дорожной сети. Все автодороги улиц города освещаются новыми энергоэффективными светодиодными светильниками.
Тем не менее остается проблема безопасности на дорогах города, обусловленная нарушениями норм освещенности пешеходных переходов.
На территории ЗАТО Северск находятся 292 пешеходных перехода, из них 43 пешеходных перехода с недостаточной освещенностью.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории муниципального образования необходимо продолжение работы по обеспечению энергоснабжения и проведение мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов уличного освещения, светофорных объектов, электронных наружных часов, электрооборудования станции перекачки ливневых вод, светового праздничного оформления здания Детского театра.
Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы и может быть эффективно решена только программно-целевым методом управления. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в консолидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также в эффективном планировании и мониторинге результатов реализации Программы.
Необходимо учитывать, что при реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
увеличение темпов роста цен на энергоносители;
недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий, в том числе за счет бюджетных средств.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является повышение эффективности и качества функционирования систем энергоснабжения ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы поставлены 2 задачи:
1) экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов;
2) повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Срок реализации Программы: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 5.
Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"


Таблица 5


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

	1.
	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего
	кВт x ч
	899,8
	899,8
	899,9
	899,9
	899,9
	899,9
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади
	Гкал
	0,251
	0,255
	0,254
	0,253
	0,253
	0,253
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	17,68
	17,58
	18,34
	18,34
	18,34
	18,34
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего
	м3
	36,43
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	36,39
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	кВт x ч
	96
	96,4
	96,5
	96,6
	96,6
	96,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади
	Гкал
	0,215
	0,217
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	0,96
	0,95
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	8.
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения
	м3
	1,77
	1,77
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторах с использованием энергосберегающих приборов и технологий" Программы

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8
	74,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6
	76,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	45
	45
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.6
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	84,1
	84,8
	84,9
	85
	85,1
	85,1
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.7
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	проц
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8
	84,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами" Программы

	2.1
	Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением
	ед
	67
	73
	73
	73
	73
	73
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт x ч
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС




III. ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели реализации Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:
подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" (приложение 1);
подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

[bookmark: P666]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя Программы в рамках данной Программы не осуществляются.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" приводится в таблице 6.

Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"

Таблица 6

	N п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач

	2
	Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы
	Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы

	3
	Своевременное изменение мероприятий Программы
	Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы
	2025 - 2027 годы
	-
	Исполнение мероприятий Программы



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


В рамках Программы планируется реализация:
1) основных мероприятий (до 31.12.2025):
а) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
б) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;
в) организация строительства газораспределительных сетей;
г) модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск;
2) комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ):
а) КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" (с 01.01.2026);
б) КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" (с 01.01.2026);
в) КПМ "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" (с 01.01.2026);
г) КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск";
3) проекта "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка" (с 01.01.2026).
Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета необходимо привлечение средств областного бюджета.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.
Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлены в таблице 7.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 8.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
Таблица 7


	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
	Всего
	4919,07
	0,00
	0,00
	4919,07
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	2355,91
	0,00
	0,00
	2355,91
	0,00
	

	
	
	2026
	2363,16
	0,00
	0,00
	2363,16
	0,00
	

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	
	
	2028 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
	Всего
	156232,72
	0,00
	0,00
	156232,72
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	55687,51
	0,00
	0,00
	55687,51
	0,00
	

	
	
	2026
	57707,41
	0,00
	0,00
	57707,41
	0,00
	

	
	
	2027
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	

	
	
	2028 (прогнозный период)
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	161151,79
	0,00
	0,00
	161151,79
	0,00
	

	
	
	2025
	58043,42
	0,00
	0,00
	58043,42
	0,00
	

	
	
	2026
	60070,57
	0,00
	0,00
	60070,57
	0,00
	

	
	
	2027
	43037,80
	0,00
	0,00
	43037,80
	0,00
	

	
	
	2028 (прогнозный период)
	43037,80
	0,00
	0,00
	43037,80
	0,00
	




[bookmark: P884]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" за счет
средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям
бюджетных средств


Таблица 8

	N п/п
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, мероприятия
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление культуры
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	"Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
	Всего
	161151,79
	0,00
	160761,17
	0,00
	390,62

	
	2025
	58043,42
	0,00
	57652,90
	0,00
	390,52

	
	2026
	60070,57
	0,00
	60070,47
	0,00
	0,10

	
	2027
	43037,80
	0,00
	43037,80
	0,00
	0,00

	
	2028 (прогнозный период)
	43037,80
	0,00
	43037,80
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"
	Всего
	4919,07
	0,00
	4919,07
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	2355,91
	0,00
	2355,91
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	2363,16
	0,00
	2363,16
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	1.1
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	2355,90
	0,00
	2355,90
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	2355,90
	0,00
	2355,90
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	330,66
	0,00
	330,66
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	330,66
	0,00
	330,66
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	2025,24
	0,00
	2025,24
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	2025,24
	0,00
	2025,24
	0,00
	0,00

	1.2
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	2563,15
	0,00
	2563,15
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	2363,15
	0,00
	2363,15
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"
	Всего
	156232,72
	0,00
	155842,10
	0,00
	390,62

	
	
	2025
	55687,51
	0,00
	55296,99
	0,00
	390,52

	
	
	2026
	57707,41
	0,00
	57707,31
	0,00
	0,10

	
	
	2027
	42837,80
	0,00
	42837,80
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	42837,80
	0,00
	42837,80
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Проект "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	1569,83
	0,00
	1179,31
	0,00
	390,52

	
	
	2025
	1569,83
	0,00
	1179,31
	0,00
	390,52

	2.2.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	1179,31
	0,00
	1179,31
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	1179,31
	0,00
	1179,31
	0,00
	0,00

	2.2.2
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	390,52
	0,00
	0,00
	0,00
	390,52

	
	
	2025
	390,52
	0,00
	0,00
	0,00
	390,52

	2.2
	КПМ "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" (с 01.01.2026)
	Всего
	1206,52
	0,00
	1206,42
	0,00
	0,10

	
	
	2026
	1206,52
	0,00
	1206,42
	0,00
	0,10

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"
	Всего
	153456,37
	0,00
	153456,37
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	54117,68
	0,00
	54117,68
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	56500,89
	0,00
	56500,89
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	42837,80
	0,00
	42837,80
	0,00
	0,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	42837,80
	0,00
	42837,80
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Участники Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Участники мероприятий Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.
Текущий контроль и управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в соответствии со своими полномочиями.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".





Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2025 - 2027 годы

[bookmark: P1378]ПОДПРОГРАММА 1
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
И ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 1
	Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе

	Срок реализации подпрограммы 1
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8
	74,8

	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6
	76,6

	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,5
	44,8
	45
	45
	45

	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100
	100
	100
	100
	100

	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,8
	84,9
	85
	85,1
	85,1

	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8
	84,8

	Задачи подпрограммы 1
	1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе

	
	2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	4919,07
	2355,91
	2363,16
	200,00
	200,00

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	4919,07
	2355,91
	2363,16
	200,00
	200,00



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования. В жилищном секторе эффективность потребления коммунальных ресурсов обеспечивается уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит при сохранении прежней площади зданий и помещений, занимаемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, обеспечить снижение потребления тепловой энергии и стабильное потребление электрической энергии, а при росте численности сотрудников снизить потребление горячей и холодной воды.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 - экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 1:
экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе;
экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе.
Срок реализации подпрограммы 1: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Повышение
энергетической эффективности в муниципальном и жилищном
секторе" муниципальной программы "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"


Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе"

	1.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	74,2
	74,6
	74,7
	74,8
	74,8
	74,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	76,1
	76,3
	76,5
	76,6
	76,6
	76,6
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	проц
	44,2
	44,5
	44,8
	45
	45
	45
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	5.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	6.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	проц
	84,1
	84,8
	84,9
	85
	85,1
	85,1
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	7.
	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	проц
	83,9
	84,6
	84,6
	84,8
	84,8
	84,8
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м
	тыс т усл топл
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м
	тыс т усл топл
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


В рамках подпрограммы 1 планируется реализация:
1) основных мероприятий (до 31.12.2025):
а) реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;
б) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;
2) комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2026):
а) КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе";
б) КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе".
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета ЗАТО Северск.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение
подпрограммы 1 "Повышение энергетической эффективности
в муниципальном и жилищном секторе" муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"


Таблица 2

	N п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2026
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	2355,90
	0,00
	0,00
	2355,90
	0,00
	УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации
	X
	X

	
	
	2025
	2355,90
	0,00
	0,00
	2355,90
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	330,66
	0,00
	0,00
	330,66
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	330,66
	0,00
	0,00
	330,66
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	40

	2.1.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	2025,24
	0,00
	0,00
	2025,24
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2025,24
	0,00
	0,00
	2025,24
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	195

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	2563,15
	0,00
	0,00
	2563,15
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	2363,15
	0,00
	0,00
	2363,15
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2028 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	4919,07
	0,00
	0,00
	4919,07
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	2355,91
	0,00
	0,00
	2355,91
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	2363,16
	0,00
	0,00
	2363,16
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028 (прогнозный период)
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	X
	X
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В ЗАТО СЕВЕРСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК"


	Наименование подпрограммы 2
	Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск

	Срок реализации подпрограммы 2
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73
	73
	73
	73
	73

	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт x ч
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	Задачи подпрограммы 2
	1. Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск

	
	2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск

	
	3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)

	
	Местный бюджет
	156232,72
	55687,51
	57707,41
	42837,80
	42837,80

	
	Другие источники:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	156232,72
	55687,51
	57707,41
	42837,80
	42837,80



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г. Северска (ГРС АО "СХК") и пос. Самусь (ГРС пос. Самусь).
Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО "РИР" на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 г.
На территории ЗАТО Северск построены и введены в эксплуатацию:
газопроводы высокого давления I и II категории, Р до 1,2 и 0,6 МПа;
газопроводы низкого давления IV категории, Р до 0,003 МПа.
Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает жителей пос. Самусь, дер. Кижирово, пос. Орловка, дер. Семиозерки. Газификация частных домовладений в г. Северске согласно утвержденной Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2025 года по 2030 год.
Кроме частных домовладений, к газоснабжению подключены 7 прочих крупных потребителей, а именно:
в г. Северске - ТЭЦ АО "РИР" (Автодорога 14/11);
в пос. Самусь - административно-бытовой корпус ООО "Самусьский ССРЗ", Центральная отопительная котельная МКП "СВК", ООО "Интергласс", ООО "Топлайн", ООО "ЛПУМГ", ИП Варданян А.М.
По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.
На территории пос. Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает модульно-газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Видом основного топлива установленных в котельной котлов является газ. С начала эксплуатации котельная работает на резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения. Для перевода котельной на предусмотренное проектом топливо требуется строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка, реализация которого предусматривается в рамках Программы.
Энергетическую эффективность наружного освещения г. Северска по структуре и принципам организации можно характеризовать как световую систему высокой энергетической эффективности. В рамках заключенного энергосервисного контракта с ПАО "Ростелеком" в г. Северске в 2022 году произведена модернизация всего существующего уличного освещения путем установки светодиодных светильников. В общей сложности были заменены 4057 элементов уличного освещения. В результате был обеспечен нормативный уровень освещения улично-дорожной сети. Все автодороги улиц города освещаются новыми энергоэффективными светодиодными светильниками.
Тем не менее остается проблема безопасности на дорогах города, обусловленная нарушениями норм освещенности пешеходных переходов.
На территории ЗАТО Северск насчитывается 292 пешеходных перехода, из них 43 пешеходных перехода имеют недостаточную освещенность.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 2:
1) повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;
2) улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска;
3) организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.
Срок реализации подпрограммы 2: 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие
сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" муниципальной
программы "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"


Таблица 1


	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогнозный период)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Показатели подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск"

	1.
	Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением
	ед
	67
	73
	73
	73
	73
	73
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт x ч
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов г. Северска" подпрограммы 2

	2.1
	Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом)
	проц
	85,3
	86,3
	87,3
	87,3
	87,3
	87,3
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	Обеспечено функционирование объектов уличного освещения
	проц
	100
	100
	100
	66,9
	65,5
	65,5
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства
	проц
	100
	100
	100
	75,3
	72,3
	72,3
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.3
	Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Периодическая отчетность
	УЖКХ ТиС




III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


В рамках подпрограммы 2 планируется реализация:
1) основных мероприятий (до 31.12.2025):
а) организация строительства газораспределительных сетей;
б) модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск;
2) проекта "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка" (с 01.01.2026);
3) комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ):
а) КПМ "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" (с 01.01.2026);
б) КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск".
Привлечение средств федерального и областного бюджета для строительства газораспределительных сетей возможно в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение
подпрограммы 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО
Северск" муниципальной программы "Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск"


Таблица 2


	N п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Проект "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	1569,83
	0,00
	0,00
	1569,83
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	1569,83
	0,00
	0,00
	1569,83
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	1179,31
	0,00
	0,00
	1179,31
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	1179,31
	0,00
	0,00
	1179,31
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	2.1.2
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	390,52
	0,00
	0,00
	390,52
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	390,52
	0,00
	0,00
	390,52
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	1

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск (с 01.01.2026)"
	Всего
	1206,52
	0,00
	0,00
	1206,52
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	1206,52
	0,00
	0,00
	1206,52
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	153456,37
	0,00
	0,00
	153456,37
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	54117,68
	0,00
	0,00
	54117,68
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026
	56500,89
	0,00
	0,00
	56500,89
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	66,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	75,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2027
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	65,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	72,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2028 (прогнозный период)
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	65,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	72,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	156232,72
	0,00
	0,00
	156232,72
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	55687,51
	0,00
	0,00
	55687,51
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	57707,41
	0,00
	0,00
	57707,41
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028 (прогнозный период)
	42837,80
	0,00
	0,00
	42837,80
	0,00
	
	X
	X








Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
на 2025 - 2027 годы

[bookmark: P2590]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ
ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ


	N п/п
	Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" Программы

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	1.1.1
	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество программ, ед
	0

	1.1.2
	Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество замененных оконных блоков, ед
	0

	1.1.3
	Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление культуры
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных светильников, ед
	0

	1.1.4
	Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	
	1. Безаварийное состояние объектов, проц
	100

	1.
	Задача 1 "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" подпрограммы 1

	1.1
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	6594,70
	0,00
	0,00
	6594,70
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление культуры
	X
	X

	
	
	2026
	4122,00
	0,00
	0,00
	4122,00
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2027
	2472,70
	0,00
	0,00
	2472,70
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	
	
	2028 (прогнозный период)
	2472,70
	0,00
	0,00
	2472,70
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв. м, тыс т усл топл
	0,057

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	2355,90
	0,00
	0,00
	2355,90
	0,00
	УЖКХ ТиС, ТСЖ, управляющие организации
	X
	X

	
	
	2025
	2355,90
	0,00
	0,00
	2355,90
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	2.1.1
	Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск
	Всего
	330,66
	0,00
	0,00
	330,66
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	330,66
	0,00
	0,00
	330,66
	0,00
	
	1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед
	40

	2.1.2
	Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления
	Всего
	2025,24
	0,00
	0,00
	2025,24
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2025,24
	0,00
	0,00
	2025,24
	0,00
	
	1. Количество квартир (жилых помещений), не оборудованных ИПУ, шт
	195

	2.
	Задача 2 "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" подпрограммы 1

	2.1
	КПМ "Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе" (с 01.01.2026)
	Всего
	5570,46
	0,00
	0,00
	5570,46
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	2785,23
	0,00
	0,00
	2785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2027
	2785,23
	0,00
	0,00
	2785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	
	2028 (прогнозный период)
	2785,23
	0,00
	0,00
	2785,23
	0,00
	
	1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв. м, тыс т усл топл
	0,059

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	14521,07
	0,00
	0,00
	14521,07
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	2355,91
	0,00
	0,00
	2355,91
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	44,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	84,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,6

	
	
	2026
	6907,23
	0,00
	0,00
	6907,23
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	
	
	2027
	5257,93
	0,00
	0,00
	5257,93
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	
	
	2028 (прогнозный период)
	5257,93
	0,00
	0,00
	5257,93
	0,00
	
	1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	74,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	76,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц
	85,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц
	84,8

	Подпрограмма 2 "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" Программы

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	1.1.1
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество котельных, подключенных к центральному газоснабжению, ед
	0

	1.
	Задача 1 "Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	1.1
	Проект "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка" (с 01.01.2026)
	Всего
	174824,41
	0,00
	138495,90
	36328,51
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	174824,41
	0,00
	138495,90
	36328,51
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода до котельной пос. Орловка, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г. Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	1569,83
	0,00
	0,00
	1569,83
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	1569,83
	0,00
	0,00
	1569,83
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	87,3

	2.1.1
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	1179,31
	0,00
	0,00
	1179,31
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	1179,31
	0,00
	0,00
	1179,31
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	3

	2.1.2
	Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов на внегородских территориях ЗАТО Северск, в том числе с обследованием и разработкой проектов
	Всего
	390,52
	0,00
	0,00
	390,52
	0,00
	УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	390,52
	0,00
	0,00
	390,52
	0,00
	
	1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед
	1

	2.
	Задача 2 "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Улучшение качества освещения пешеходных переходов ЗАТО Северск" (с 01.01.2026)
	Всего
	1556,52
	0,00
	0,00
	1556,52
	0,00
	УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	1206,52
	0,00
	0,00
	1206,52
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	88,4

	
	
	2027
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	89,4

	
	
	2028 (прогнозный период)
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	
	1. Доля пешеходных переходов с нормативным освещением от количества пешеходных переходов (нарастающим итогом), проц
	89,4

	3.
	Задача 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" (с 01.01.2024)
	Всего
	163035,74
	0,00
	0,00
	163035,74
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	54117,68
	0,00
	0,00
	54117,68
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2026
	56500,89
	0,00
	0,00
	56500,89
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2027
	52417,17
	0,00
	0,00
	52417,17
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	
	2028 (прогнозный период)
	52417,17
	0,00
	0,00
	52417,17
	0,00
	
	1. Обеспечено функционирование объектов уличного освещения, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Обеспечено функционирование электрооборудования объектов благоустройства, проц
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Обеспечено энергоснабжение объектов дорожного обустройства, проц
	100

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	340986,50
	0,00
	138495,90
	202490,60
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	55687,51
	0,00
	0,00
	55687,51
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт x ч
	2,24

	
	
	2026
	232531,82
	0,00
	138495,90
	94035,92
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт x ч
	2,24

	
	
	2027
	52767,17
	0,00
	0,00
	52767,17
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт x ч
	2,24

	
	
	2028 (прогнозный период)
	52767,17
	0,00
	0,00
	52767,17
	0,00
	
	1. Количество объектов благоустройства и дорожного обустройства, обеспеченных энергоснабжением, ед
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт x ч
	2,24

	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы
	
	

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2028 (прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	355507,57
	0,00
	138495,90
	217011,67
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	58043,42
	0,00
	0,00
	58043,42
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,254

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт x ч
	96,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2026
	239439,05
	0,00
	138495,90
	100943,15
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт x ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2027
	58025,10
	0,00
	0,00
	58025,10
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт x ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76

	
	
	2028 (прогнозный период)
	58025,10
	0,00
	0,00
	58025,10
	0,00
	
	1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт x ч
	899,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	18,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3
	36,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, кВт x ч
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, Гкал
	0,216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	0,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3
	1,76
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	Индекс индикатора
	Общие сведения
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год (прогноз)
	2028 год (прогноз)
	Ответственные за предоставление сведений
	Примечание по заполнению показателя

	1
	2
	3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	тыс. кВт x ч
	278029
	284489
	284489
	284489
	284489
	АО "ТЭСК"
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск (по всем потребителям)

	2
	Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. кВт x ч
	278029
	247464
	247464
	247464
	247464
	АО "ТЭСК"
	Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск по показаниям приборов учета (по всем потребителям)

	3
	Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. Гкал
	1174
	1167
	1142
	1142
	1142
	АО "РИР", ОАО ТС, ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г. Северск
	тыс. Гкал
	1132
	1134
	1109
	1109
	1109
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. Гкал
	42,1
	33
	33
	33
	33
	
	

	4
	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. Гкал
	875,4
	926,5
	907,1
	907,1
	907,1
	АО "РИР", ОАО ТС, ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС)

	
	г. Северск
	тыс. Гкал
	856
	906,6
	887,2
	887,2
	887,2
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. Гкал
	19,4
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	
	

	5
	Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	6163,03
	6075,61
	6178,98
	6178,98
	6178,98
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	5942,02
	5868,81
	5972,18
	5972,18
	5972,18
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	221,01
	206,8
	206,8
	206,8
	206,8
	
	

	6
	Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	4705,34
	4730,55
	4778,62
	4778,62
	4778,62
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	4582,14
	4614,95
	4663,02
	4663,02
	4663,02
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	123,2
	115,6
	115,6
	115,6
	115,6
	
	

	7
	Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. куб. м
	3607,57
	3714,33
	3711,28
	3711,28
	3711,28
	АО "РИР", ОАО ТС, ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	3565,17
	3673,93
	3670,88
	3670,88
	3670,88
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	42,4
	40,4
	40,4
	40,4
	40,4
	
	

	8
	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:
	тыс. куб. м
	1605,68
	1637,79
	1648,27
	1648,27
	1648,27
	АО "РИР", ОАО ТС, ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	тыс. куб. м
	1576,48
	1613,39
	1623,87
	1623,87
	1623,87
	
	

	
	внегородские территории
	тыс. куб. м
	29,2
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	
	

	9
	Общий объем природного газа, потребляемого, используемого на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	6536
	5999,1
	5999,1
	5999,1
	5999,1
	МКП "СВК"
	Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь)

	10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб. м
	6536
	5999,1
	5999,1
	5999,1
	5999,1
	МКП "СВК"
	Потребление природного газа (для ЦОК пос. Самусь по приборам учета)

	11
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	тыс. т.у.т.
	342
	344
	346
	346
	346
	УЖКХ ТиС
	Расчет производится по формуле

	12
	Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	тыс. т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Отсутствуют

	13
	Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв. м
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	335936,30
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Сумма площадей зданий, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

	14
	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	чел.
	5980
	5985
	5990
	5980
	5990
	Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УЖКХ ТиС
	Общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	15
	Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кВт x ч
	10738235
	10657209
	10657209
	10657209
	10657209
	АО "ТЭСК"
	Сумма потребления электроэнергии только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	16
	Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	Гкал
	72759,65
	64962,095
	64962,095
	64962,095
	64962,095
	АО "РИР", ООО "Уют Орловка", МКП "СВК"
	Сумма потребления тепловой энергии (отопление и ГВС) только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	Гкал
	68488,14
	62252,095
	62252,095
	62252,095
	62252,095
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	4271,51
	2710
	2710
	2710
	2710
	
	

	17
	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	197390,4
	162647,2
	163684,2
	163684,2
	163684,2
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Сумма потребления холодной воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	куб. м
	186627,67
	155972
	157009
	157009
	157009
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	10762,73
	6675,2
	6675,2
	6675,2
	6675,2
	
	

	18
	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе:
	куб. м
	106066,56
	98044,181
	98044,181
	98044,181
	98044,181
	АО "РИР", МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Сумма потребления горячей воды только органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей)

	
	г. Северск
	куб. м
	104703,76
	96793,781
	96793,781
	96793,781
	96793,781
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	1362,80
	1250,4
	1250,4
	1250,4
	1250,4
	
	

	19
	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	20
	Общий объем финансовой потребности муниципальной программы
	млн руб.
	359,19
	80,1
	60,8
	60,8
	80,24
	УЖКХ ТиС
	

	21
	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	млн руб.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	УЖКХ ТиС
	

	22
	Среднегодовая численность населения муниципального образования
	тыс. чел.
	111,38
	111,22
	111,15
	111,13
	111,15
	Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск
	

	23
	Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов
	кв. м
	2571149
	2575490
	2575490
	2575490
	2575490
	УЖКХ ТиС
	Общая площадь многоквартирных домов (г. Северска и внегородских территорий), подключенных к централизованному электроснабжению

	24
	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	кВт x ч
	97785339
	100916357
	100916357
	100916357
	100916357
	АО "ТЭСК"
	Суммарный объем потребленной электроэнергии только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	25
	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	Гкал
	655642,99
	641940,85
	641940,85
	641940,85
	641940,85
	АО "РИР", МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Суммарный объем потребленной тепловой энергии (на отопление и ГВС) только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	Гкал
	613466,37
	619221,15
	619221,15
	619221,15
	619221,15
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	33977
	22719,7
	22719,7
	22719,7
	22719,7
	
	

	26
	Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	3954062
	3903121,6
	3956447,6
	3956447,6
	3956447,6
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Суммарный объем потребленной холодной воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	3847976
	3755715
	3809041
	3809041
	3809041
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	106086
	147406,6
	147406,6
	147406,6
	147406,6
	
	

	27
	Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе:
	куб. м
	1911168,68
	2021058,44
	2021058,44
	2021058,44
	2021058,44
	АО "РИР", МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Суммарный объем потребленной горячей воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	1867525,68
	1982426,84
	1982426,84
	1982426,84
	1982426,84
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	43643
	38631,6
	38631,6
	38631,6
	38631,6
	
	

	28
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0
	0
	УЖКХ ТиС
	Не потребляется

	29
	Общий расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.у.т.
	8801
	7711
	7711
	7711
	7711
	МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	

	30
	Произведено тепловой энергии котельными
	Гкал
	55804
	47032
	47032
	47032
	47032
	МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Объем произведенной тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения

	31
	Объем электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в том числе:
	кВт x ч
	1218555
	1433628
	1433628
	1433628
	1433628
	АО "ТЭС"
	Электроэнергия только на передачу тепловой энергии (без учета электроэнергии на производство тепловой энергии источниками)

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1166969
	1370324
	1370324
	1370324
	1370324
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	51586
	63304
	63304
	63304
	63304
	
	

	32
	Общий отпуск тепловой энергии, в том числе:
	Гкал
	1543215,60
	1557940,46
	1557940,46
	1557940,46
	1557940,46
	АО "РИР", МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Отпуск тепловой энергии с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	Гкал
	1488338,60
	1511609,86
	1511609,86
	1511609,86
	1511609,86
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	54877
	46330,6
	46330,6
	46330,6
	46330,6
	
	

	33
	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче, в том числе:
	Гкал
	369465,90
	394551,1
	379491,8
	379491,8
	379491,8
	АО "РИР", МКП "СВК", ООО "Уют Орловка"
	Суммарный объем потерь тепловой энергии по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	Гкал
	356694,90
	378043,5
	362984,2
	362984,2
	362984,2
	
	

	
	внегородские территории
	Гкал
	12771
	16507,6
	16507,6
	16507,6
	16507,6
	
	

	34
	Общий отпуск холодной воды, в том числе:
	куб. м
	8784952,49
	8839299,49
	8839299,49
	8839299,49
	8839299,49
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	куб. м
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	8365512,49
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	419440
	473787
	473787
	473787
	473787
	
	

	35
	Объем потерь холодной воды при ее передаче, в том числе:
	куб. м
	2062001
	1822186,4
	1967473,4
	1967473,4
	1967473,4
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Суммарный объем потерь воды по ЗАТО Северск

	
	г. Северск
	куб. м
	1883889
	1555877
	1701164
	1701164
	1701164
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	178112
	266309,4
	266309,4
	266309,4
	266309,4
	
	

	36
	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, в том числе:
	кВт x ч
	2481145
	1895677
	1895677
	1895677
	1895677
	
	Электроэнергия только на передачу холодной воды (без учета электроэнергии на производство)

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1895677
	1895677
	1895677
	1895677
	1895677
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	585468
	0
	0
	0
	0
	
	

	37
	Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения, в том числе:
	кВт x ч
	2017595
	2003298,3
	2003298,3
	2003298,3
	2003298,3
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Электроэнергия на транспортировку и очистку канализационных стоков

	
	г. Северск
	кВт x ч
	1840022
	1840022
	1840022
	1840022
	1840022
	
	

	
	внегородские территории
	кВт x ч
	177573
	163276,3
	163276,3
	163276,3
	163276,3
	
	

	38
	Общий объем водоотведения, в том числе:
	куб. м
	7722397,04
	7815641,2
	7883708,2
	7883708,2
	7883708,2
	АО "СВК", МКП "СВК"
	Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов

	
	г. Северск
	куб. м
	7608387,04
	7633097
	7701164
	7701164
	7701164
	
	

	
	внегородские территории
	куб. м
	164010
	182544,2
	182544,2
	182544,2
	182544,2
	
	

	39
	Объем электрической энергии, используемой для уличного освещения
	кВт x ч
	2408970
	2408970
	2408970
	2408970
	2408970
	УЖКХ ТиС
	

	40
	Объем освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам
	кв. м
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	1073271
	УЖКХ ТиС
	

	41
	Общее количество жилых помещений в многоквартирных домах
	шт.
	49765
	50096
	50161
	50161
	50161
	АО "ЕРКЦ"
	

	42
	Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды
	шт.
	42210
	43231
	43231
	43231
	42861
	АО "ЕРКЦ"
	

	43
	Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды
	шт.
	42086
	43088
	43088
	43088
	43088
	АО "ЕРКЦ"
	

	44
	Численность проживающих в многоквартирных жилых домах
	тыс. чел.
	108,67
	108,76
	108,76
	108,76
	108,76
	АО "ЕРКЦ"
	






