## Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации комплекса процессных мероприятий «Организация деятельности по содержанию,

обслуживанию имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных

нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»

подпрограммы «Содержание, обслуживание, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск,

содержание общего имущества в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Источники финансирования, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8/ гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в паспорте на 2025 (отчетный год) | объем бюджетных ассигнований план 2025 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КМП «Организация деятельности по содержанию, обслуживанию имущества муниципаль-ной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципаль-ных нежилых помещений, расположен-ных в многоквартир-ных домах» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 26 067,40 | 26 067,40 | 25 232,82 | 25 232,82 | 96,8 | Не израсходовано 834,58 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2025 года в январе 2026 года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 26 067,40 | 26 067,40 | 25 232,82 | 25 232,82 | 96,8 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 26 067,40 | 26 067,40 | 25 232,82 | 25 232,82 | 96,8 |  |
| 1.1 | Закупка товаров, работ, услуг по содержанию и обслуживанию имущества муниципаль-ной казны ЗАТО Северск | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16 068,65 | 16 068,65 | 15 864,37 | 15 864,37 | 98,7 | Не израсходовано 204,28 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2025 года в январе 2026 года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 16 068,65 | 16 068,65 | 15 864,37 | 15 864,37 | 98,7 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 16 068,65 | 16 068,65 | 15 864,37 | 15 864,37 | 98,7 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт объектов муниципаль-ной казны | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 078,84 | 3 078,84 | 2 702,43 | 2 702,43 | 87,8 | Не израсходовано 376,41 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2025 года в январе 2026 года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 3 078,84 | 3 078,84 | 2 702,43 | 2 702,43 | 87,8 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 3 078,84 | 3 078,84 | 2 702,43 | 2 702,43 | 87,8 |  |
| 1.3 | Закупка работ, услуг по управлению общим имуществом многоквартир-ных домов | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 100 |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 100 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 5 394,45 | 100 |  |
| 1.4 | Перечисление платежей на капитальный ремонт региональному оператору | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 525,46 | 1 525,46 | 1 271,57 | 1 271,57 | 83,4 | Не израсходовано 253,89 тыс.руб., в том числе в связи с оплатой по муниципальным контрактам за декабрь 2025 года в январе 2026 года. |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1 525,46 | 1 525,46 | 1 271,57 | 1 271,57 | 83,4 |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 525,46 | 1 525,46 | 1 271,57 | 1 271,57 | 83,4 |  |