## Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт нежилых объектов

административно-хозяйственного назначения (до 31.12.2025)»

подпрограммы «Содержание, обслуживание, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск,

содержание общего имущества в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Источники финансирования, главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8/ гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в паспорте на 2025 (отчетный год) | объем бюджетных ассигнований план 2025 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КМП «Капитальный ремонт нежилых объектов администра-тивно-хозяйст-венного назначения (до 31.12.2025)» | Всего, в т.ч. за счет средств: | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не израсходованы средства бюджета ЗАТО Северск в связи с тем, что контракт был заключен в 2025 году, фактическая оплата по контракту за выполненные работы была осуществлена в 2026 году |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения здания по адресу: Томская область, г.Северск, пр.Коммунис-тический, 51 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт 4 этажа здания, расположенно-го по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 11а | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранной сигнализации в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр.Коммунис-тический, 51 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не израсходованы средства бюджета ЗАТО Северск в связи с тем, что контракт был заключен в 2025 году, фактическая оплата по контракту за выполненные работы была осуществлена в 2026 году |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местного бюджета | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |