Приложение

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от_27.07.2026_ № _658-ра_

«УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 10.12.2025 № 1151-ра

ПАСПОРТ

проекта

«Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»

| Ответственный за выполнение проекта | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | ## Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается проект | Содержание, обслуживание, строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах |

ПОКАЗАТЕЛИ

проекта

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | ед | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество выполненных капитальных ремонтов | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием по годам |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранной сигнализации в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр.Коммунистический, 51 | 1. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований | ед | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт нежилого здания санитарного узла МАУ «СПП», расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 45а, строение 4 | 1. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники мероприятий | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
|  |  |  | потребность в ресурсном обеспечении по годам |  |  |
|  |  |  | утвержденный объем финансирования по годам |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения», в т.ч.: | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | Всего | 15 292,67 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 907,09 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 15 292,67 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 907,09 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранной сигнализации в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр.Коммунистический, 51 |  | Всего | 14 984,58 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 599,00 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 14 984,58 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 599,00 <*> | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт нежилого здания санитарного узла МАУ «СПП», расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 45а, строение 4 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | Всего | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 308,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<*> Потребность и объем финансирования включают в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 599,00 тыс. руб.»