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                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                                            постановлением
                                                                                        Администрации ЗАТО Северск
                                                                                      от __31.07.2026__ №__1563-па__

ПОРЯДОК
принятия решения о консервации объекта капитального
строительства, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета ЗАТО Северск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета ЗАТО Северск (далее – Порядок), устанавливает правила принятия решения о консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета ЗАТО Северск (далее – объект капитального строительства).

II. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее – решение
о консервации) принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем
на 6 месяцев.
3. Решение о консервации принимается в форме постановления Администрации ЗАТО Северск. Подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО Северск осуществляет Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 
(далее – УКС Администрации ЗАТО Северск). Указанный проект постановления Администрации ЗАТО Северск согласовывается с органом (структурным подразделением) Администрации ЗАТО Северск, являющимся ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в рамках муниципальной программы, в порядке, установленном Регламентом работы Администрации ЗАТО Северск, утвержденным распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 04.05.2021 № 34-рм «Об утверждении Регламента работы Администрации ЗАТО Северск».
4. В проекте постановления Администрации ЗАТО Северск о консервации должны быть определены:
1) перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
2) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки;
3) сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства, а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;
4) размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного лицом, осуществляющим строительно-монтажные работы на объекте капитального строительства на основании муниципального контракта.
5. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе следующие виды работ:
1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;
2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;
3) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
4) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
5) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);
6) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

6. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме постановления Администрации ЗАТО Северск.
7. Проект постановления Администрации ЗАТО Северск о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается УКС Администрации ЗАТО Северск.
[bookmark: _GoBack]8. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов, связанных с приведением объекта капитального строительства, законсервированного ранее, в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных УКС Администрации ЗАТО Северск на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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