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	«Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели,
единица измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогноз-ный период)

	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	47,2
	50,3
	52,3
	57,2
	59,3
	59,3
	59,3

	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	57,54
	59,11
	62,01
	64,89
	67,19
	67,26
	67,27

	
	3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»;


	«Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.

	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогноз-ный период)

	
	Местный бюджет 
(потребность (прогноз)
	286 907,13
	17 853,61
	44 496,14
	57 592,40
	118 230,80 <*>
	49 254,18
	47 254,18

	
	Местный бюджет
	205 513,73
	17 853,61
	44 496,14
	57 592,40
	80 491,58 <*>
	5 600,00
	5 600,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет 
(потребность (прогноз)
	531 156,43
	49 973,79
	48 264,37
	151 533,06
	234 885,03
	46 500,18
	0,00

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию (прогноз)
	393 831,86
	49 973,78
	48 264,37
	151 533,06
	144 060,64
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области 
(потребность (прогноз)
	166 741,66
	1 545,58
	1 492,71
	2 029,58
	81 344,16
	80 329,63
	80 312,70

	
	бюджет Томской области 
(по согласованию (прогноз)
	8 007,92
	1 545,58
	1 492,71
	2 029,58
	2 940,05
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию (прогноз)
	159 360,03
	25 774,98
	53 196,55
	54 960,00
	25 428,50
	0,00
	0,00

	
	Всего
	766 713,54
	95 147,96
	147 449,78
	266 115,04
	252 920,77 <*>
	5 600,00
	5 600,00»
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	«2.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом
	проц
	56,19
	57,54
	59,11
	62,01
	64,89
	67,19
	67,26
	67,27
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС»;

	«1.2
	Площадь отремонтированных дворовых проездов
	тыс. м2
	0
	0
	0
	2,8
	3,7
	0,5
	0
	0
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС»;

	«2.1
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	86,6
	90,85
	95,08
	98,45
	98,55
	98,56
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	5
	8
	7
	1
	0
	Год
	Периоди-ческая отчетность
	УЖКХ ТиС»
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«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 
                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реали-
зации,
год
	Объем финансиро-
вания, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполни-тели

	
	
	
	
	федераль-
ного бюджета
(по согласо-
ванию (прогноз)
	областного бюджета (по согла-сованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюд-
жетных источников
(по согласо-
ванию (прогноз)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	210 694,27
	0,00
	0,00
	95 722,74
	114 971,53
	Отсутствует

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	

	
	
	2025
	58 129,43
	0,00
	0,00
	22 129,43
	36 000,00
	

	
	
	2026
	25 877,10
	0,00
	0,00
	25 877,10
	0,00
	

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2028 (прог-ноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	556 019,27
	393 831,86
	8 007,92
	109 790,99
	44 388,50
	УКС 
Адми-нистрации ЗАТО Северск

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	

	
	
	2025
	207 985,61
	151 533,06
	2 029,58
	35 462,97
	18 960,00
	

	
	
	2026
	227 043,67 <*>
	144 060,64
	2 940,05
	54 614,48 <*>
	25 428,50
	

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	

	
	
	2028 (прог-ноз-
ный период)
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	

	 
	Итого по Программе
	Всего
	766 713,54
	393 831,86
	8 007,92
	205 513,73
	159 360,03
	 

	
	
	2023
	95 147,96
	49 973,78
	1 545,58
	17 853,61
	25 774,98
	

	
	
	2024
	147 449,78
	48 264,37
	1 492,71
	44 496,14
	53 196,55
	

	
	
	2025
	266 115,04
	151 533,06
	2 029,58
	57 592,40
	54 960,00
	

	
	
	2026
	252 920,77 <*>
	144 060,64
	2 940,05
	80 491,58 <*>
	25 428,50
	

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	

	
	
	2028 (прог-ноз-
ный период)
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	


-------------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 520,00 тыс. руб.
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».»
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«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств 

   Таблица 3

	№ 
п/п
	Наименования муниципальной 
программы, подпрограммы, 
структурного элемента
	Срок реали-
зации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных 
средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 
	Всего
	607 353,51
	146 038,28
	461 315,23

	
	2023
	69 372,98
	13 382,94
	55 990,04

	
	2024
	94 253,23
	34 333,27
	59 919,96

	
	2025
	211 155,04
	49 234,09
	161 920,95

	
	2026
	227 492,27 <*>
	49 087,98
	178 404,29 <*>

	
	2027
	5 600,00
	0,00
	5 600,00

	
	2028 
(прогнозный период)
	5 600,00
	0,00
	5 600,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
	Всего
	95 722,74
	95 722,74
	0,00

	
	
	2023
	13 382,94
	13 382,94
	0,00

	
	
	2024
	34 333,27
	34 333,27
	0,00

	
	
	2025
	22 129,43
	22 129,43
	0,00

	
	
	2026
	25 877,10
	25 877,10
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень 
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	69 845,64
	69 845,64
	0,00

	
	
	2023
	13 382,94
	13 382,94
	0,00

	
	
	2024
	34 333,27
	34 333,27
	0,00

	
	
	2025
	22 129,43
	22 129,43
	0,00

	1.2.1
	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования
	Всего
	39 997,67
	39 997,67
	0,00

	
	
	2023
	13 382,94
	13 382,94
	0,00

	
	
	2024
	19 787,28
	19 787,28
	0,00

	
	
	2025
	6 827,45
	6 827,45
	0,00

	1.2.2
	Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	Всего
	29 847,97
	29 847,97
	0,00

	
	
	2024
	14 545,99
	14 545,99
	0,00

	
	
	2025
	15 301,98
	15 301,98
	0,00

	1.2
	КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием»
(с 01.01.2026)
	Всего
	25 877,10
	25 877,10
	0,00

	
	
	2026
	25 877,10
	25 877,10
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств»
	Всего
	511 630,77
	50 315,54
	461 315,23

	
	
	2023
	55 990,04
	0,00
	55 990,04

	
	
	2024
	59 919,96
	0,00
	59 919,96

	
	
	2025
	189 025,61
	27 104,66
	161 920,95

	
	
	2026
	201 615,17 <*>
	23 210,88
	178 404,29 <*>

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	5 600,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	5 600,00
	0,00
	5 600,00

	2.1
	Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	277 830,94
	0,00
	277 830,94

	
	
	2023
	55 990,04
	0,00
	55 990,04

	
	
	2024
	59 919,96
	0,00
	59 919,96

	
	
	2025
	161 920,95
	0,00
	161 920,95

	2.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	14,96
	0,00
	14,96

	
	
	2023
	14,96
	0,00
	14,96

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	5 020,78
	0,00
	5 020,78

	
	
	2023
	1 287,60
	0,00
	1 287,60

	
	
	2024
	2 362,20
	0,00
	2 362,20

	
	
	2025
	1 370,97
	0,00
	1 370,97

	2.1.3
	Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске
	Всего
	24 051,15
	0,00
	24 051,15

	
	
	2023
	23 928,69
	0,00
	23 928,69

	
	
	2024
	122,46
	0,00
	122,46

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	10 296,25
	0,00
	10 296,25

	
	
	2023
	2 479,41
	0,00
	2 479,41

	
	
	2024
	5 985,15
	0,00
	5 985,15

	
	
	2025
	1 831,69
	0,00
	1 831,69

	2.1.5
	Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске
	Всего
	25 765,22
	0,00
	25 765,22

	
	
	2023
	559,77
	0,00
	559,77

	
	
	2024
	25 205,45
	0,00
	25 205,45

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
	Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске
	Всего
	26 962,62
	0,00
	26 962,62

	
	
	2023
	17 015,91
	0,00
	17 015,91

	
	
	2024
	9 946,72
	0,00
	9 946,72

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	48 950,22
	0,00
	48 950,22

	
	
	2023
	9 236,25
	0,00
	9 236,25

	
	
	2024
	14 989,98
	0,00
	14 989,98

	
	
	2025
	24 724,00
	0,00
	24 724,00

	2.1.8
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.9
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	6 761,84
	0,00
	6 761,84

	
	
	2023
	1 467,46
	0,00
	1 467,46

	
	
	2024
	1 108,00
	0,00
	1 108,00

	
	
	2025
	4 186,38
	0,00
	4 186,38

	2.1.10
	Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин»)
	Всего
	21 041,38
	0,00
	21 041,38

	
	
	2024
	200,00
	0,00
	200,00

	
	
	2025
	20 841,38
	0,00
	20 841,38

	2.1.11
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	3 226,55
	0,00
	3 226,55

	
	
	2025
	3 226,55
	0,00
	3 226,55

	2.1.12
	Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке
	Всего
	105 739,98
	0,00
	105 739,98

	
	
	2025
	105 739,98
	0,00
	105 739,98

	2.1
	Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(с 01.01.2026), в.т.ч.:
	Всего
	157 337,57
	0,00
	157 337,57

	
	
	2026
	154 737,57
	0,00
	154 737,57

	
	
	2027
	2 600,00
	0,00
	2 600,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	2 600,00
	0,00
	2 600,00

	2.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	16 936,00
	0,00
	16 936,00

	
	
	2026
	16 936,00
	0,00
	16 936,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	5 850,00
	0,00
	5 850,00

	
	
	2026
	3 250,00
	0,00
	3 250,00

	
	
	2027
	2 600,00
	0,00
	2 600,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	2 600,00
	0,00
	2 600,00

	2.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	7 320,12
	0,00
	7 320,12

	
	
	2026
	7 320,12
	0,00
	7 320,12

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	8 402,13
	0,00
	8 402,13

	
	
	2026
	8 402,13
	0,00
	8 402,13

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5
	Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.7
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	3 731,00
	0,00
	3 731,00

	
	
	2026
	3 731,00
	0,00
	3 731,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
	Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади
	Всего
	115 098,32
	0,00
	115 098,32

	
	
	2026
	115 098,32
	0,00
	115 098,32

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00


	2.2
	Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Проведение рейтингового голосования
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.2

	Разработка дизайн-проектов общественных пространств

	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	КПМ «Отбор общественных пространств для благоустройства» (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	(прогнозный период)
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
(до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	27 104,66
	27 104,66
	0,00

	
	
	2025
	27 104,66
	27 104,66
	0,00

	2.3.1
	Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина
	Всего
	13 513,72
	13 513,72
	0,00

	
	
	2025
	13 513,72
	13 513,72
	0,00

	2.3.2
	Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука
	Всего
	13 590,94
	13 590,94
	0,00

	
	
	2025
	13 590,94
	13 590,94
	0,00

	2.3
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026)
	Всего
	23 210,88
	23 210,88
	0,00

	
	
	2026
	23 210,88
	23 210,88
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2028 
(прогнозный период)
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств»  (с 01.01.2026)
	Всего
	26 146,72
	0,00
	26 146,72

	
	
	2026
	23 666,72 <*>
	0,00
	23 666,72 <*>

	
	
	2027
	3 000,00
	0,00
	3 000,00

	
	
	2028 (прогнозный период)
	3 000,00
	0,00
	3 000,00


-------------------------------------
<*> Объем финансирования включает в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 520,00 тыс. руб. 
Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».»

	
		Приложение 5

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__







	«Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогноз-ный период)

	
	Местный бюджет
	95 722,74
	13 382,94
	34 333,27
	22 129,43
	25 877,10
	0,00
	0,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	114 971,53
	25 774,98
	53 196,55
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	210 694,27
	39 157,92
	87 529,82
	58 129,43
	25 877,10
	0,00
	0,00»















	
		Приложение 6

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__





	
	




	«2.1
	КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» 
(с 01.01.2026)
	Всего
	25 877,10
	0,00
	0,00
	25 877,10
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	25 877,10

	0,00
	0,00
	25 877,10
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	14

	
	
	2027

	0,00


	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2028 (прогноз-
ный период)
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед

	0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	210 694,27
	0,00
	0,00
	95 722,74
	114 971,53
	 
	X
	X

	
	
	2023
	39 157,92
	0,00
	0,00
	13 382,94
	25 774,98
	
	X
	X

	
	
	2024
	87 529,82
	0,00
	0,00
	34 333,27
	53 196,55
	
	X
	X

	
	
	2025
	58 129,43
	0,00
	0,00
	22 129,43
	36 000,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	25 877,10
	0,00
	0,00
	25 877,10
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028 (прогноз-
ный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	X
	X»




	
		Приложение 7

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__






	«Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, 
единица измерения
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогноз-
ный период)

	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	84,3
	86,6
	90,85
	95,08
	98,45
	98,55
	98,56

	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5
	6
	5
	8
	7
	1
	0

	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	31,3
	32
	32,5
	32,7
	30
	30
	30

	Задачи подпрограммы 2
	1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств

	
	2. Отбор общественных пространств для благоустройства

	
	3. Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск

	
	4. Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств

	Объем финанси-рования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прогноз-ный период)

	
	Местный бюджет
	109 790,99
	4 470,67
	10 162,87
	35 462,97
	54 614,48 <*>
	5 600,00
	5 600,00

	
	Другие источники:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)
	393 831,86
	49 973,78
	48 264,37
	151 533,06
	144 060,64
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)
	8 007,92
	1 545,58
	1 492,71
	2 029,58
	2 940,05
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)
	44 388,50
	0,00
	0,00
	18 960,00
	25 428,50
	0,00
	0,00

	
	Всего
	556 019,27
	55 990,04
	59 919,96
	207 985,61
	227 043,67 <*>
	5 600,00
	5 600,00»




















	
		Приложение 8

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__








	«СВЕДЕНИЯ
 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-
ница изме-
рения
	Значения целевых показателей
	Периодич-
ность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год (прог-
нозный период)

	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств»

	 1.
	Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом
	га
	82,33
	84,3
	86,6
	90,85
	95,08
	98,45
	98,55
	98,56

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 2.
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	5
	8
	7
	1
	0

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 3.
	Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании
	проц
	30
	31,3
	32
	32,5
	32,7
	30
	30
	30

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2

	 1.1
	Площадь благоустроенной территории
	м2
	11300
	19700
	23000
	42500
	42260
	25700
	1000
	100

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	 1.2
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	3
	5
	6
	5
	6
	6
	1
	0

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2

	 2.1
	Проведение рейтингового голосования
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2

	 3.1
	Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск»
	ед
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	0
	0

	Ежеквар-тально
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2

	 4.1
	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	Год
	Периодическая отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск»











	
		Приложение 9

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__






	«1.1
	Приоритетный проект  «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
(с 01.01.2026), 
в т.ч.:
	Всего
	157 337,57
	144 060,64
	2 940,05
	10 336,88
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	154 737,57
	144 060,64
	2 940,05
	7 736,88
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га

	2,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2027
	2 600,00

	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	2 600,00

	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	16 936,00
	15 767,42
	321,78
	846,80
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	16 936,00
	15 767,42
	321,78
	846,80
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,50

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	5 850,00
	3 025,75
	61,75
	2 762,50
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	3 250,00
	3 025,75
	61,75
	162,50
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	2027
	2 600,00
	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	2 600,00
	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,01

	1.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	7 320,12
	6 815,03
	139,08
	366,01
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	7 320,12
	6 815,03
	139,08
	366,01
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,8

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	8 402,13
	7 822,38
	159,64
	420,11
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	8 402,13
	7 822,38
	159,64
	420,11
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,3

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0»;

	«1.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	1.1.7
	Благоустройство парка «Сказка»
	Всего
	3 731,00
	3 473,56
	70,89
	186,55
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	3 731,00
	3 473,56
	70,89
	186,55
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,07

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.8
	Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади
	Всего
	115 098,32
	107 156,50
	2 186,90
	5 754,92
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	115 098,32
	107 156,50
	2 186,90
	5 754,92
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,8

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0»;


	«3.1
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенство-вание городской среды ЗАТО Северск»
(с 01.01.2026)
	Всего
	48 639,38
	0,00
	0,00
	23 210,88
	25 428,50
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС














	X
	X

	
	
	2026
	48 639,38
	0,00
	0,00
	23 210,88
	25 428,50
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	1

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0»;


	«4.
	Задача 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2

	4.1
	КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» 
(с 01.01.2026)

	Всего
	26 146,72
	0,00
	0,00
	26 146,72
	0,00
	УКС Админист-рации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	23 666,72 <*>
	0,00
	0,00
	23 666,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2027
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0»;


	 
	«Итого по подпрограмме 2
	Всего
	556 019,27
	393 831,86
	8 007,92
	109 790,99
	44 388,50
	 
	X
	X

	
	
	2023
	55 990,04
	49 973,78
	1 545,58
	4 470,67
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2024
	59 919,96
	48 264,37
	1 492,71
	10 162,87
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	207 985,61
	151 533,06
	2 029,58
	35 462,97
	18 960,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	227 043,67 <*>
	144 060,64
	2 940,05
	54 614,48 <*>
	25 428,50
	
	X
	X

	
	
	2027
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	5 600,00
	0,00
	0,00
	5 600,00
	0,00
	
	X
	X»























	
		Приложение 10

	к постановлению

	Администрации ЗАТО Северск

	от__04.08.2026__№__1591-па__







	«1.1
	Приоритетный проект  «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026), в т.ч.:
	Всего
	300 405,43
	281 385,21
	4 137,34
	14 882,88
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	249 288,32

	234 885,03
	4 120,41
	10 282,88
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	4,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	2027
	51 117,11

	46 500,18
	16,93
	4 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	2

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	2 600,00

	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	1.1.1
	Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный»
	Всего
	62 889,81
	61 721,23
	321,78
	846,80
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	16 936,00
	15 767,42
	321,78
	846,80
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,5

	
	
	2027
	45 953,81
	45 953,81
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,5

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.2
	Благоустройство прибрежного парка
	Всего
	37 142,16
	29 966,92
	928,33
	6 246,91
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	31 978,86
	29 420,55
	911,40
	1 646,91
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,6

	
	
	2027
	5 163,30
	546,37
	16,93
	4 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	2 600,00
	0,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,5

	1.1.3
	Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунис-тическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске
	Всего
	7 320,12
	6 815,03
	139,08
	366,01
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	7 320,12
	6 815,03
	139,08
	366,01
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,9

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	1.1.4
	Благоустройство территории Северского природного парка
	Всего
	15 000,00
	13 965,00
	285,00
	750,00
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	15 000,00
	13 965,00
	285,00
	750,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,5

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0»;

	«1.1.6
	Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество подготовленных проектов, ед
	0»;

	«1.1.8

	Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади

	Всего
	115 098,32
	107 156,50
	2 186,90
	5 754,92
	0,00
	УКС Админи-страции ЗАТО Северск

	X
	X

	
	
	2026
	115 098,32
	107 156,50
	2 186,90
	5 754,92
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0,8

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Площадь благоустроенной территории, га
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	0,00



	0,00



	0,00



	0,00



	0,00



	
	1. Площадь благоустроенной территории, га

	0»;




	«3.1
	КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026)
	Всего
	50 857,10
	0,00
	0,00
	25 428,60
	25 428,50
	УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС
	Х
	Х

	
	
	 2026
	50 857,10
	0,00
	0,00
	25 428,60
	25 428,50
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	1

	
	
	 2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0

	
	
	 2028 (прог-нозный период)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед
	0»;


	 «4.
	Задача 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2

	4.1



	КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» 
(с 01.01.2026)


	Всего
	26 146,72
	0,00
	0,00
	26 146,72
	0,00
	УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск



	Х
	Х

	
	
	2026
	23 666,72 <*>
	0,00
	0,00
	23 666,72 <*>
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2027
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	
	1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0»;

	
	«Итого по подпрограмме 2


















	Всего
	701 304,85
	531 156,43
	9 205,21
	116 554,71
	44 388,50
	
	X
	X

	
	
	 2023


	55 990,04


	49 973,79


	1 545,58


	4 470,67


	0,00


	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	86,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32

	
	
	 2024


	59 919,95


	48 264,37


	1 492,71


	10 162,87


	0,00


	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	90,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32,5

	
	
	 2025


	207 985,61


	151 533,06


	2 029,58


	35 462,97


	18 960,00


	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	95,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	32,7

	
	
	 2026


	323 812,14 <*>


	234 885,03
	4 120,41
	59 378,20 <*>
	25 428,50
	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	100,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	 2027


	54 117,11


	46 500,18


	16,93


	7 600,00


	0,00


	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	100,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	
	2028 (прог-нозный период)


	5 600,00


	0,00


	0,00


	5 600,00


	0,00


	
	1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га
	101,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц
	30

	
	Итого по Программе
	Всего
	1 144 165,25
	531 156,43
	166 741,66
	286 907,13
	159 360,03
	
	X
	X

	
	
	2023
	95 147,96
	49 973,79
	1 545,58
	17 853,61
	25 774,98
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	50,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	59,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0

	
	
	2024
	147 449,77
	48 264,37
	1 492,71
	44 496,14
	53 196,55
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	52,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	62,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0

	
	
	2025
	266 115,04
	151 533,06
	2 029,58
	57 592,40
	54 960,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	57,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	64,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	0

	
	
	2026
	459 888,49 <*>


	234 885,03
	81 344,16
	118 230,80 <*>
	25 428,50
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	62,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	67,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2027
	176 083,99


	46 500,18
	80 329,63
	49 254,18
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	67,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	68,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1

	
	
	2028 (прог-нозный период)
	127 566,88


	0,00
	80 312,70
	47 254,18
	0,00
	
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц
	72,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц
	68,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц
	1»
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