|  | Приложение 1. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц |  | 47,2 |  | 50,3 |  | 52,3 |  | 57,2 |  | 59,3 | 59,3 | 59,3 |  |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц |  | 57,54 |  | 59,11 |  | 62,01 |  | 64,89 |  | 67,19 | 67,26 | 67,27 |  |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0»; |  |

| «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 286 907,13 | 17 853,61 | 44 496,14 | 57 592,40 | 118 230,80 <*> | 49 254,18 | 47 254,18 |
|  | Местный бюджет | 205 513,73 | 17 853,61 | 44 496,14 | 57 592,40 | 80 491,58 <*> | 5 600,00 | 5 600,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 531 156,43 | 49 973,79 | 48 264,37 | 151 533,06 | 234 885,03 | 46 500,18 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 393 831,86 | 49 973,78 | 48 264,37 | 151 533,06 | 144 060,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 166 741,66 | 1 545,58 | 1 492,71 | 2 029,58 | 81 344,16 | 80 329,63 | 80 312,70 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 8 007,92 | 1 545,58 | 1 492,71 | 2 029,58 | 2 940,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 159 360,03 | 25 774,98 | 53 196,55 | 54 960,00 | 25 428,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 766 713,54 | 95 147,96 | 147 449,78 | 266 115,04 | 252 920,77 <*> | 5 600,00 | 5 600,00» |

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению |
|  | Администрации ЗАТО Северск |
|  | от__04.08.2026__№__1591-па__ |

| «2. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 56,19 | 57,54 | 59,11 | 62,01 | 64,89 | 67,19 | 67,26 | 67,27 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 3,7 | 0,5 | 0 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС»; |
| «2.1 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 82,33 | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,08 | 98,45 | 98,55 | 98,56 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | Год | Периоди-ческая отчетность | УЖКХ ТиС» |

|  | Приложение 3. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согла-сованию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 210 694,27 | 0,00 | 0,00 | 95 722,74 | 114 971,53 | Отсутствует |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  |
|  |  | 2025 | 58 129,43 | 0,00 | 0,00 | 22 129,43 | 36 000,00 |  |
|  |  | 2026 | 25 877,10 | 0,00 | 0,00 | 25 877,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 556 019,27 | 393 831,86 | 8 007,92 | 109 790,99 | 44 388,50 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 207 985,61 | 151 533,06 | 2 029,58 | 35 462,97 | 18 960,00 |  |
|  |  | 2026 | 227 043,67 <*> | 144 060,64 | 2 940,05 | 54 614,48 <*> | 25 428,50 |  |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 766 713,54 | 393 831,86 | 8 007,92 | 205 513,73 | 159 360,03 |  |
|  |  | 2023 | 95 147,96 | 49 973,78 | 1 545,58 | 17 853,61 | 25 774,98 |  |
|  |  | 2024 | 147 449,78 | 48 264,37 | 1 492,71 | 44 496,14 | 53 196,55 |  |
|  |  | 2025 | 266 115,04 | 151 533,06 | 2 029,58 | 57 592,40 | 54 960,00 |  |
|  |  | 2026 | 252 920,77 <*> | 144 060,64 | 2 940,05 | 80 491,58 <*> | 25 428,50 |  |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2028 (прог-ноз- ный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  |

-------------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 520,00 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».»

|  | Приложение 4. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 3

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  | Всего | 607 353,51 | 146 038,28 | 461 315,23 |
|  |  | 2023 | 69 372,98 | 13 382,94 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 94 253,23 | 34 333,27 | 59 919,96 |
|  |  | 2025 | 211 155,04 | 49 234,09 | 161 920,95 |
|  |  | 2026 | 227 492,27 <*> | 49 087,98 | 178 404,29 <*> |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | 95 722,74 | 95 722,74 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 34 333,27 | 34 333,27 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 22 129,43 | 22 129,43 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 25 877,10 | 25 877,10 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 69 845,64 | 69 845,64 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 34 333,27 | 34 333,27 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 22 129,43 | 22 129,43 | 0,00 |
| 1.2.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 39 997,67 | 39 997,67 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13 382,94 | 13 382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 19 787,28 | 19 787,28 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6 827,45 | 6 827,45 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» | Всего | 29 847,97 | 29 847,97 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 14 545,99 | 14 545,99 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 15 301,98 | 15 301,98 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) | Всего | 25 877,10 | 25 877,10 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 25 877,10 | 25 877,10 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | Всего | 511 630,77 | 50 315,54 | 461 315,23 |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 0,00 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 0,00 | 59 919,96 |
|  |  | 2025 | 189 025,61 | 27 104,66 | 161 920,95 |
|  |  | 2026 | 201 615,17 <*> | 23 210,88 | 178 404,29 <*> |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 277 830,94 | 0,00 | 277 830,94 |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 0,00 | 55 990,04 |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 0,00 | 59 919,96 |
|  |  | 2025 | 161 920,95 | 0,00 | 161 920,95 |
| 2.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2023 | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5 020,78 | 0,00 | 5 020,78 |
|  |  | 2023 | 1 287,60 | 0,00 | 1 287,60 |
|  |  | 2024 | 2 362,20 | 0,00 | 2 362,20 |
|  |  | 2025 | 1 370,97 | 0,00 | 1 370,97 |
| 2.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы № 16 и № 20 в г.Северске | Всего | 24 051,15 | 0,00 | 24 051,15 |
|  |  | 2023 | 23 928,69 | 0,00 | 23 928,69 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 122,46 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 10 296,25 | 0,00 | 10 296,25 |
|  |  | 2023 | 2 479,41 | 0,00 | 2 479,41 |
|  |  | 2024 | 5 985,15 | 0,00 | 5 985,15 |
|  |  | 2025 | 1 831,69 | 0,00 | 1 831,69 |
| 2.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр» по просп.Коммунистическому, 119 в г.Северске | Всего | 25 765,22 | 0,00 | 25 765,22 |
|  |  | 2023 | 559,77 | 0,00 | 559,77 |
|  |  | 2024 | 25 205,45 | 0,00 | 25 205,45 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп.Коммунистическому, 133 и МБДОУ «Детский сад № 54» в г.Северске | Всего | 26 962,62 | 0,00 | 26 962,62 |
|  |  | 2023 | 17 015,91 | 0,00 | 17 015,91 |
|  |  | 2024 | 9 946,72 | 0,00 | 9 946,72 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 48 950,22 | 0,00 | 48 950,22 |
|  |  | 2023 | 9 236,25 | 0,00 | 9 236,25 |
|  |  | 2024 | 14 989,98 | 0,00 | 14 989,98 |
|  |  | 2025 | 24 724,00 | 0,00 | 24 724,00 |
| 2.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 6 761,84 | 0,00 | 6 761,84 |
|  |  | 2023 | 1 467,46 | 0,00 | 1 467,46 |
|  |  | 2024 | 1 108,00 | 0,00 | 1 108,00 |
|  |  | 2025 | 4 186,38 | 0,00 | 4 186,38 |
| 2.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном «Дельфин») | Всего | 21 041,38 | 0,00 | 21 041,38 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 2025 | 20 841,38 | 0,00 | 20 841,38 |
| 2.1.11 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 3 226,55 | 0,00 | 3 226,55 |
|  |  | 2025 | 3 226,55 | 0,00 | 3 226,55 |
| 2.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке | Всего | 105 739,98 | 0,00 | 105 739,98 |
|  |  | 2025 | 105 739,98 | 0,00 | 105 739,98 |
| 2.1 | Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026), в.т.ч.: | Всего | 157 337,57 | 0,00 | 157 337,57 |
|  |  | 2026 | 154 737,57 | 0,00 | 154 737,57 |
|  |  | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 2.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 16 936,00 | 0,00 | 16 936,00 |
|  |  | 2026 | 16 936,00 | 0,00 | 16 936,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 |
|  |  | 2026 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
|  |  | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 2.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 7 320,12 | 0,00 | 7 320,12 |
|  |  | 2026 | 7 320,12 | 0,00 | 7 320,12 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 8 402,13 | 0,00 | 8 402,13 |
|  |  | 2026 | 8 402,13 | 0,00 | 8 402,13 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 3 731,00 | 0,00 | 3 731,00 |
|  |  | 2026 | 3 731,00 | 0,00 | 3 731,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади | Всего | 115 098,32 | 0,00 | 115 098,32 |
|  |  | 2026 | 115 098,32 | 0,00 | 115 098,32 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2.2 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | КПМ «Отбор общественных пространств для благоустройства» (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (прогнозный период) |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 27 104,66 | 27 104,66 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 27 104,66 | 27 104,66 | 0,00 |
| 2.3.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 13 513,72 | 13 513,72 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 13 513,72 | 13 513,72 | 0,00 |
| 2.3.2 | Благоустройство Сквера Искусств по ул.Леонтичука | Всего | 13 590,94 | 13 590,94 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 13 590,94 | 13 590,94 | 0,00 |
| 2.3 | КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 23 210,88 | 23 210,88 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 23 210,88 | 23 210,88 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» (с 01.01.2026) | Всего | 26 146,72 | 0,00 | 26 146,72 |
|  |  | 2026 | 23 666,72 <*> | 0,00 | 23 666,72 <*> |
|  |  | 2027 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 2028 (прогнозный период) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

-------------------------------------

<*> Объем финансирования включает в 2026 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2025 года в сумме 520,00 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованного остатка бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».»

|  | Приложение 5. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | 95 722,74 | 13 382,94 | 34 333,27 | 22 129,43 | 25 877,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 114 971,53 | 25 774,98 | 53 196,55 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 210 694,27 | 39 157,92 | 87 529,82 | 58 129,43 | 25 877,10 | 0,00 | 0,00» |

|  | Приложение 6. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «2.1 | КПМ «Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием» (с 01.01.2026) | Всего | 25 877,10 | 0,00 | 0,00 | 25 877,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 25 877,10 | 0,00 | 0,00 | 25 877,10 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 14 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 210 694,27 | 0,00 | 0,00 | 95 722,74 | 114 971,53 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 39 157,92 | 0,00 | 0,00 | 13 382,94 | 25 774,98 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 87 529,82 | 0,00 | 0,00 | 34 333,27 | 53 196,55 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 58 129,43 | 0,00 | 0,00 | 22 129,43 | 36 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 25 877,10 | 0,00 | 0,00 | 25 877,10 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X» |

|  | Приложение 7. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз- ный период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,08 | 98,45 | 98,55 | 98,56 |
|  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
|  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 31,3 | 32 | 32,5 | 32,7 | 30 | 30 | 30 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отбор общественных пространств для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финанси-рования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз-ный период) |
|  | Местный бюджет | 109 790,99 | 4 470,67 | 10 162,87 | 35 462,97 | 54 614,48 <*> | 5 600,00 | 5 600,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 393 831,86 | 49 973,78 | 48 264,37 | 151 533,06 | 144 060,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 8 007,92 | 1 545,58 | 1 492,71 | 2 029,58 | 2 940,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 44 388,50 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 25 428,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 556 019,27 | 55 990,04 | 59 919,96 | 207 985,61 | 227 043,67 <*> | 5 600,00 | 5 600,00» |

|  | Приложение 8. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «СВЕДЕНИЯ о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных |  | Метод сбора информации |  | Ответственный за сбор данных по показателю |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прог- нозный период) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 82,33 | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,08 | 98,45 | 98,55 | 98,56 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 30 | 31,3 | 32 | 32,5 | 32,7 | 30 | 30 | 30 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь благоустроенной территории | м2 | 11300 | 19700 | 23000 | 42500 | 42260 | 25700 | 1000 | 100 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 «Отбор общественных пространств для благоустройства» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» | ед | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск» |

|  | Приложение 9. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «1.1 | Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026), в т.ч.: | Всего | 157 337,57 | 144 060,64 | 2 940,05 | 10 336,88 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 154 737,57 | 144 060,64 | 2 940,05 | 7 736,88 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 2,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 16 936,00 | 15 767,42 | 321,78 | 846,80 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 16 936,00 | 15 767,42 | 321,78 | 846,80 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,50 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5 850,00 | 3 025,75 | 61,75 | 2 762,50 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 3 250,00 | 3 025,75 | 61,75 | 162,50 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,01 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Комму-нистическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 7 320,12 | 6 815,03 | 139,08 | 366,01 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 7 320,12 | 6 815,03 | 139,08 | 366,01 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,8 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 8 402,13 | 7 822,38 | 159,64 | 420,11 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 8 402,13 | 7 822,38 | 159,64 | 420,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0»; |
| «1.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство парка «Сказка» | Всего | 3 731,00 | 3 473,56 | 70,89 | 186,55 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 3 731,00 | 3 473,56 | 70,89 | 186,55 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,07 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.8 | Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади | Всего | 115 098,32 | 107 156,50 | 2 186,90 | 5 754,92 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 115 098,32 | 107 156,50 | 2 186,90 | 5 754,92 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,8 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0»; |

| «3.1 | КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенство-вание городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 48 639,38 | 0,00 | 0,00 | 23 210,88 | 25 428,50 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 48 639,38 | 0,00 | 0,00 | 23 210,88 | 25 428,50 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0»; |

| «4. | Задача 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» (с 01.01.2026) | Всего | 26 146,72 | 0,00 | 0,00 | 26 146,72 | 0,00 | УКС Админист-рации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 23 666,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 23 666,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0»; |

|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 556 019,27 | 393 831,86 | 8 007,92 | 109 790,99 | 44 388,50 |  | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,78 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 59 919,96 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 207 985,61 | 151 533,06 | 2 029,58 | 35 462,97 | 18 960,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 227 043,67 <*> | 144 060,64 | 2 940,05 | 54 614,48 <*> | 25 428,50 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | X | X» |

|  | Приложение 10. к постановлению. Администрации ЗАТО Северск. от__04.08.2026__№__1591-па__. |
| --- | --- |

| «1.1 | Приоритетный проект «Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» (с 01.01.2026), в т.ч.: | Всего | 300 405,43 | 281 385,21 | 4 137,34 | 14 882,88 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 249 288,32 | 234 885,03 | 4 120,41 | 10 282,88 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 4,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2027 | 51 117,11 | 46 500,18 | 16,93 | 4 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» | Всего | 62 889,81 | 61 721,23 | 321,78 | 846,80 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 16 936,00 | 15 767,42 | 321,78 | 846,80 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,5 |
|  |  | 2027 | 45 953,81 | 45 953,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,5 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 37 142,16 | 29 966,92 | 928,33 | 6 246,91 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 31 978,86 | 29 420,55 | 911,40 | 1 646,91 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,6 |
|  |  | 2027 | 5 163,30 | 546,37 | 16,93 | 4 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,5 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп.Коммунис-тическому (участок от ул.Крупской до площади Театральной) в г.Северске | Всего | 7 320,12 | 6 815,03 | 139,08 | 366,01 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 7 320,12 | 6 815,03 | 139,08 | 366,01 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,9 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 15 000,00 | 13 965,00 | 285,00 | 750,00 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 15 000,00 | 13 965,00 | 285,00 | 750,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,5 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0»; |
| «1.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0»; |
| «1.1.8 | Благоустройство территории сквера П.И.Чайковского и Театральной площади | Всего | 115 098,32 | 107 156,50 | 2 186,90 | 5 754,92 | 0,00 | УКС Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 115 098,32 | 107 156,50 | 2 186,90 | 5 754,92 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0,8 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, га | 0»; |
| «3.1 | КПМ «Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск» (с 01.01.2026) | Всего | 50 857,10 | 0,00 | 0,00 | 25 428,60 | 25 428,50 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2026 | 50 857,10 | 0,00 | 0,00 | 25 428,60 | 25 428,50 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск», ед | 0»; |

| «4. | Задача 4 «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | КПМ «Улучшение инфраструктуры территорий общественных пространств» (с 01.01.2026) | Всего | 26 146,72 | 0,00 | 0,00 | 26 146,72 | 0,00 | УКС Адми-нистрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2026 | 23 666,72 <*> | 0,00 | 0,00 | 23 666,72 <*> | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0»; |
|  | «Итого по подпрограмме 2 | Всего | 701 304,85 | 531 156,43 | 9 205,21 | 116 554,71 | 44 388,50 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55 990,04 | 49 973,79 | 1 545,58 | 4 470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 86,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2024 | 59 919,95 | 48 264,37 | 1 492,71 | 10 162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 90,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32,5 |
|  |  | 2025 | 207 985,61 | 151 533,06 | 2 029,58 | 35 462,97 | 18 960,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 95,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32,7 |
|  |  | 2026 | 323 812,14 <*> | 234 885,03 | 4 120,41 | 59 378,20 <*> | 25 428,50 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 100,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2027 | 54 117,11 | 46 500,18 | 16,93 | 7 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 100,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 101,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 1 144 165,25 | 531 156,43 | 166 741,66 | 286 907,13 | 159 360,03 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 95 147,96 | 49 973,79 | 1 545,58 | 17 853,61 | 25 774,98 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 50,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 147 449,77 | 48 264,37 | 1 492,71 | 44 496,14 | 53 196,55 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 52,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 62,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 266 115,04 | 151 533,06 | 2 029,58 | 57 592,40 | 54 960,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 57,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 64,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2026 | 459 888,49 <*> | 234 885,03 | 81 344,16 | 118 230,80 <*> | 25 428,50 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 62,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 67,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2027 | 176 083,99 | 46 500,18 | 80 329,63 | 49 254,18 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 67,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 68,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2028 (прог-нозный период) | 127 566,88 | 0,00 | 80 312,70 | 47 254,18 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 72,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 68,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересован-ных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1» |